〔2018〕19号

（动态类）

济源市委市政府督查局                      2018年5月21日

关于对改进管理方式落实耕地占补平衡专项

集中整治进展情况的通报（一）

按照5月11日李拴根副市长召开的全市改进管理方式落实耕地占补平衡专项集中整治工作会议的要求，各责任单位7月31日前完成项目报备。

近日市督查局、市国土资源局对专项集中整治项目实施情况进行了督查。从督查情况看，工作进度整体落后于时间安排，截至目前，外业核查已完成，正在进行可研编制，初定项目共计7441.95亩。（具体情况详见附件）

附件：济源市改进管理方式落实耕地占补平衡进展情况表

附 件

济源市改进管理方式落实耕地占补平衡进展情况表

| 序号 | 责任单位 | 任务数（亩） | 初定项目情况（亩） | 项目实施 |  |  |  | 项目验收报备 |  | 时间要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 外业核实可研编制 | 论证 立项 | 规划 设计 | 招投标实施 | 验收 | 报备 |  |  |
| 1 | 大峪镇 | 1000 | 2389.35 | 核查完成，正编制可研。 |  |  |  |  |  | 7月31日 |  |
| 2 | 五龙口镇 | 900 | 920 | 核查完成，正编制可研。 |  |  |  |  |  | 7月31日 |  |
| 3 | 梨林镇 | 900 | 450 | 核查完成，正编制可研。 |  |  |  |  |  | 7月31日 |  |
| 4 | 坡头镇 | 300 | 813.53 | 核查完成，正编制可研。 |  |  |  |  |  | 7月31日 |  |
| 5 | 邵原镇 | 300 | 200 | 核查完成，正编制可研。 |  |  |  |  |  | 7月31日 |  |
| 6 | 下冶镇 | 300 | 411 | 核查完成，正编制可研。 |  |  |  |  |  | 7月31日 |  |
| 7 | 王屋镇 | 300 | 798 | 核查完成，正编制可研。 |  |  |  |  |  | 7月31日 |  |
| 8 | 轵城镇 | 300 | 411 | 核查完成，正编制可研。 |  |  |  |  |  | 7月31日 |  |
| 9 | 承留镇 | 300 | 542.32 | 核查完成，正编制可研。 |  |  |  |  |  | 7月31日 |  |
| 10 | 思礼镇 | 200 | 278 | 核查完成，正编制可研。 |  |  |  |  |  | 7月31日 |  |
| 11 | 克井镇 | 200 | 228.75 | 核查完成，正编制可研。 |  |  |  |  |  | 7月31日 |  |
| 合计 |  | 5000 | 7441.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |

市委市政府督查局办公室               2018年5月21日印发