〔2018〕17号

（动态类）

济源市委市政府督查局                      2018年5月11日

关于对2017年度土地卫片违法用地图斑

整改任务进展情况的通报（三）

按照全市2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作推进会的要求，近日市督查局、市国土局继续对卫片违法用地图斑整改情况进行跟踪督导。截止目前，台账任务共计132个，正在整改63个，较上周新增4个，整改完成26个,较上周新增25个。（具体情况详见附件）

附件：2017年度土地卫片违法用地图斑整改任务进展

情况表

附 件

2017年度土地卫片违法用地图斑整改任务

进展情况表

| 序号 | 责任单位 | 任务 图斑数 | 完成时间 | 正在整改数 | 完成数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克井 | 26 | 5月20日 | 10 | 4 |  |
| 2 | 承留 | 17 | 5月20日 | 12 | 1 |  |
| 3 | 轵城 | 11 | 5月20日 | 11 |  |  |
| 4 | 坡头 | 10 | 5月20日 | 0 | 8 |  |
| 5 | 大峪 | 7 | 5月20日 | 3 |  |  |
| 6 | 思礼 | 6 | 5月20日 | 3 | 1 |  |
| 7 | 下冶 | 6 | 5月20日 | 4 |  |  |
| 8 | 王屋 | 5 | 5月20日 | 2 | 3 |  |
| 9 | 五龙口 | 5 | 5月20日 | 4 |  |  |
| 10 | 天坛 | 5 | 5月20日 | 4 |  |  |
| 12 | 沁园 | 3 | 5月20日 | 2 |  |  |
| 13 | 梨林 | 3 | 5月20日 | 2 | 1 |  |
| 11 | 邵原 | 4 | 5月20日 | 2 | 1 |  |
| 14 | 北海 | 2 | 5月20日 | 2 |  |  |
| 15 | 玉泉 | 1 | 5月20日 | 1 |  |  |
| 16 | 交通局 | 18 | 5月20日 | 0 | 6 |  |
| 17 | 供电公司 | 2 | 5月20日 | 1 | 1 |  |
| 18 | 河口水库建管局 | 1 | 5月20日 | 0 |  |  |
|  | 合计 | 132 |  | 63 | 26 |  |

市委市政府督查局办公室               2018年5月11日印发