〔2018〕13号

（动态类）

济源市委市政府督查局                      2018年5月3日

关于对2017年度土地卫片违法用地图斑

整改任务进展情况的通报（二）

按照全市2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作推进会的要求，近日市督查局、市国土局继续对卫片违法用地图斑整改情况进行跟踪督导，从督查情况看，各责任单位整改情况仍推进缓慢。截止目前，台账任务共计132个，正在整改59个，较上周新增24个，整改完成1个。其中大峪、下冶、天坛、沁园、北海、玉泉等6个单位仍未行动，严重影响全市卫片违法用地图斑整改工作进度。

下一步，各责任单位要切实增强责任意识，严格按照时限要求，加大整改工作力度，确保5月20日前完成卫片违法用地图斑整改任务。市国土局要继续加大卫片执法检查指导力度，市督查局将对此项工作持续跟踪督办，对不能按期完成整改任务的责任单位，届时将在全市范围予以专项通报批评，并作为典型案例移交市相关部门进行追责。

附件：2017年度土地卫片违法用地图斑整改任务进展情况表

附件

2017年度土地卫片违法用地图斑整改任务

进展情况表

| 序号 | 责任单位 | 任务 图斑数 | 完成时间 | 正在整改数 | 完成数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克井 | 26 | 5月20日 | 14 |  |  |
| 2 | 承留 | 17 | 5月20日 | 1 |  |  |
| 3 | 轵城 | 11 | 5月20日 | 11 |  |  |
| 4 | 坡头 | 10 | 5月20日 | 8 |  |  |
| 5 | 大峪 | 7 | 5月20日 | 0 |  |  |
| 6 | 思礼 | 6 | 5月20日 | 4 |  |  |
| 7 | 下冶 | 6 | 5月20日 | 0 |  |  |
| 8 | 王屋 | 5 | 5月20日 | 5 |  |  |
| 9 | 五龙口 | 5 | 5月20日 | 3 |  |  |
| 10 | 天坛 | 5 | 5月20日 | 0 |  |  |
| 12 | 沁园 | 3 | 5月20日 | 0 |  |  |
| 13 | 梨林 | 3 | 5月20日 | 3 |  |  |
| 11 | 邵原 | 4 | 5月20日 | 3 | 1 |  |
| 14 | 北海 | 2 | 5月20日 | 0 |  |  |
| 15 | 玉泉 | 1 | 5月20日 | 0 |  |  |
| 16 | 交通局 | 18 | 5月20日 | 6 |  |  |
| 17 | 供电公司 | 2 | 5月20日 | 1 |  |  |
| 18 | 河口水库建管局 | 1 | 5月20日 | 0 |  |  |
|  | 合计 | 132 |  | 59 | 1 |  |

济源市委市政府督查局综合科           2018年5月3日印发