〔2018〕30号

（动态类）

济源市委市政府督查局                      2018年6月1日

关于对2017年度土地卫片违法用地图斑

整改工作进展情况的通报（四）

全市卫片违法用地图斑整改任务共132个，其中举证挂账式销号类95个，拆除复耕类37个。截止5月31日，共完成48个，其中举证挂账式销号类45个，拆除复耕类3个。现将有关情况通报如下：

- 已完成图斑整改单位

- 1.坡头镇10个，拆除复耕完成2个，举证挂账式销号完成8个。

2.玉泉街道1个，拆除复耕完成1个。

3.王屋镇5个，举证挂账式销号完成5个。

- 逾期未完成图斑整改单位

1.克井镇26个，10个拆除复耕完成0个，16个举证挂账式销号完成6个。

2.承留镇17个，4个拆除复耕已拆除1个但未复耕，13个举证挂账式销号完成5个。

3.轵城镇11个，5个拆除复耕完成0个，6个举证挂账式销号完成0个。

4.大峪镇7个，7个举证挂账式销号完成3个。

5.思礼镇6个，5个拆除复耕完成0个，1个举证挂账式销号已完成。

6.下冶镇6个，6个举证挂账式销号完成3个。

7.五龙口镇5个，2个拆除复耕已拆除2个但未复耕，3个举证挂账式销号完成1个。

8.天坛街道5个，3个拆除复耕完成0个，2个举证挂账式销号完成1个。

9.邵原镇4个，2个拆除复耕完成0个，2个举证挂账式销号已完成。

10.梨林镇3个，2个拆除复耕完成0个，1个举证挂账式销号已完成。

11.沁园街道3个，1个拆除复耕完成0个，2个举证挂账式销号完成0个。

12.北海街道2个，2个举证挂账式销号完成1个。

13.交通局18个，18个举证挂账式销号完成7个。

14.供电公司2个，2个举证挂账式销号完成1个。

15.河口水库建管局1个，1个举证挂账式销号完成0个。

附件：2017年度土地卫片违法用地图斑整改任务进展情况表

附  件

2017年度土地卫片违法用地图斑整改

任务进展情况表

| 序号 | 责任单位 | 任务 图斑数 | 完成时间 | 正在整改数 | 完成数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克 井 | 26 | 5月20日 | 10 | 6 |  |
| 2 | 承 留 | 17 | 5月20日 | 9 | 5 |  |
| 3 | 轵 城 | 11 | 5月20日 | 0 | 0 |  |
| 4 | 坡 头 | 10 | 5月20日 | 0 | 10 | 完成 |
| 5 | 大 峪 | 7 | 5月20日 | 3 | 3 |  |
| 6 | 思 礼 | 6 | 5月20日 | 3 | 1 |  |
| 7 | 下 冶 | 6 | 5月20日 | 3 | 3 |  |
| 8 | 王 屋 | 5 | 5月20日 | 0 | 5 | 完成 |
| 9 | 五龙口 | 5 | 5月20日 | 2 | 1 |  |
| 10 | 天 坛 | 5 | 5月20日 | 4 | 1 |  |
| 12 | 沁 园 | 3 | 5月20日 | 1 | 0 |  |
| 13 | 梨 林 | 3 | 5月20日 | 0 | 1 |  |
| 11 | 邵 原 | 4 | 5月20日 | 2 | 2 |  |
| 14 | 北 海 | 2 | 5月20日 | 1 | 1 |  |
| 15 | 玉 泉 | 1 | 5月20日 | 0 | 1 | 完成 |
| 16 | 交通局 | 18 | 5月20日 | 5 | 7 |  |
| 17 | 供电公司 | 2 | 5月20日 | 1 | 1 |  |
| 18 | 河口水库建管局 | 1 | 5月20日 | 0 | 0 |  |
|  | 合 计 | 132 |  | 44 | 48 |  |
| 说明：交通局、供电公司、河口水库建管局任务图斑为共同责任图斑，已在镇办台账中计算。 |  |  |  |  |  |  |

市委市政府督查局办公室              2018年6月1日印发