附件

十四届人大三次会议议案与重点建议办理工作台账

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 承办单位 | 进展情况 | 办理状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 议案 |  |  |  |  |
|  | 1号、关于加强太行山沿线（万洋山、孔山、姑嫂山等）植被生态恢复的议案办理方案 |  | 国土局 林业局 |  |  |
| 1 | 编制《矿山地质环境恢复与综合治理规划》，根据治理责任划分情况，统筹考虑“新老”矿山地质环境问题。 | 6月30日 | 国土局 | 《矿山地质环境恢复与综合治理规划》正在编制。 | 正在办理 |
| 2 | 按照“谁开采、谁治理”的原则，督促采矿权人编制环境保护与恢复治理方案。完成万洋山矿山地质环境治理项目，改变万洋山局部生态环境；太行山国家自然保护区范围内的3家石料厂（四龙白云、大山、任庄建材）按照相关要求退出自然保护区，启动生态恢复综合治理工作；姑嫂山范围内的燎原矿业编制《矿山地质环境恢复方案》。 | 12月20日 | 国土局 | 我市所有持证矿山已编制了《矿山地质环境保护与恢复治理方案》，其中万洋山沿线采矿权已全部关停；姑嫂山范围内的燎原矿业、孔山范围国泰采矿有限公司、中联水泥赵庄矿已编制《矿山地质环境恢复方案》。太行山国家自然保护区范围内的3家石料厂已退出自然保护区，关停了生产设备，大山、任庄建材启动了生态恢复综合治理工作。 | 正在办理 |
| 3 | 利用上级资金加快推进北部产业集聚区矿山地质环境治理示范项目，确保工程尽快完工。 | 12月20日 | 国土局 林业局 | 北部产业集聚区矿山地质环境治理示范项目一期已基本竣工。项目二期1、4、8标段已开始施工，其余6个标段因调整设计方案，正在申请省厅进行评审。项目三期正在组织施工单位进场。 | 正在办理 |
| 4 | 编制《河南省南太行（济源市）山水林田湖生态保护修复工程试点实施方案》，组织专家对《方案》进行评审，争取将我市纳入第三批国家试点范围。 | 12月20日 | 国土局 | 已组织专家对《河南省南太行（济源市）山水林田湖生态保护修复工程试点实施方案》进行评审，并将山水林田湖生态保护试点申报方案报送省财政厅、国土资源厅。 | 正在办理 |
| 二 | 重点建议 |  |  |  |  |
|  | 13号、关于进一步推进养老事业发展的建议 |  | 民政局 |  |  |
| 5 | 根据我省全面放开养老服务市场提升养老服务质量、支持健康养老产业转型发展方面的相关政策，制定符合济源实际的落实政策，并认真做好业务指导和政策落实服务，重点加快市老年公寓项目建设。 | 11月30日 | 民政局 | 我市《关于全面放开养老服务市场加快健康养老产业转型发展的实施意见》初稿已完成，目前正在征求意见。 | 正在办理 |
| 6 | 认真落实社会办养老机构扶持政策，放宽养老服务准入条件，支持非营利性养老机构开设1－2个规范化服务网点。 | 9月30日 | 民政局 | 社会办养老机构床位补贴正在核实。支持非营利性养老机构开设规范化服务网点工作，已完成曲阳湖老年公寓、老来乐老年公寓服务网点2个。 | 正在办理 |
| 7 | 开展养老院服务质量建设专项行动，加大反馈问题整改力度，使全市养老院服务质量明显提高；加强养老机构消防安全管理，现有养老机构全部安装视频监控设施、消防设施设备达标。 | 12月20日 | 民政局 | 养老机构视频监控设施安装已基本完成。积极引导养老机构投保责任保险、员工保险等，现正在同中国平安、太平洋保险等公司洽谈。 | 正在办理 |
| 8 | 大力推进城乡养老服务设施建设。新建1－3个社区养老服务站和1－3个农村幸福院。 | 12月20日 | 民政局 | 目前泉惠社区、泉兴社区、沁园社区等3个社区养老服务站正在进行内部装修设计；承留镇张河村幸福院主体建设完工。 | 正在办理 |
|  | 18号、关于制定产城融合三年发展规划的建议 |  | 发改委 |  |  |
| 9 | 完成我市建设国家产城融合示范区三年行动计划编制。 | 8月31日 | 发改委 | 完成建设国家产城融合示范区三年行动计划编制提纲。 | 正在办理 |
|  | 29号、关于保障政务服务提速提效的建议 |  | 编办 行政服务中心 发改委 |  |  |
| 10 | 持续推进简政放权、放管结合、优化服务，加快构建集约高效的审批运行机制，实现行政审批事项前台分类受理，后台归口审批，综合窗口发件。 | 9月30日 | 编办 行政服务中心 发改委 | 印发了《关于整合归并行政审批职能加快推进行政审批标准化运行的通知》。起草了行政审批改革实施方案，已经市政府常务会议研究通过，待提交市委常委会研究通过后印发。 | 正在办理 |
| 11 | 按照“上一张网、办所有事”的工作思路，全面建成覆盖全市、整体联动、部门协同、一网办理的综合性网上政务服务平台。 | 12月20日 | 编办 行政服务中心 | 印发了《2018年济源市“互联网+政务运行”工作方案的通知》，对今年全市各部门“互联网+政务服务”工作任务予以分解，对时间节点进行明确。搭建了“互联网+政务服务平台”，目前已上线运行，现正在推进各部门政务服务信息系统与市政务服务平台对接融合。 | 正在办理 |
| 12 | 开展镇（街道）、村（社区）便民中心（站）标准化、规范化建设，制定出台《镇（街道）、村（社区）便民服务中心（站）建设规范》，加快推进政务服务平台向镇（街道）、村（社区）延伸，实现审批服务事项“就近能办、全城通办”。 | 12月20日 | 编办 行政服务中心 | 起草了《关于规范镇（街道）、村（社区）便民服务中心（站）建设意见》，对基层便民服务中心（站）的名称、建筑面积、功能区和窗口设置、进驻事项等进行统一规范。目前已经市政府常务会议研究通过,待提交市深化改革领导小组会议研究通过后印发。 | 正在办理 |
|  | 40号、关于大力发展公共交通的建议 |  | 交通局 |  |  |
| 13 | 大力实施“村村通”客车工程。计划开通5条线路（市区-王庄、市区-漭林、市区-彭庄、市区-李家庄、市区-朱堌堆），增购车辆16台（资金投入约624万元），解决36个行政村群众出行问题。 | 12月20日 | 交通局 | 计划开通的5条城乡公交线路均已完成路线规划，目前，市区-朱堌堆线路已开通，其余线路待车辆采购到位后尽快通车。 | 正在办理 |
| 14 | 规划新增公共自行车站点。在中心城区规划新建公共自行车站点28个，新增公共自行车450辆，10月底建成投入使用。 | 10月31日 | 交通局 | 已完成28个公共自行车站点的选址审批，设备招标工作正在积极推进。 | 正在办理 |
| 15 | 积极开展河南省第二批“公交优先”示范城市创建，争创“公交优先”示范市。 | 12月20日 | 交通局 | 4月24日，河南省创建第二批“公交优先”示范市考核组对我市创建情况进行了考核验收，下一步将积极与省交通运输厅沟通对接，争取顺利通过评审。 | 正在办理 |
|  | 45号、关于提升城市道路质量的建议 |  | 住建局 |  |  |
| 16 | 规划新建改造城市道路15条。年度完成10条，其中新建5条，分别为汤帝中路、荆梁中路、壹号城邦北侧路、河苑街东延、财源路；改造3条，分别为丰田路、荆梁南路、文化路等3条改造；电缆入地2条，分别为济渎路、愚公路。积极推进5条，其中愚公路东侧规划路、经一路北延、青洛河路等3条新建道路年底前形象进度达到60%；西一环、南一环2条改造道路年底前完成样板段建设。 | 12月20日 | 住建局 | 8条新建道路：汤帝中路完成投资4900万元，占总投资的59%。其中桥梁工程完成85%，主体已完工，正在进行挡墙砌筑；道路拆迁完成70%。计划6月份完成桥梁工程，同时启动已拆迁部分道路施工。存在问题：人民医院家属楼和老纺织厂拆迁协调难。荆梁中路已完成投资2200万元，占总投资的66%。桥梁主车道铺油已结束；豫光厂区道路所经需移植树木移植完成95%。存在问题：一是豫光厂区内主干线电力改迁方案未确定，二是厂区内职工宿舍楼、家属楼价格争议较大，正在积极协商。壹号城邦北侧路、青洛河路：已完成施工图设计，计划7月份完成施工招标工作；愚公路东侧规划路：正在进行设计施工总承包招标文件编制。经一路北延：已完成施工图设计，正在进行施工招标，计划8月份开工；河苑街东延：正在进行道路设计方案调整；财源路：正在进行施工、监理招标。 7条改造道路：南一环、西一环已完成测量放线，正在进行村界勘定，办理砍伐证等工作，南一环计划近日开工；文化路、丰田路、荆梁南路：社会资本方已确定，正在对合同条款进行洽谈；愚公路、济渎路：已完成施工图设计，计划7月份完成施工招标工作。 | 正在办理 |
| 17 | 按照城市主干道15—20年、次干道10年设计标准，统筹考虑地上、地下，海绵城市等先进理念，对道路进行高标准全配套改造设计。 | 12月20日 | 住建局 | 壹号城邦北侧路、玉川街东延、财源路已按照主干道15年、次干道10年设计标准完成设计；河苑街东延、经一路北延、青洛河路道路正在进行设计；南一环已完成道路方案评审。 | 正在办理 |
| 18 | 加强道路维修养护。投资800万元，对全市主次干道进行及时维修养护。 | 12月20日 | 住建局 | 目前完成投资约260万元，对西一环、南一环、天坛路、文昌路、愚公路、黄河路、济源大道、济水大街、汤帝路等20余条道路进行维修养护。 | 正在办理 |
|  | 83号、关于打造优秀企业家队伍的建议 |  | 工信委 |  |  |
| 19 | 制定《关于进一步营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的实施意见》。 | 12月20日 | 工信委 | 起草了《关于进一步营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的实施意见》。目前正在征求意见。另省政府正在研究出台相关实施意见，待参照省文件精神修改完善后提交市政府常务会研究。 | 正在办理 |
| 20 | 组织实施青年企业家成长计划，向省工信厅申报一批成长性高、创新能力强的优秀青年企业家进入河南省青年企业家库进行重点培育。 | 6月30日 | 工信委 | 3月份已向省推荐17家成长性高、创新能力强的优秀青年企业家进入河南省青年企业家库，目前确定万洋冶炼、豫港焦化等10家青年企业家进入省工信委面试程序，进行重点培育。 | 正在办理 |
| 21 | 加大企业家培训力度，聘请专家、教授，与国内知名高校、管理教育培训机构合作，分期分批选送企业的董事长、总经理及后备人才，进行专业的管理教育培训。 | 10月31日 | 工信委 | 积极推荐转型发展重点企业，特别是“三大改造”和产业转型升级重点企业的董事长或总经理参加省“百名领军型企业家”培训，目前万洋冶炼、暖煌新能源、清水源3家企业进入百名中原领军型企业家培训名单。 | 正在办理 |
| 22 | 依托济源市中小企业公共服务平台和企业服务110系统，建立“互联网+服务”工作模式，实现通过网络系统直接受理问题、解决问题、反馈问题，为企业提供“110式”服务。建立“百名干部帮百企”常态服务机制，继续实施规模以上工业企业首席服务员制度，做到服务企业制度化常态化。 | 12月20日 | 工信委 | 一是开展“百名干部帮百企”活动，百名首席服务员继续当好惠企政策的宣讲员、当好破解难题的协调员、当好企业情况的调研员，对全市100家重点服务企业开展贴身服务，研究解决企业转型、项目建设中存在的突出问题，为打造最佳营商环境提供有力支撑。二是做好企业服务110工作，截止目前，通过企业服务110系统反映问题25个，已解决问题11个，其他14个问题正在办理中。 | 正在办理 |
| 23 | 在全市工业大会上对为我市经济社会作出突出贡献的优秀企业家、新锐企业家、先进工业企业进行表彰，不断增强企业家的荣誉感和责任感。 | 12月20日 | 工信委 | 市财政今年专门列支100万元专项经费，用于我市工业转型发展和优秀企业家宣传。在全市工业大会上对为我市经济社会作出突出贡献的优秀企业家、新锐企业家、先进工业企业进行表彰。搭建政府、专家和企业家面对面沟通的桥梁，正在积极筹备“企业家沙龙”。 | 正在办理 |
|  | 84号、关于加大环境保护执法监查力度的建议 |  | 环保局 |  |  |
| 24 | 开展苇泉河暗渠纳污专项整治。在苇泉河治理和生态修复工程的基础上，将文昌路桥至愚公路桥暗渠纳入专项整治，6月底前彻底解决苇泉河城市段黑臭问题。 | 6月30日 | 环保局 | 针对排查中发现的排污口排放生活污水及部分截污点有渗漏的现象，督促住建部门截污纳网，于5月15日启动截污。因6月3日以来苇泉河主要支流泥土河断流，针对苇泉河污染问题仍十分严重的问题，市环境污染防治攻坚战指挥部办公室于6月6日分别向住建和水利部门下达督办通知，责成立即截污和进行生态调水，以有效改善河流水质。 | 正在办理 |
| 25 | 对盘溪河从中社到精神病院入蟒河全段进行入河排放口登记，对济源煤业、鹤济煤业两家企业四对矿井排水进行治理改造，对包括支流上堰河、珠龙河在内的排污企业达标排放检查，查处偷排偷放、不正常使用环境污染防治设施等恶意违法行为，彻底解决盘溪河水黑臭问题，确保河水变清。 | 6月30日 | 环保局 | 一是完成盘溪河从中社到精神病院入蟒河全段入河32个排放口登记工作，编制了入河排污口情况统计表。二是对鹤济磨庄煤业有限公司废水总排口矿井排水进行监测，已达到蟒沁河流域排放标准；济源煤业公司制定了治理方案，新建污水处理设施土建工程已开始施工。三是在对包括支流上堰河、珠龙河在内的排污企业达标排放检查，对存在问题的济源煤业一矿下达《责令改正环境违法行为决定书》，同时对偷排废水和废水超标环境违法行为立案查处。 | 正在办理 |
| 26 | 完成猪笼河从克井西许到玉泉白沟、广利渠从207国道到西宜作断面进行沿河排污整治，包括养殖污水零入河，生活污水进管网，工业企业全部自动监控稳定达标，入河排放口逐个登记，沿线桥梁加装视频监控等内容，每月组织一次排污专项检查和整治进展调度。 | 9月30日 | 环保局 | 对猪龙河（含广利渠白沟至桥头段）进行检查，发现入河排污口51处。印发了《济源市地表水责任目标断面周边环境排查整治工作实施方案》，明确了8项整治任务，并责成梨林镇对南程村养殖小区排污进行封堵，对沿线河道进行垃圾清理，桥面两侧加装防护网。在广利渠和猪笼河8个桥头安装视频监控，安装水质PH值自动监控设备，对非法倾倒行为将进行严厉查处。 | 正在办理 |
| 27 | 建立大气污染管控清单制，将所有工业企业、矿山开采加工、农副加工、煤炭经营、建设施工、服装干洗、汽修、餐饮、加油站全部纳入管控范围，未列入管控的原则上纳入散乱污清单进行取缔。4月底建成发布第一期动态清单，每季度进行更新。 | 12月20日 | 环保局 | 印发了《实施大气污染防治全面管控工作方案》，将涉气工业企业、矿山开采加工、农副加工、煤炭经营、建设施工、服装干洗、汽修、餐饮、加油站等全市4000余家各类涉气污染源全部纳入管控，开展一企一策对标。根据省下发的《关于开展2018年重污染天气应急减排清单修订工作的通知》，明确了年度治理任务和绿色豁免管控企业要求，分行业分级落实管控责任，实行动态清单一单制和绿色调度。目前建成并发布第一期动态清单。 | 正在办理 |
| 28 | 对废气、废气排污企业排放口进行全面梳理，确定2018年污染源自动监控设施安装计划，对纳入计划的污染源督促尽快完成建设安装和环保监控中心联网。 | 6月30日 | 环保局 | 印发了《关于强化污染源自动化监控建设和管理的通知》，明确了2018年废水、废气污染源自动监控建设计划。2018年全市共下达监控基站建设任务107套，截止目前已签订合同企业87家，已安装68套，已联网62套。5月29日召开了污染源自动监控建设专题推进会议，要求企业完成自动监控设施建设网后方可恢复生产。 | 正在办理 |
|  | 91号、关于改善医疗服务水平的建议 |  | 卫计委 |  |  |
| 29 | 在二级及以上医院开展临床路径管理和优质护理服务，在全市医疗机构开展抗菌药物临床应用管理、医院感染控制管理和处方点评工作。5月和11月分别对各级医疗机构开展两次医政工作专项检查。 | 11月30日 | 卫计委 | 5月份对全市二级以上医院进行了医政工作专项检查。并督促各医疗机构严格落实《济源市医务人员医德医风考核管理办法（试行）》、医疗行业“九不准”和“三合理一规范”要求，不断规范诊疗行为。 | 正在办理 |
| 30 | 开展“进一步改善医疗服务行动计划”“患者满意提升工程”“亮出形象正党风，医德建设争先锋”等活动，提升医疗服务水平。 | 12月20日 | 卫计委 | “进一步改善医疗服务行动计划”“患者满意提升工程”“亮出形象正党风，医德建设争先锋”等活动方案已经印发，每月对活动开展情况进行督导，发现问题及时通报，及时纠正。 | 正在办理 |
| 31 | 持续深化省市、市镇医联体建设，建成1个有明显成效的医联体；加强专科联盟建设，促进全市急危重症救治水平再上新台阶。 | 9月30日 | 卫计委 | 市人民医院与郑大一附院、省人民医院；市保健院与省妇幼保健院、省儿童医院；市肿瘤医院与省肿瘤医院等建立了多个专科联盟，相关专科重病患者的诊疗及转诊服务得到保障。选定市人民医院与坡头卫生院、市二院与玉泉卫生院四家单位，组成两个市级紧密型医联体，实施方案已经印发，后期工作正在有序推进。 | 正在办理 |
| 32 | 加强重点专业医疗质量控制，建立健全各专业质量管理和控制中心并充分发挥其作用，6月份出台《济源市医疗质量控制中心管理规定》、《济源市医疗质量控制中心考核办法》，12月底完成病历、检验、院感三个专业的质控中心建设。 | 12月20日 | 卫计委 | 质控中心建设及考核方案已印发，正在逐步推进检验、影像、院感、护理、病历等质控中心建设。《济源市医疗质量控制中心管理规定》、《济源市医疗质量控制中心考核办法》已印发。 | 正在办理 |
|  | 117号、关于全面提升农村环境卫生综合整治的建议 |  | 住建局 |  |  |
| 33 | 6月底前，全面完成小型堆放点的陈年垃圾清理；10月底前初步形成“扫干净、转运走、处理好、保持住”的农村生活垃圾运行体系，年底前通过河南省农村垃圾治理省级达标验收。 | 12月20日 | 住建局 | 农村陈年垃圾清理工作已启动，对全市11个镇下发了督导通知，目前57个垃圾堆放点已完成清理20余个，14个非正规垃圾堆放点已完成轵城镇柏林、泥沟河、梨林镇东蒋3个。 | 正在办理 |
| 34 | 出台《济源市城乡生活垃圾分类实施方案》；在中心城区及各镇、街道办事处（村、居、社区）划定33个垃圾分类示范片区，启动生活垃圾分类回收试点；年底前城市示范综合片区和示范村（居、社区）形成可复制、可推广的垃圾分类模式。 | 12月20日 | 住建局 | 目前城乡生活垃圾分类实施方案已制定，正在征求意见。 | 正在办理 |
| 35 | 继续延续农村保洁人员补助，各镇加大对农村垃圾治理工作的投入。 | 12月20日 | 住建局 | 起草了《济源市农村垃圾治理工作方案的通知》，目前正在会签，要求各镇加大对农村垃圾治理工作的投入。 | 正在办理 |
|  | 129号、关于解决山区供水难问题的建议 |  | 水利局 |  |  |
| 36 | 加快王屋山供水复线建设，工程全部完工并通水。 | 11月31日 | 水利局 | 王屋山供水复线已完成总干、东干、西干试通水，东干、中干以下田间管网正在进行扫尾施工，西干管正在采购和安装远程自动化操控系统。 | 正在办理 |
| 37 | 组织实施邵原布袋沟供水站输水管道复线工程前期规划设计工作，组织专家对供水复线工程的初步设计报告进行审查，并根据专家组提出的修改意见完成修改完善。 | 12月20日 | 水利局 | 组织专家对供水复线工程的初步设计报告进行了审查，现设计单位正按照审查建议修改设计报告。 | 正在办理 |