〔2018〕68号

关于印发《2018年济源市民生十件实事任务

推进台账》的通知

各责任单位：

为切实做好我市民生十件实事办理工作，现将《2018年济源市民生十件实事任务推进台账》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

一、明确办理责任。民生实事办理是市委、市政府对全市人民做出的庄严承诺，各责任单位要高度重视民生实事办理工作，主要领导为第一责任人，亲自安排布署，分管领导具体抓落实；各办理人员要以求真务实的精神和真抓实干的作风，严格按照《台账》确定的目标任务和时间节点，按期推进。各责任单位、协办单位要加强横向沟通联系，对多次协调研究难以解决的问题要及时报请市政府协调解决。

二、加强督导检查。市委市政府督查局、发改委将进一步加强督导检查，以动真碰硬地督查考核倒逼民生十件实事的落实。每月督查局、发改委联合对民生十件实事落实情况进行现场督导，对重视不够、推进不力的相关责任单位、分管领导进行全市通报，并利用新闻媒体进行曝光。各责任单位要安排专人负责民生实事进展情况上报工作，从4月起，每月25日前将民生实事进展情况报市委市政府督查局议案提案室（第一行政区6号楼506室），同时电子文档发送至邮箱jysdcj@126.com。

三、注重宣传引导。各责任单位要充分运用报刊、电视、广播、网络等媒体，积极宣传民生工作新进展、新成效。市电视台、日报社要在年中、年末开辟专栏集中报道民生实事工作进展；各责任单位要主动联系媒体，对民生实事的惠民政策、重大进展情况提供新闻线索，做到民生实事家喻户晓、深入人心、温暖民心。

附件：2018年济源市民生十件实事任务推进台账

2018年3月30日

附件

2018年济源市民生十件实事任务推进台账

| 序号 | 工作目标任务 | 具体任务和时间节点 | 牵头 领导 | 责任 单位 | 进展情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、持续推进扶贫帮困 | 1.立足产业、就业，支持贫困村发展旅游业和本地优势产业，持续加大贫困村基础设施建设。提高困难群众医保报销比例，完善贫困重度失能残疾人集中托养管理等社会保障机制，实现有劳动能力的贫困户原则上全部脱贫。 | 1.4月份拿出有劳动能力的贫困户数量。2.针对每个贫困户制定脱贫措施。3.11月底原则上全部脱贫。4.10月底完成11个整村推进项目建设任务和9个老区村建设任务。 | 王惠民 李拴根 侯 波 | 扶贫办 |  |  |
|  |  | 1.市财政列支600万元，对困难群众医疗费用个人负担部分进行再次报销。2.4月底出台再次报销办法。3.及时足额发放资金。 |  | 人社局 |  |  |
|  |  | 旅游扶贫工作，1.7月底前落实《济源市未脱贫户农家乐奖补政策》，指导培育1-3家乡村旅游经营单位。2. 8月底前重点支持大峪镇王庄村、王屋镇林山村、邵原镇双房等村发展乡村旅游项目，带动贫困户脱贫致富。 |  | 旅发委 |  |  |
|  |  | 利用农村低保资金，在贫困村开展贫困重度失能残疾人集中托养管理试点工作。 |  | 民政局 残 联 |  |  |
| 二、突出教育优先发展 | 2.全面免除公办普通高中学费，实施十二年公办学校学生免学费。 | 1.财政局将2000余万资金列入预算。2.及时足额将资金发放到学校。 | 王惠民 卫祥玉 | 财政局 教育局 |  |  |
|  | 3.实施学前教育三期行动计划，开工建设愚公路幼儿园、思礼卢仝幼儿园等项目，新增幼儿学位2500个，缓解幼儿入学难问题。 | 1.5月底前印发学前教育三期行动计划。2.开工建设愚公路幼儿园，年度完成投资8000万元（含愚公路小学）；10月底前开工建设思礼卢仝幼儿园。3.5月份完成邵原等幼儿园建设，新增学位900个；10月份完成东环路幼儿园建设，新增学位1000个；12月份底前完成天坛路幼儿园分园建设，新增学位600个。 | 卫祥玉 | 教育局 |  |  |
| 三、解决西部山区6.5万群众用水难题 | 4.铺设输水管网460公里，新建蓄水池28座，建成王屋山供水复线工程，解决王屋、下冶、大峪等镇6.5万山区群众饮水难和5万余亩耕地灌溉难问题。 | 1.4月30日前，完成总干管试通水任务。 2.6月30日前，完成西干管试通水任务。 3.7月31日前，完成东干、中干管网铺设任务。 4.12月31日前完成东干、中干试通水任务。 | 侯 波 | 水利局 |  |  |
| 四、实施城乡低保一体化 | 5.将城市和农村的低保标准线调整到同一水平，实现社会底线保障公平。 | 1.7月份在两个镇开展试点工作。 2.10月份前完成农村低保标准与城市标准接轨。 | 侯 波 | 民政局 |  |  |
| 五、为残疾人提供精准康复服务 | 6.对所有0-6岁残疾儿童开展抢救性康复训练，为残疾人提供家庭医生签约服务，通过助听、助视、助行等辅助器具康复服务人数达到5000人以上，残疾人精准康复服务率达到80%以上，提高残疾人生活质量。 | 1.11月份前完成所有0-6岁残疾儿童开展抢救性康复训练。2.11月份前残疾人家庭医生签约服务达到90%。3.康复服务人数及精准康复服务率一季度分别达到1500人、15%；二季度分别为：3000人、55%；三季度分别为：4500人、75%；四季度分别为：5000人、80%。 | 卫祥玉 | 残 联 卫计委 |  |  |
| 六、为群众提供便利出行条件 | 7.新建电动汽车充电桩300个。 | 4月份完成选址，5月份启动建设，10月建成投用。 | 王惠民 李拴根 | 发改委 |  |  |
|  | 8.新增公共自行车500辆、停靠点30处。 | 4月份完成招标，5月份启动建设，8月份建成投用。 |  | 交通局 |  |  |
|  | 9.优化公交线路6条，开通济源至郑州、新乡高铁站直达班车，方便群众出行。 | 6月份完成公交线路优化,8月份开通济源至郑州、新乡高铁站直达班车。 |  |  |  |  |
| 七、实施“互联网+明厨亮灶”工程 | 10.在全市中小学校食堂（含托幼机构）基本建立全覆盖的“互联网+明厨亮灶”工程，保障学生集体用餐安全。 | 200所中小学幼儿园“互联网+明厨亮灶”工程， 5月份完成招投标工作，6月启动建设，11月建成投用。 | 王惠民 卫祥玉 | 食药监局 教育局 |  |  |
|  | 11.开展互联网+明厨亮灶示范街创建活动，保障群众“舌尖上安全” | 互联网+明厨亮灶2条示范街，5月份开始创建，10月份完成。 | 王惠民 | 食药监局 |  |  |
| 八、持续改善城乡人居生活环境 | 12.实施荒山造林5.88万亩。 | 10月1日前完成荒山造林5.88万亩。 | 侯 波 | 林业局 |  |  |
|  | 13.城区道路绿化5公里；新建改造供热管网9.8公里，新增集中供暖面积45万平方米；铺设供气管网40公里，完成天然气替换1.2万户；新建城市污水管网15公里。 | 11月底前完成建设南环路（天坛路至东一环）道路绿化5公里. 10月底前完成新建改造供热管网9.8公里：周园路（文昌路—天坛路）1.8公里；新建南环路（东环路--天坛路）4公里；黄河路（天坛路—愚公路）4公里。 11月底前完成供气管网40公里：铺设承留、克井、思礼、轵城、梨林、五龙口等乡镇供气管网40公里，完成天然气替换1.2万户。 污水管网15公里：3月底完成济渎大街（济洪涝河-207国道）、207国道（济渎路-新济路）3公里，6月底完成文昌路（济渎大街-珠龙河）1公里，11月底完成北海路（西一环-西二环）、北一环（东一环-西一环）、济源大道（东一环-东二环）、汤帝路（黄河路-南一环）11公里。 | 李拴根 | 住建局 |  |  |
|  | 14.实施“乡村振兴”战略，新建15个村生活污水集中处理工程。 | 11月份前完成塘石、涧南庄、寺郎腰、栲栳、旧河、王屋村、花园村、花石、东沟、西天浆等15个村新建生活污水集中处理工程。 | 李拴根 | 住建局 |  |  |
|  | 15.创建3个“美丽乡村”试点。 | 邵原花园村、王屋清虚村、大峪王庄村5月份完成手续办理，10月底完成创建任务。 | 王惠民 | 财政局 |  |  |
| 九、解决公共场所“如厕难”问题 | 16.在旅游景区、交通干线、城区、乡村新建改扩建公厕150座， 解决群众“如厕难”问题。 | 11月底前在旅游景区及重要乡村旅游节点新改建旅游厕所43座。 | 李拴根 | 旅发委 |  |  |
|  |  | 11月底前交通干线新建10座公厕。 |  | 交通局 |  |  |
|  |  | 11月底前共建设97座，其中城区50座、乡村47座。 |  | 住建局 |  |  |
| 十、丰富群众文化生活 | 17.开展“舞台艺术送农民”演出222场次，实施“中原文化大舞台”低价惠民演出活动40场次，举办“愚公剧场”演出50场，新建10座“图书漂流站”，满足群众精神文化需求。 | 开展“舞台艺术送基层”演出222场次，实施“中原文化大舞台”低价惠民演出活动40场次，举办“愚公剧场”演出50场，新建 “图书漂流站”10座。11月底前完成。 | 卫祥玉 | 文广新局 |  |  |
|  | 18.开展“戏曲进校园”活动，让中小学生每年免费欣赏到1场优秀戏曲艺术演出。 | 上半年完成经典剧目与折子戏演出、专家讲课、观看戏曲影像100场次；下半年完成经典剧目与折子戏演出、专家讲课、观看戏曲影像25场次。 | 卫祥玉 | 文广新局 教育局 |  |  |

济源市委市政府督查局综合科        2018年3月30日印发