关于对全市2019年第一批重点在建项目

节后复工情况进行督查的通知

为加快推进重点项目节后复工，确保一季度实现“开门红”，按照市委、市政府安排，市督查部门、市政府大项目办将对全市2019年第一批重点在建项目节后复工情况进行督查，现将有关事宜通知如下：

- 督查内容

《济源市2019年第一批重点建设项目台账》中部分重点项目复（开）工情况

二、督查方式

1.单位自查。各责任单位要对照台账，明确专人，每天自查并报告各自承担的重点项目节后复工情况。

2.实地督查。市督查部门、市政府大项目办每天深入项目现场进行实地督查，对续建项目及部分新开工项目节后复（开）工情况进行汇总，向市委、市政府进行汇报，并予以全市通报。

三、有关要求

1、高度重视。各责任单位要迅速收拢过节思想，尽快进入紧张的工作状态，要切实增强发展的责任感和紧迫感，采取有力措施，加快重点项目复工步伐，确保一季度实现开门红。

2、及时报告。各责任单位要明确专人，及时报告各自承担的重点项目复工情况。主要包括：目前是否复（开）工，现场施工情况，现场机械、人员投入情况，是否形成施工高潮；对尚未复（开）工项目，要重点说明项目未复（开）工原因，预计复（开）工时间；项目目前整体进展情况，存在的主要问题及困难。

督查局二室电话6633963，邮箱dcjes@163.com

大项目办电话6835926，电子信箱jydxmb@126.com

附件：济源市2019年第一批部分重点建设项目台账

2019年2月12日

附件

济源市2019年第一批部分重点建设项目台账

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设起止年限 |  | 建设内容及规模 | 总投资 | 至2018年底累计完成投资 | 2019年计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开工 | 竣工 |  |  |  |  |
| 1 | *金马能源综合利用产业基地项目 | 虎高区 轵城镇 | 2017.01 | 2021.12 | 建设焦粒纯氧制气、乙二醇、新型碳材料、空分装置、苯加氢扩建、煤焦油深加工扩建、焦炉煤气制氢扩建、干熄焦余热发电、60万吨焦化、液化天然气及配套加气加油站、货场及铁路延伸线等。 | 501500 | 112500 | 50000 |
| 2 | *生活垃圾焚烧发电项目 | 虎高区 住建局 轵城镇 | 2017.07 | 2019.06 | 占地60亩，日处理生活垃圾600吨。 | 44000 | 34000 | 10000 |
| 3 | 西交大科技园（康桥智谷）项目 | 虎高区 轵城镇 | 2014.06 | 2020.03 | 占地138亩，总建筑面积19万平方米，建设11栋楼。 | 100000 | 90000 | 8000 |
| 4 | *清源水处理年产18万吨水处理剂项目 | 轵城镇 虎高区 | 2018.10 | 2020.12 | 占地158亩，主要建设18万吨水处理剂自动化生产线。 | 46000 | 6000 | 10000 |
| 5 | 农牧循环产业园项目 | 轵城镇 | 2018.03 | 2020.12 | 占地600亩，规划1万头繁殖母猪场1个，年出栏20万头仔猪繁育基地。 | 15000 | 2000 | 8000 |
| 6 | *豫光再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程 | 玉川区 | 2017.05 | 2020.09 | 占地700亩，总建筑面积7.5万平方米，建设再生铅规模化清洁冶金生产、废铅酸蓄电池无害化回收拆解、污水综合治理和中水回收等系统，配套建设氧气站、余热发电等辅助生产及环保设施。 | 200000 | 50000 | 80000 |
| 7 | 万洋凯华6万吨新型墙体材料项目 | 思礼镇 | 2018.03 | 2019.12 | 建设2条年产3万吨新型墙体材料生产线及配套设施。 | 50000 | 30000 | 20000 |
| 8 | 万洋20万吨废旧铅酸蓄电池拆解项目 | 思礼镇 | 2018.06 | 2019.08 | 建设8000平方米厂房、年拆解20万吨废旧铅酸蓄电池生产线及配套设施。 | 40000 | 20000 | 20000 |
| 9 | *中原白银城项目 | 思礼镇 | 2019.03 | 2021.12 | 占地1500亩，总建筑面积100万平方米，建设银饰生产基地、银饰贸易中心、银饰电商产业园、珠宝智能智造中心、智能仓储中心、白银小镇等。 | 1000000 |  | 150000 |
| 10 | 九里花海田园综合体项目 | 思礼镇 | 2018.01 | 2020.12 | 规划面积12平方公里，涉及柴庄、高庄、史寨、郑坪等12个行政村，依托九里花海、采摘园、休闲农庄、民俗酒店等建成集农业生产、观光旅游、健康疗养于一体的田园综合体。 | 200000 | 75000 | 65000 |
| 11 | 万阳湖综合开发项目 | 思礼镇 | 2018.01 | 2019.12 | 完成万阳湖湿地公园综合建设、万洋大桥南段工程、滨湖路西延工程等道路基础设施，对万阳湖上下游进行拆迁改造。完成文体活动广场及小沙河综合治理。 | 30000 | 8000 | 22000 |
| 12 | 卢仝学校项目 | 思礼镇 | 2018.06 | 2020.12 | 占地52亩，建筑面积2.5万平方米，包括教学楼、办公楼、宿舍楼等。 | 10000 | 500 | 5000 |
| 13 | *柿槟仓储物流项目 | 克井镇 | 2017.09 | 2020.08 | 占地1000亩，总建筑面积12万平方米，建设20座标准化仓库，2条铁路专用线等。 | 78000 | 40000 | 18000 |
| 14 | 三湖生态农业示范园项目 | 承留镇 | 2018.03 | 2019.12 | 对曲阳湖、玉阳湖及周边进行生态绿化，建设牡丹园、植物园等。 | 6000 | 1000 | 5000 |
| 15 | 曲阳湖综合开发项目 | 承留镇 | 2018.01 | 2022.12 | 对曲阳湖周边进行综合改造提升。 | 30000 | 6000 | 6000 |
| 16 | *愚公移山精神干部学院及周边综合提升项目 | 愚公移山指挥部 承留镇 | 2018.03 | 2019.12 | 占地280亩,改造提升5万平方米厂房，建设教学楼、后勤服务中心、运动场及配套基础设施等。 | 60000 | 30000 | 30000 |
| 17 | 优洋饮品三期扩建项目 | 玉泉街道 | 2018.01 | 2019.12 | 总建筑面积2.5万平方米，改造4栋标准化厂房，新增12条全自动饮料生产线。 | 42000 | 22000 | 20000 |
| 18 | 恒顺新材料年产7000吨有机氯氟项目 | 五龙口镇 | 2018.01 | 2019.12 | 建设年产7000吨有机氯氟生产线一条。 | 17600 | 5600 | 12000 |
| 19 | 恒通年产3000吨对间苯二甲酰氯项目 | 五龙口镇玉川区 | 2018.11 | 2019.12 | 主要建设1200平方米厂房及1条生产线。 | 15000 | 2000 | 13000 |
| 20 | *小浪底北岸（济源）灌区工程 | 水投公司 | 2012.04 | 2019.10 | 建设总干渠18公里、一干渠3公里及渠首工程。 | 58060 | 51400 | 6660 |
| 21 | *盘溪河水生态综合治理项目 | 水利局 | 2018.04 | 2019.10 | 治理河道16.95公里。 | 20000 | 13000 | 7000 |
| 22 | *城郊造林绿化项目 | 林业局 | 2018.09 | 2024.04 | 流转土地1.3万亩，进行城郊造林绿化，建设各具特色的生态防护林、休闲观赏林、城郊森林公园、精品牡丹园。 | 19438 | 1706 | 9001 |
| 23 | *济源至阳城高速公路 | 交通局 | 2016.09 | 2020.12 | 全长19.8公里。 | 298000 | 140000 | 100000 |
| 24 | *济源至洛阳西高速公路 | 交通局 | 2016.11 | 2020.12 | 全长18.4公里。 | 247000 | 130000 | 80000 |
| 25 | S310吉利界至蓼坞段改建工程（小浪底北岸公路） | 交通局 | 2018.04 | 2020.03 | 全长12.7公里。 | 14558 | 6500 | 6000 |
| 26 | *济水源生态旅游综合开发项目 | 文旅集团 住建局 北海街道 | 2018.01 | 2026.12 | 占地7000亩,以济渎庙为核心，按照5A标准扩展打造核心景区济渎园。重点实施千亩牡丹园、龙泉湖公园项目建设以及配套商业项目、生态居住项目开发。 | 400000 | 1500 | 20000 |
| 27 | *第一洞天文化产业园项目 | 文旅集团 | 2017.04 | 2020.12 | 占地300亩，总建筑面积33万平方米，建设道境广场、王屋老街、愚公移山红色教育基地和小有河养生谷等。 | 160000 | 82300 | 10000 |
| 28 | *那些年小镇项目 | 文旅集团 | 2017.03 | 2020.12 | 占地200亩，总建筑面积12万平方米，主要建设那些年小镇、洞穴酒店、生态卢仝茶园以及基础配套设施等，进行古村落保护、老兵工厂改造提升等。 | 91000 | 15000 | 5000 |
| 29 | 愚公路小学项目 | 教育局 沁园街道 | 2018.10 | 2019.10 | 占地89亩。总建筑面积40500平方米，小学8轨48个班、幼儿园6轨18个班。 | 12057 | 2000 | 10057 |
| 30 | *南一环（含5公里单舱地下管廊）项目 | 住建局 | 2018.10 | 2019.05 | 全长6.5公里，配套建设地下综合双舱管廊。 | 29000 | 15000 | 14000 |
| 31 | *古轵公园项目 | 住建局 轵城镇 | 2018.10 | 2019.12 | 占地40公顷，建设大型综合公园。 | 20000 | 10000 | 10000 |
| 32 | *西一环（含全段电缆沟）项目 | 住建局 | 2018.10 | 2019.05 | 全长5.6公里，宽34米，建设电力、弱电线廊，人行道提升改造3万平方米。 | 19000 | 6000 | 13000 |
| 33 | 济源市城市地下停车场项目一期 | 投资集团 | 2018.06 | 2019.12 | 总建筑面积2.5万平方米，其中地下建筑2.4万平方米，地上建筑1000平方米，地下一层为社会停车场兼容商业。 | 13000 | 7000 | 6000 |

注：*号为2019年省重点建设项目。