2020年示范区“双十工程”台账

| 类别 | 序 号 | 项目名称 | 责任单位 | 基本情况 | 分管领导 | 分包联系 市级领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业转型十大工程 | 1 | 豫光再生铅循环利用及高效清洁生产技改工程 | 玉川区 工科委 | 总投资19.2亿元，年度计划投资10亿元，建设再生铅规模化清洁冶金生产、废铅酸蓄电池无害化回收拆解、污水综合治理和中水回收等系统。2020年计划建成投产。 | 俞益民 | 李军星 |
|  | 2 | 济钢装备大型化升级改造及年产50万吨特殊钢精品棒材项目 | 虎岭高新区 工科委 | 济钢装备大型化升级改造工程总投资30亿元，年度计划投资6亿元，对现有4台烧结机、4座高炉、2座转炉实施改造，新建2台烧结机、2座高炉、1座转炉、1座合金钢电炉及辅助设施。2020年计划完成烧结机改造，启动高炉改造。年产50万吨特殊钢精品棒材项目总投资4亿元，建设年产50万吨特殊钢精品棒材生产线及辅助设施。2020年计划建成投产。 | 俞益民 | 仝柯峰 |
|  | 3 | 金利铅基多金属固废协同强化冶炼产业化示范项目 | 承留镇 玉川区 工科委 | 总投资10亿元，年度计划投资5亿元，建设年处理20万吨铅基多金属固废协同强化冶炼产业化示范生产线等。2020年计划完成环评、用地等手续，力争年底前开工建设。 | 俞益民 |  |
|  | 4 | 金马能源焦化设备大型化改造项目 | 虎岭高新区 轵城镇 工科委 | 总投资23.65亿元，年度计划投资3亿元，实施装备大型化改造。2020年计划完成环评、用地等手续，力争年底前开工建设。 | 俞益民 | 谭 江 |
| 产业转型十大工程 | 5 | 富泰华智能化园区项目 | 虎岭高新区 工科委 | 总投资20.4亿元，年度计划投资6.4亿元，建设CNC智能化车间，实施阳极线改造、精雕机改造等工程。2020年计划建成投产。 | 俞益民 |  |
|  | 6 | 清源水处理年产18万吨水处理剂扩建项目 | 轵城镇 虎岭高新区 | 总投资4.6亿元，年度计划投资2.6亿元，建设18万吨水处理剂自动化生产线。2020年计划建成投产。 | 俞益民 | 田国强 |
|  | 7 | 虎岭钢产品深加工产业园项目 | 虎岭高新区 承留镇 天坛街道 | 总投资200亿元，年度计划投资15亿元。2020年计划建设固泰铂固紧固件、力辉钢绳、济钢冷拉银亮材、济钢热处理金属材料、兴联弹簧、超纯净钢等项目。 | 俞益民 | 董亚丽 |
|  | 8 | 中国白银城项目 | 工科委 思礼镇 沁园街道 虎岭高新区 轵城镇 | 总投资100亿元，年度计划投资15亿元。2020年计划建设金利银都抗氧化银、3000吨白银深加工、万洋白银深加工等项目。 | 俞益民 | 王军霞 |
|  | 9 | 海博瑞纳米球形二氧化硅项目 | 五龙口镇 | 总投资15亿元，年度计划投资5亿元。2020年计划一期3万吨规模生产线建成投产。 | 俞益民 | 杨随林 |
|  | 10 | 金祥材料扩建项目 | 轵城镇 虎岭高新区 | 总投资6.6亿元，年度计划投资2亿元，建设8万吨聚合氯化铝生产线、5万吨三氯甲基碳酸酯生产线、5万吨氯化石蜡生产线。2020年计划完成环评、用地等手续，开始基础设施建设。 | 俞益民 | 李立社 |
| 类别 | 序 号 | 项目名称 | 责任单位 | 基本情况 | 分管领导 |
| 基础设施和公共服务十大工程 | 1 | 济洛快速通道项目 | 交通运输局 | 总投资10亿元。2020年计划建设S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥，启动东环南延至吉利项目。 | 李拴根 |
|  | 2 | 黄河大道西延及整体改造提升工程 | 交通运输局 交投公司 | 总投资4.85亿元，年度计划投资1亿元。2020年计划开工建设，完成拆迁、路基处理。 | 李拴根 |
|  | 3 | 济水源生态文化旅游综合开发项目 | 文旅集团 北海街道 | 总投资15.7亿元，年度计划投资3000万元。2020年计划完成牡丹园配套设施，改造提升龙泉湖公园，启动济渎庙核心景区拆迁安置。 | 卫祥玉 |
|  | 4 | 职业技术学院本科校区建设项目 | 职业技术 学院 | 总投资26亿元，年度计划投资5亿元。2020年计划确定项目选址、资金来源，开展前期手续办理，确保年底前具备开工条件。 | 卫祥玉 |
|  | 5 | 人民医院迁建项目 | 卫健委 | 总投资20亿元，年度计划投资3000万元，按三级甲等医院建设，病床数500张以上。2020年计划确定项目选址、资金来源，开展前期手续办理，确保年底前具备开工条件。 | 卫祥玉 |
|  | 6 | 济源文化艺术中心项目 | 文化广电 和旅游局 | 总投资11.8亿元，年度计划投资1亿元，建设公共文化区（博物馆、美术馆、少儿图书馆、历史方志馆、非物质文化遗产展示馆、音乐厅等）、文化产业区、综合服务区三大功能区。2020年计划确定项目选址、资金来源，开展前期手续办理，确保年底前具备开工条件。 | 卫祥玉 |
| 类别 | 序 号 | 项目名称 | 责任单位 | 基本情况 | 分管领导 |
| 基础设施和公共服务十大工程 | 7 | 篮球小镇项目 | 轵城镇 | 总投资10亿元，年度计划投资4.5亿元，打造以篮球运动和中原文化体验为核心的特色小镇。2020年计划完成开工前各项手续，启动建业大食堂、篮球运动场等建设。 | 李拴根 |
|  | 8 | 引黄调蓄工程 | 水利局 水投公司 轵城镇 | 总投资6.13亿元，年度计划投资1亿元，开挖占地630亩的调蓄湖1座。2020年计划完成用地审批，进行200亩湖体开挖。 | 侯 波 |
|  | 9 | 中国白银小镇项目 | 住建局 | 打造“三心两馆一店”（珠宝首饰交易中心、白银电商中心、白银研究所及检测中心，白银博物馆、中国白银生活馆，白银国际大酒店）及白银文化旅游区。2020年计划完成项目规划，落实投资方，开展前期手续办理。 | 李拴根 |
|  | 10 | 城市综合体项目 | 住建局 城投公司 | 建设集购物、餐饮、休闲、娱乐、商务办公于一体的城市综合体。2020年计划确定选址，制定政策，公开选商招商，确定投资方。 | 李拴根 |

# Text boxes

— 5 —

— 6 —

— 7 —

— 8 —