济源市综合交通运输“十三五”

发展规划

济源市交通运输局

2017年7月

目  录

一、发展基础	6

（一）“十二五”发展评价	6

（二）形势与要求	14

二、指导思想与发展目标	15

（一）指导思想	16

（二）基本原则	16

（三）发展目标	17

三、构建现代综合交通运输体系	21

（一）加快提升综合运输通道能力	21

（二）持续完善综合交通网络	22

（三）着力打造综合交通枢纽	28

四、改进提升客货运输服务水平	29

（一）加快发展优质客运服务	29

（二）积极促进现代物流发展	31

（三）不断加强邮政快递实力	32

五、加快推进智慧绿色交通发展	32

（一）着力提升科技信息水平	32

（二）大力开展绿色交通建设	33

六、持续推进平安交通建设	35

（一）开展体制机制先导工程	35

（二）开展基础设施装备工程	35

（三）开展服务保障工程	36

（四）开展从业人员监管工程	36

（五）开展交通环境提升工程	37

（六）开展特色示范工程	37

七、增强现代综合交通治理能力	37

（一）全面提升依法治交能力水平	37

（二）全面深化体制机制改革	38

八、投资匡算	39

九、保障措施	39

（一）强化组织领导，推动规划落实	39

（二）拓展融资渠道，强化资金保障	40

（三）提升行业软实力，营造良好发展环境	41

（四）加强规划衔接，建立动态调整机制	41

前  言

济源地处河南省西北部，位于全省“米字+井字”综合运输大通道焦柳通道与侯月新兖通道交汇处，是中原城市群核心城市，也是沟通晋豫两省、连接华北平原和中西部地区的重要地带，交通区位优势明显。“十二五”期间，全市交通运输发展始终走在全省前列，先后入选全国绿色循环低碳交通区域性试点城市、全国“平安交通”创建活动示范城市和河南省城乡一体化试点城市等部省示范工程，为全省交通运输发展起到了良好的示范带动作用。

“十三五”时期是济源市实现经济社会转型发展、蝶变升级的重要时期，也是打造中原经济区新兴的地区性中心城市、建设“四个济源”的关键时期。为科学指导“十三五”期济源市综合交通运输发展，进一步明确发展的方向、目标和重点任务，加快构建安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，充分发挥交通运输在经济社会发展中的先行官作用，依据《济源市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《河南省综合交通运输“十三五”发展规划》等，编制本规划。

一、发展基础

（一）“十二五”发展评价

1.发展成就

“十二五”期间，全市坚持“全域规划、一体发展”理念，以发展现代交通运输业为主线，以通道资源优化配置、综合运输枢纽、城乡客运一体化建设等为重点，着力构建畅通高效、安全绿色的综合交通运输体系，运输服务能力和水平不断提升，行业管理持续规范，支持保障能力不断增强，为全市经济社会持续、快速、健康发展提供了有力支撑。

（1）基础设施建设成效显著

“十二五”期间，全市交通基础设施建设累计完成投资25.75亿元。到2015年底，全市综合交通线网总里程达到2641公里，基本形成了集公、铁、水于一体的综合交通网络体系。

铁路建设积极推进。完成济源火车站广场改造和功能性提升改建工程，大幅提升了全市的对外交通形象。积极加强与周边区域和省市相关部门的沟通对接，积极开展焦济洛城际铁路项目前期工作，已完成预可行性研究，项目已开始设计招标，为全市加速融入中原城市群带来了崭新机遇。到2015年底，全市铁路里程达到72公里。

公路建设成效显著。高速公路方面，积极与山西省沟通对接，推进济源至阳城高速公路建设，并已具备开工条件，将打通一条连接豫晋两省的交通大通道；加快推进济源至洛阳西高速公路前期工作，已完成工程预可行性研究，与洛阳融合发展的步伐不断加快。到2015年底，全市高速公路里程达到96公里。普通干线公路方面，以服务新型城镇化发展、产业集聚区建设和旅游资源开发为重点，着力提升小浪底专用公路、G207、S310等路段技术等级及路况水平，五年共新改建公路126.8公里，“十二五”末一级公路通达里程达55.4公里，二级公路通达里程达198.2公里，二级以上等级公路比重较“十一五”末增长15%，基本形成东部平原区“一刻钟”和市域“一小时”两大交通经济圈。农村公路方面，大力推进三年行动计划乡村畅通工程，着力加快通村公路建设，重点推进县乡公路建设及配套大中桥改造，五年新、改建县乡道473公里、村道418公里，改造危桥2234延米，农村公路等级路比例达到86%，铺装路面比例达到86%，县乡公路大中危桥基本消除，初步构建了县道干线系统、乡道支线系统、村道脉络系统的农村公路交通格局，打造了“城乡畅、乡村通、村组达”的农村公路交通平台。

同时适应经济社会发展需要，完成了普通国省道网和农村公路网布局调整工作。规划调整后，全市公路总里程达到2509公里，路网密度达到129.9公里/百平方公里，其中普通干线公路里程达486公里，较调整前增加212公里，县乡道调整后里程达945公里，较调整前增加390公里，实现了镇镇通国省干线、村村通县乡公路。

内河水运设施不断完善。重点实施西霞院海事管理站房和桐树岭码头水毁修复工程建设，积极完善小浪底、西霞院库区安全基础设施，为打造小浪底黄金水道、发展沿黄旅游产业提供了可靠的安全保障。积极发展水路货运，努力推进小浪底至山西货运航道建设，进一步发挥水路运输优势。到2015年底，全市内河Ⅳ级航道里程达到60公里，拥有客运码头3个，泊位4个，助航标志40个。

枢纽场站建设加快推进。客运方面，积极推进济源市综合客运枢纽站、客运南站前期工作，客运西站正式投入运营，初步形成衔接顺畅、布局合理的市区客运场站格局；加快推进五龙口、大峪等乡镇客运站建设，建成邵原客运站，实现镇镇建有等级站；积极推进公交场站建设，公交枢纽场站不断完善。货运方面，自贸区（坤鑫）物流园已初具规模，为产业集聚区和特色产业园发展提供强有力支撑。到2015年底，全市共有等级客运站14个，其中一级客运站1个，二级客运站2个。

公路管养取得新突破。以“好路杯”竞赛为契机，深入开展“公路管理养护年”活动，大力推行公路预防性、经常性和周期性管养三结合模式，积极开展好星级道班、农村公路养护示范镇评选活动，树立了“畅洁绿美安”的公路形象。干线公路坚持日常性、精细化、及时性养护，抓好中小修预防性养护，重点对G207、郭木线S240、温邵线G327等进行保养，五年实施安保工程206公里，原有干线公路平均优良率达90%，荣获河南省干线公路养护管理“好路杯”金杯奖和特殊贡献奖。农村公路坚持常态化养护、规范化管养，实现镇镇建有规范化养护站；五年实施安保工程360公里，全市临水临崖、连续下坡、急弯陡坡等事故易发路段安保设施全部安装到位；原有农村公路优良路率达到85%，多次获得省交通运输厅“好路杯”竞赛金杯奖，并在全国推广农村管养模式典型经验。

（2）客货运输发展成绩斐然

客运服务水平明显提升。坚持以“率先在河南省实现城乡一体化”为目标，充分发挥城乡客运一体化示范作用，积极稳妥推进城乡客运公交化改造，在全省率先实现城乡公交“公车公营”，城乡客运班线公交化运营比例达到86%，形成了市区、市镇、镇村三级公交网络，城乡公交一体化改革全面完成。加快对外客运业务发展，开展济源至郑州小巴客运业务，新开通济源至三门峡、驻马店等多条市际客运班线；着力提升客运装备水平，中高级客车占营运客车比例达到97%，高于全省平均水平25百分点。大力倡导公交优先发展，市政府出台了《济源市城市公共交通系统规划（2014-2030年）》，中心城区初步形成了“四纵、四横、两环线”公交线网布局，公交出行分担率达到26%，万人公交拥有率达到4标台。积极发展水运旅游市场，开辟西霞院航线，为沿黄旅游经济发展提供了有力支撑。

货运发展势头迅猛。深入开展“道路货运物流先进企业”评选和货运企业年度质量信誉考核工作，货运发展环境不断优化；大力推动物流转型升级，加大货运市场扶持力度，新增营运货车2000余辆，培育限上物流企业5家；持续优化运力结构，积极引导货运车辆向厢式化、重型化和专业化方向发展，占比达到15%。农村物流市场发展迅速，积极服务阿里巴巴农村淘宝济源服务中心发展，助推济源城乡一体化进程。

（3）邮政快递普遍服务能力不断增强。

以提升邮政普遍服务能力为目标，大力加强空白乡镇邮政局（所）建设，着力推进村邮站、“三农”服务站等建设，实现“镇镇设所、村村通邮”，初步形成了“布局合理、双向高效、种类丰富、服务便利、覆盖城乡”的邮政物流体系。积极开展邮政物流“农超对接”工作，大力推动实施“百全农业种植合作社”及邮政“示范方”工程，稳步推进邮政社会综合服务平台建设，邮政服务农村经济发展的作用明显增强。大力开展“快递下乡”、快递“三进”工程，乡镇非邮快递网点覆盖率达到80%，末端快递服务水平明显提升。

（4）全国绿色交通建设试点成为新亮点。

成功申报国家低碳试点城市和交通运输部绿色循环低碳交通运输体系试点城市，并以此为契机，大力推进“绿色交通”建设并取得显著成绩。积极推广新能源车辆应用示范，在道路货运试点企业大力推广LNG货运车辆，引导鼓励货运企业购置新能源车辆，五年累计更新新能源客车270辆、LNG货车277辆，城市公交、城乡班线车辆、重点营运货车等新增车辆新能源使用比例达到60%以上，全面淘汰了2005年年底前注册的营运黄标车。建成投用了公共自行车服务系统，在全市设立服务站点48个，投放自行车800辆，初步建成济源微交通枢纽。积极推进公路通道碳汇林建设。加大温拌沥青路面、乳化沥青厂拌冷再生技术推广力度。大力开展路面材料、废旧材料的再生、循环和综合利用，国省道改造工程中路面旧料回收率达到95%以上。

（5）“互联网+”便捷交通发展迅速。

以创建“国家智慧城市试点示范”市为契机，积极推进交通信息化重大工程建设，“互联网+”便捷交通发展迅速。投用智能交通系统，在全国率先建成了集公交车、公共自行车、出租车、火车、飞机等交通出行方式查询和出租车电召为一体的公众出行服务系统。建成投用IC卡“一卡通”系统，实现了公交车、公共自行车、出租车刷卡“一卡通”。积极整合全市交通行业业务应用系统资源，实现了网上公文处理。建成投用交通综合执法管理系统，初步实现了无线稽查、网上办公等功能。完成综合视频会议系统建设工作，实现对全市客运场站、高速公路、重点路段等的视频监控和对所有两客一危运营车辆、安装GPS公用车辆等的图上显示、远程部署与调度。同时，积极促进交通信息系统与全市信息系统融合，借助公安110报警电话、市政府12345便民服务热线，建立了海事应急救助联动体系。

（6）平安交通发展成效显著。

大力开展交通运输部“平安交通”示范市创建活动，以智能交通推动平安交通发展，着力推进“平安公路”、“平安车站”、“平安码头”、“平安车辆”、“平安船舶”建设，交通安全及应急保障能力持续增强。深入开展“道路客运安全年”活动，五年内未发生重特大安全责任事故。着力推进干线公路山区安保工程建设，重点实施地质灾害防止工程和完善避险带、降温池、黄闪灯等安保设施功能；加大平安工地设施投入力度，推进平安工地设施标准化建设；积极推进干线公路服务区、停车休闲观景区、停车港湾建设。积极开展农村公路安保工程应用技术研究与探索，实施平安交通示范路工程，打造全国农村公路安全防护典范。严格督促企业落实安全生产主体责任，扎实开展安全隐患排查活动，隐患排查率达到100%，隐患整改率达到100%。在全省率先建成了济源市地方海事局中心监控室和各码头监控站所，库区安全监管水平不断提升。认真组织水上应急救援综合演练和危险化学品运输事故综合应急演练，安全生产责任事故处置能力明显提高。

（7）体制机制改革进展顺利

“十二五”期间，全市积极推进交通行政执法改革，率先成立全省首个市级交通运输执法支队，彻底解决了交通行政执法职能交叉重叠、多头执法问题。积极稳妥完成道路运输管理体制改革，建立了职能明确、运转高效、统一规范、监管有力的管理体制和运行机制。积极推进交通投融资体制机制改革，组建成立交通建设投资发展公司，建立了交通项目投融资“借、用、管、还”一体化平台。进一步落实简政放权，深入推进交通运输行政审批制度改革并取得明显成效。

2.存在问题

经过“十二五”期的建设与发展，济源市初步形成了网络设施配套衔接、技术装备先进适用、运输服务安全绿色高效的综合交通运输体系，基本适应经济社会发展和人民群众出行需要。但站在率先全面建成小康社会、率先建成中原经济区四化同步发展先行区的高度来审视，济源市综合交通运输仍然存在一些不足和问题，突出表现在：

对外联系通道不足。由于济源市位于豫晋交汇处，且处太行山脉，地形复杂，全市连接山西的出口通道不足，不能满足与山西的互动发展要求，不利于发挥中原城市群新兴中心城市优势，迫切需要加快对外通道建设。

公路等级结构不优。国省路网调整后，全市省道二级及以上公路占比由86.2%下降到40%，尚有219公里低等级公路需要升级改造，不利于服务产业发展与旅游开发，与打造全省交通强市目标不相符。由于全市部分通村公路修建时间早，技术等级低，通行能力不足，错车困难，无法满足无法农村客运班线安全运行和农村机动车辆迅猛增加的需求。

运输服务水平有待提升。由于济源市东部地区以山地为主，城乡居民分布分散，使得客运班车的通达性及班线的稳定性不足，城乡客运一体化水平需继续提升；农村物流基础设施服务能力不足，无法满足需求。

综合客货运枢纽发展滞后。目前全市综合交通客运枢纽尚属空白，无法满足人们出行多样化、个性化、高品质的运输服务要求；缺乏高效换装的物流园区，无法满足产城融合的发展要求，难以支撑产业集聚区、特色产业园发展。

平安交通建设依然艰巨。济源市作为我省与山西省的重要连接节点，多条干线穿越，受地理环境影响有多条道路穿越重丘地区和地质灾害高发区，车流量较大且主要以货运车辆为主，交通安全设施建设投入大、任务量重，迫切需要交通运输管理部门深化“平安交通”建设，进一步加大平安交通建设力度和广度。

可持续发展能力弱。交通基础设施建设发展需求旺盛，资金问题仍是制约交通基础设施发展的首要因素，迫切需要建立多元化稳定可持续的筹融资渠道；交通项目推进难度和建设成本持续增加，土地、环境等刚性约束不断增强。

（二）形势与要求

“十三五”期是深入贯彻落实“四个全面”战略布局、融入“一带一路”国家战略和我省“三大国家战略”的关键时期，也是济源在全省率先全面建成小康社会、率先建成中原经济区四化同步发展先行区的决战时期，综合交通运输发展既面临重大战略机遇，也面临诸多矛盾和挑战。经济新常态下，国省战略部署和全市经济社会发展对交通运输行业提出了更高的发展要求。

（一）服务“一带一路”战略和我省“三区一群”国家战略规划，要求切实发挥交通运输先行官作用，继续保持适度超前、优先发展，充分发挥中原经济区新兴的地区性中心城市优势，开创全方位对外开放格局。

（二）适应经济社会发展新常态，要求继续保持一定的投资规模和发展速度，增强交通运输供给能力，不断完善综合交通运输体系，促进交通运输提质增效升级，支撑和引领经济社会持续快速发展。

（三）推进国家产城融合示范区建设，加快实现城乡一体化发展，要求进一步增强交通运输保障能力，补齐交通发展短板，统筹城乡交通运输协调发展，加快推进交通运输基本公共服务均等化。

（四）落实全面深化改革，要求政府加快职能转变，努力创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护运输市场公平，加快构建适应综合交通运输发展的体制机制，实现交通运输治理体系和治理能力现代化。

（五）加快绿色循环低碳交通运输体系建设，要求交通运输努力实现绿色循环低碳发展，把绿色发展理念贯穿落实到各个领域和发展全过程，促进资源节约循环高效利用，加强生态系统和环境保护力度，促进交通运输与自然和谐发展。

（六）推进平安交通示范市建设，要求进一步加强“平安交通”建设，把安全发展理念贯穿于各领域、全过程，完善安全生产长效机制，提高安全生产治理能力和应急处置能力，保障人民群众安全出行。

二、指导思想与发展目标

（一）指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，积极融入全省“三区一群”国家战略规划和“四个河南”建设，围绕济源国家产城融合示范区建设，牢牢把握“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以率先基本实现交通现代化为目标，坚持改中求进、适度超前原则，着力完善综合交通网络、提升运输服务品质、提高治理能力和水平，推进“六个交通”建设，使交通真正成为引领经济新常态发展的先行官，为建成又富又美的地区性中心城市发挥先行引领作用。

（二）基本原则

深化改革、创新发展。全面深化交通运输改革，加快体制创新、政策创新、管理创新，努力破解深层次矛盾和问题，充分发挥市场配置资源的决定性作用和政府行业监管作用，实现交通运输业创新发展。

统筹兼顾、协调发展。大力推进综合交通运输体系建设，统筹各种运输方式协调发展，统筹建设、养护、运营、管理发展，统筹区域、城乡交通均衡发展，促进交通基本公共服务均等化，努力推进交通运输全面综合发展。

科技引领、智慧发展。以科技信息化为引领，把智慧交通建设作为主战场，着力加强交通科技创新能力建设，加快推进“互联网+”等新一代信息技术的应用，以信息化智能化引领交通运输现代化发展，努力推动行业提质增效升级。

安全环保、绿色发展。强化“绿色、低碳、环保”发展理念，加快推进绿色循环低碳交通基础设施建设、环保运输装备应用、高效运输组织发展。不断提升基础设施的安全性、可靠性和行业应对自然灾害、突发事件的能力，强化运输安全保障，实现交通运输业安全发展。

开放合作、融合发展。发挥交通先行官作用，积极融入国省重大战略发展，加快推进与洛阳融合发展，城乡一体化融合发展，产城融合发展，为对外开放、承接产业转移创造有利环境。

依法治交、和谐发展。把依法治交作为根本保证，将法治建设落实到交通运输发展的各个领域。切实加强行风政风和行业软实力建设，充分调动全行业的主动性和积极性，推动行业文明和谐发展。

（三）发展目标

到2020年，率先基本实现交通现代化，全面适应经济社会发展需要，实现“高铁连通、市域通航、高速成环、镇镇快速通达、村村通达班车”，基本建成能力充分、衔接顺畅、便捷舒适、安全绿色的现代综合交通运输体系，为济源在全省实现“两个率先”当好先行，为建设又富又美的地区性中心城市提供引领和支撑。

能力充分、衔接顺畅的现代综合交通网络体系基本形成。交通基础设施的布局结构、技术结构、功能结构优化合理，在物理和逻辑上高效衔接。综合运输通道覆盖重要产业集聚区和特色产业园、连接各城市组团。综合交通线网总里程达到2763公里，骨干网络基本覆盖乡镇节点，城际快速铁路有效支撑与洛阳融合发展，高速公路基本形成“两纵两横”骨架网络。普通干线公路二级及以上达到90%以上。全市综合客运枢纽站1个，等级公路客运站达到17个，其中一级客运站2个，二级客运站6个。货运场站（物流园区）达到5个。建成投用济源通用机场。港口码头达到8个，其中专用客运码头8个，客货混用码头1个。

便捷舒适、公平多样的客货运输服务体系基本形成。普通干线公路优良路率达到90%以上，农村公路优良路率达到85%以上，公路运输服务水平进一步提升。装备水平明显提高，公路厢式车、集装箱车及专用车占运营货车比例达到20%。城市公交网络完善、服务高效，便捷舒适，中心城区万人公交拥有量达到8标台，实现中心城区300米覆盖率80%、公共交通机动化出行分担率达到60%。一体化的城乡客运体系基本形成，建制村通班车比例达到100%，城乡客运班线公交化运营比例达到90%以上。快递终端网点建制村覆盖率达到100%，基本实现建制村“村村通快递”。

绿色低碳、节能环保的交通运输体系基本建成。绿色低碳交通运输体系基本建成，交通运输能源利用效率显著提高，用能结构得到明显改善。营运货车里程利用率达到70%；与2010年相比营运车辆和船舶单位运输周转量能耗分别下降12%和16%；普通干线公路路面旧料循环利用率达到90%；全部淘汰营运黄标车，新增城市公交、城乡班车和出租车节能环保车型比例达到100%；城市主城区交通工程施工扬尘全过程监控全部推广到位。

安全可靠、覆盖全面的安全应急保障体系基本形成。安全成为交通运输发展的基础价值理念，安全防护水平显著提高，安全基础设施显著改善，基本完成乡道及以上行政等级公路安全隐患治理，基本消除普通干线公路中的危桥（隧）和农村公路网中的大中危桥，普通国省道当年新发现危桥当年处置率达到100%；交通运输事故和伤亡人数大幅下降。公路应急救援现场达到时间不超过1.5小时，一般灾害情况下应急抢通时间不超过12小时；一般灾害情况下工程抢险救援应急联动时间不超过30分钟；水上救助应急达到时间不超过30分钟，水上交通安全监管和救助能力进一步增强。

执法规范、公正文明的行业治理体系基本形成。行业核心价值体系基本建立，全社会交通运输文明素质普遍提高。依法行政水平和行政效率明显提高，交通运输行政违法案件查处率达99%以上，结案率达到100%，执法处罚正确率达到98%以上，交通运输行政执法有责投诉率下降至2%以下。干线公路平均超限率控制在4%（含）以下。

专栏1：济源市“十三五”综合交通发展目标

| 类别 | 分类别 | 目标指标 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能力充分、衔接顺畅的现代综合交通网络体系 | 综合线网里程（公里） |  | 2641 | 2763 |
|  | 铁路 | 铁路里程（公里） | 72 | 136 |
|  | 公路 | 高速公路里程（公里） | 96 | 134 |
|  |  | 国省道二级及以上公路比例（%） | 52.2% | 90% |
|  |  | 其中：普通省道（%） | 40% | 89% |
|  | 水路 | 内河航运里程（公里） | 60 | 80 |
|  | 运输 场站 | 综合客运枢纽 | 0 | 1 |
|  |  | 二级及以上客运站（个） | 3 | 8 |
|  |  | 货运枢纽/物流园区（个） | 0 | 5 |
|  | 码头 | 码头（个） | 3 | 8 |
| 便捷舒适、公平多样的客货运输服务体系 | 厢式车、集装箱车及专用车占运营货车比例（%） |  | 15% | 20% |
|  | 城乡客运班线公交化运营率（%） |  | 86% | 90% |
|  | 中心城区公共交通站点300米覆盖率（%） |  | 60% | 80% |
|  | 公共交通机动化出行分担率（%） |  | - | 60% |
|  | 快递终端服务网点乡镇覆盖率（%） |  | 80% | 100% |
|  | 普通干线公路优良路率（%） |  | - | 90% |
|  | 农村公路优良路率（%） |  | 80% | 85% |
| 绿色低碳、节能环保的交通运输体系 | 普通干线公路路面旧料循环利用率（%） |  | 70% | 90% |
|  | 公路营运车辆单位运输周转量能耗下降率（%） |  | - | 12% |
|  | 水路营运船舶单位运输周转量能耗下降率（%） |  | - | 16% |
|  | 营运黄标车淘汰率（%） |  | - | 100% |
|  | 营运货车里程利用率（%） |  | - | 70% |
| 安全可靠、覆盖全面的安全应急保障体系 | 普通国省道当年新发现危桥当年处置率（%） |  | - | 100% |
|  | 公路应急救援现场到达时间（小时） |  | - | ≤1.5小时 |
|  | 一般灾害情况下应急抢通时间（小时） |  | - | ≤12小时 |
|  | 一般灾害情况下工程抢险救援应急联动时间（分钟） |  | - | ≤30分钟 |
|  | 水上救助应急到达时间（分钟） |  | - | ≤30分钟 |
| 执法规范、公正文明的行业治理体系 | 交通运输行政违法案件查处率（%） |  | - | ≥99% |
|  | 交通运输行政违法案件结案率（%） |  | - | 100% |
|  | 执法处罚正确率（%） |  | - | ≥98% |
|  | 交通运输行政执法有责投诉率（%） |  | - | ≤2% |
|  | 干线公路平均超限率（%） |  | - | ≤4% |

三、构建现代综合交通运输体系

（一）加快提升综合运输通道能力

充分发挥济源市交通区位优势，积极融入国家“一路一带”建设和河南省“米字+井字”综合运输大通道建设中，优化通道结构配置，加快推进通道内高速铁路、城际铁路、高速公路、普通干线公路建设，提升以济源市为中心的“十”字形综合运输通道能力，构筑与周边省市的互联互通的现代立体交通网络，为济源市打造中原经济区新兴的地区性中心城市提供有力支撑。

专栏2：“十”字形综合运输通道

纵向（焦柳通道）。主要由呼南高铁豫西通道、济源至洛阳城际铁路、焦柳铁路、二广高速、济洛高速、G208及沿线省道组成，是我省“米字+井字”综合运输大通道焦柳通道的组成部分。优化通道结构配置，加快通道内城际铁路、高速、普通干线公路一级路改造工程等建设，提升焦柳通道服务中原城市群连接太原城市群、长株潭城市群、长三角经济区的便捷通道。 横向（侯月新兖通道）。主要由济源至焦作城际铁路、侯月新兖铁路、沿太行高速公路、长济高速公路、G327及沿线省道组成，是我省综合运输大通道侯月新兖通道的组成部分。加快通道内城际铁路、高速公路建设，提升普通干线公路技术等级水平，提高侯月新兖通道服务我省西北部地区与关中城市群、环渤海经济区的便捷通道。

（二）持续完善综合交通网络

围绕构建现代化综合交通运输体系目标，以城际铁路、高速公路、内河航道和通用航空建设为重点，加快完善铁路、公路、水路、航空于一体的立体交通网络，促进济源市与周边城市紧密连接。

大力推进铁路网建设。围绕以郑州为中心的“米”字形快速铁路网和城际铁路网布局，统筹推进呼南高铁豫西通道、焦济洛城际铁路济源段建设，争取早日建成通车，打造市区30分钟连通洛阳和焦作、1小时连通郑州、2小时连通中原城市群各城市的快速客运通道。围绕全市创建国家全域旅游示范区战略目标，以完善旅游基础设施为着力点，强力推进黄河北岸空轨工程建设，促进黄河三峡与小浪底的联动发展，提升旅游服务水平，构建旅游发展新格局。加快推进济源至运城普通铁路项目前期工作。积极开展济源市城市轨道交通研究。“十三五”期间，全市铁路计划投资105亿元，建设里程约89公里。

积极推进高速公路建设。着力推进济阳高速济源至豫晋界段建设，打通我省通向山西又一条快速通道，进一步巩固济源区位优势。加快推进济洛高速济源至洛阳西段建设，快速对接洛阳形成全省黄金旅游通道，实现与洛阳市融合发展。加快推进沿太行高速公路焦作至二广高速段和二广高速至济阳高速段建设，服务济源“全域旅游”发展战略，促进旅游经济发展。积极开展伊川-偃师-孟州-济源高速公路济源段和邵原至新安高速公路济源段研究。积极推进长济高速王屋站出入口扩容改造。“十三五”期间，全市高速公路计划投资98.5亿元，建设里程约79公里，改造高速出入口1个。

有序推进普通干线公路建设。以新升级国省道低等级改造为重点，着力提高二级及以上公路比重，构建以二级公路为主互联互通的普通干线公路网络，着力实施S310、S230、S309等路段低等级升级改造工程，提升干线公路网服务市域经济、城乡一体化发展的保障能力；进一步加强省际、市际沟通协调，逐步打通省际、市际“瓶颈路段”，积极推进G327、S308、S310等省际、市际通道建设，增强相邻区域融合发展；围绕城市组团式发展战略，着力推进曲阳湖组团与玉川组团、中心城区与梨林特色产业园间一级公路建设，强化组团间及中心城区与产业园间的紧密连接，增强服务产业发展能力。“十三五”期间，全市普通干线公路计划投资40.1亿元，建设里程约296.7公里。

专栏3：普通干线公路项目

低等级升级改造项目。实施S310（原S245）邵原至下冶段、S230沿南太行线济沁界至九里沟段、S310（原S245）毛岭至吉利段、S309长济线孟济界至寺郎腰段、S230沿南太行线九里沟至豫晋界段、S308武济线西二环至九里沟景区段等改建工程，建设里程约209.4公里，“十三五”投资约25.7亿元。 二升一项目。实施S307（原S306）济源境、G327罡头至李八庄段改建工程、S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥及两侧引线工程，建设里程约57.8公里，“十三五”投资约12.3亿元。 省际、市际出口路项目。实施G327济沁界至罡头段、S310长邵线（原S245）豫晋界至邵原段等省际出口路改建工程，建设里程约29.5公里，“十三五”投资约2.1亿元。

着力完善农村公路网络。坚持“扩大成果、完善设施、提升能力、突出重点、统筹城乡”的工作方针，圆满完成农村公路三年行动计划乡村通畅工程，积极推进“四好农村公路”建设，提升农村畅通水平；重点实施县乡道改造，着力推进一批旅游路、资源路、产业路和新型村镇出口路建设，服务于旅游资源开发、农村电子商务发展，发挥农村公路对农村社会经济发展的引领作用；围绕村村通班车、村村通邮、村村通快递的发展目标，实施路面宽度小于3.5米以下的通村公路拓宽改造；基本消除现有县、乡道危桥和村道上的大中危桥，完善安保、排水等附属设施，服务群众安全出行；积极开展“美丽乡村”建设，着力推进承留镇与坡头镇的渠马线、克留线和小浪底专用线（马住至留庄段）等线路互联互通，打造美丽乡村精品路线；积极开展沿黄旅游环线研究。“十三五”期间，全市农村公路计划投资5.4亿元，新改建农村公路县乡道250公里，村道350公里，改造危桥800延米，实施安保工程1000公里。

加快打通重要城市断头路。围绕济源产城融合示范区建设和河南省百城建设提质工程目标任务，以拉大城市框架。提升中心城区空间品质和综合竞争能力为重点，加快推进济源大道（焦柳铁路至虎岭一号线）、黄河西路东张至虎岭段等建设工程；进一步提升城市交通运行效率，积极推进干线公路与城市道路之间串联衔接，重点实施实施黄河东路（河岔至G207国道段）、东二环南延济孟快速通道（S309）、南环东延至G207等项目；强化济源至吉利快速交通联系，推进实施沁园路南延至吉利快速通道建设。“十三五”期间，全市普通干线公路计划投资9.8亿元，建设里程约39.6公里。

专栏4：打通城市断头路项目

实施黄河东路（河岔至G207国道段）、济源大道（焦柳铁路至虎岭一号线）建设工程、黄河西路东张至虎岭段建设工程、济渎路西延至万洋大道、汤帝路南延至获轵路建设项目、东二环南延济孟快速通道（S309）、东环南延、南环东延至G207、沁园路南延至吉利，建设里程约39.6公里，“十三五”投资约9.8亿元。

着力完善旅游交通设施。围绕济源“全域旅游”发展战略实施，以完善旅游交通服务为重点，加快推进郑坪至水洪池（豫晋界）段改造工程、济源市王屋山景区道路（林山隧道）项目建设，提升旅游交通网络互联互通水平。“十三五”期间，全市普通干线公路计划投资1.2亿元，建设里程约14.7公里。

着力增强公路管养服务效能。围绕创建公路文化示范市目标，进一步加大常态化、精细化、规范化管养，全面提升公路管养效能和服务水平。积极探索普通干线公路养护管理创新模式，开展全面养护，强化分级养护，提升公路管养效果；抓好日常养护社会化承包，推进养护管理市场化。加快构建农村公路管理机制，进一步完善镇级农村公路管理机构及农村公路管理养护站和建制村村道管理议事机制；以“绿色、环保、生态、和谐”为切入点，加大预防性养护力度，提升养护质量和资金使用效益。

强力推进内河航运开发。加大内河水运投入力度，着力构建市域内河航道骨架网络，优化完善内河码头网络布局。大力推进小浪底水库至三门峡Ⅳ级航道、河口水库航道建设，完善通达周边省市的水运通道。积极推进河口、陆家岭等6座内河码头建设，加快实施孤三峡等2座客运码头升级改造，形成布局合理、功能完善的客货运码头格局。开通小浪底桐树岭至孤三峡等4条水上旅游航线，提升沿线航标、航道服务水平，打造水上旅游交通互通互联的良好环境。推进河口村水库水上交通安全监管基础设施建设，加大水上安全监管力度。“十三五”期间，全市内河水运计划投资1.2亿元，建设Ⅳ航道约20公里。

专栏5：内河水运项目

航道建设项目。实施小浪底水库至三门峡Ⅳ级航道和河口水库航道建设工程，约20公里，总投资1400万元。 客货运码头项目。新建河口、陆家岭、明珠岛、毛田和长泉客货运滚装码头，升级改造张岭、孤三峡客运码头，总投资7650万元。 旅游航线项目。开通小浪底桐树岭至孤三峡、孤三峡至洛阳黛眉山、小浪底桐树岭至洛阳黛眉山、河口水库航线，总投资1250万元。 配套设施项目。实施小浪底河口水库动态监控系统、海事搜救中心、河口水库海事站房项目等建设，总投资2000万元。

积极推进通用航空建设。抓住国家开放低空领域机遇，加快济源市军民合用通用航空机场建设，大力发展通用航空旅游观光、私人飞行、气象探测等消费类通用航空业务和应急救援、医疗救护等公共通用航空业务，努力培育通用航空成为新的经济增长点，带动全市低空经济发展。“十三五”期，通用航空机场及附属设施建设计划投资1亿元。

（三）着力打造综合交通枢纽

不断提升中原经济区新兴的地区性中心城市区位新优势，完善中心城区客运枢纽布局，推进乡镇客运站升级改造，强化市域内货运枢纽功能，优化枢纽衔接，加快构建布局合理、功能完善、衔接顺畅、绿色低碳、安全高效的现代综合交通枢纽格局。

推进客运枢纽建设。按照“客运零距离换乘”要求，加强公路、水路与铁路等不同运输方式的有机衔接，大力推进综合客运枢纽建设。依托焦济洛城际铁路、呼南高铁豫西通道，重点建设济源市城际铁路综合客运枢纽，同步完善公交站、停车场等换乘设施，服务于城际铁路客流的集散与中转换乘，打造济源市门户型综合交通枢纽。建成济源市客运南站，服务市区南部区域客流集散。加快推进小浪底旅游客运站、王屋旅游客运站、河口客运站、大峪寺郎腰客运站建设，服务区域城乡居民出行及景点游客集散。“十三五”期间，全市客运站建设计划投资7.2亿元，新建综合客运枢纽站1个，一级客运站1个，二级客运站4个。

强力推进货运枢纽建设。依托“三园多区”产业布局，着力推进物流园区建设，力争打造成全省重点物流产业示范区。以整合资源为核心，加快推进综合枢纽物流园建设，打通南部物流通道，服务城市配送、电子商务等产业发展；统筹货运枢纽布局，规划建设自贸区（坤鑫）物流园、东部农产品物流园，提升玉川产业集聚区、梨林特色产业园等的货物集散中心功能；依托高速公路、铁路等交通优势，加快推进柿槟综合枢纽物流园建设，服务于市区及产业及产业集聚区发展；完善物流空间规划布局，加快推进五龙口沁北物流园建设，提升晋煤外运、南货北进的重要通道发展优势。“十三五”期间，全市公路货运枢纽（物流园区）计划投资15.5亿元，建设公路货运枢纽（物流园区）5个。

优化综合交通枢纽衔接。针对枢纽“最后一公里”衔接不畅问题，加强城市公共交通基础设施建设用地保障，加快推进枢纽配套建设，优化公共汽车、出租车等城市交通组织，实现客运“零距离换乘”。加快枢纽园区对周边产业集聚区、特色产业园及主要运输通道的集疏运体系建设，优化园区内部交通组织，实现货运“无缝化衔接”。

四、改进提升客货运输服务水平

（一）加快发展优质客运服务

大力推进城乡客运一体化建设。紧抓济源市城乡一体化示范市机遇，继续深化城乡公交一体化改革，实现镇、村公交发展新突破。强化政府政策、资金等支持力度，加大城乡公交车投放规模，调整完善城乡客运网络，提高干线公路车次密度，发展支线道路镇村小型班车，形成以“市区至王屋”为主干、市区及王屋辐射线路为支线和镇村公交为补充的“树叶”状城乡客运网络。

优化城际客运组织。应对济焦和济洛城际铁路通车运营，适当优化公路客运网络布局，调整运力结构，促进公路与城际铁路客运联动发展。强化公路客运与铁路、城市公交等衔接，优化运营时间和发车频率，切实提高旅客运输集疏运水平。

大力发展城市公共交通。不断优化城市公共交通线网布局，提升公交线网密度及站点覆盖率，倡导公众绿色低碳出行。加快开展火车站至城际站和承留至玉泉2条BRT线路前期工作，力争开工建设，优化常规公交线网布局，形成以BRT等大中运量公共交通为骨架、常规公交为主体的公共交通网络。加快城市公共交通换乘枢纽、首末站、保养场、停车场、修理厂等建设，进一步完善公交场站布局。着力推进政策服务创新，充分发挥政府规划引导作用，促进纯电动公交车推广应用，推动形成市场化的建设、运营、管理机制，建成较为完善的充电设施服务网络。扩大公共自行车投放范围，优化租赁点布局。

积极发展出租车和旅游客运。发展多样化、差异性的预约出租汽车经营服务，不断完善出租汽车电召服务平台；合理规划、建设出租汽车综合服务区、停车场、停靠点等。发挥旅游资源优势，整合客运资源，服务全市“全域旅游”规划战略，加快推进南太行旅游客运专线、沿黄旅游客运专线及乡镇旅游客运站建设，提升旅游客运服务水平；加强旅游运输安全和规范运营监管，引导旅游客运企业规模化、集约化经营。

（二）积极促进现代物流发展

打造区域物流中心。充分发挥豫晋联系支点的区位优势，强力推进区域物流协调发展，积极服务全市产业集聚区、农业特色产业园发展，促进物流基础设施互联互通和信息资源共享，力争把济源打造成立足豫西北、辐射晋东南的区域性物流中心。主动对接郑州国际陆港大通道，设立保税物流中心，推进“两仓（保税仓库、出口监管仓库）”开工建设。

大力发展先进运输组织方式。推进公路、水路与铁路的有效衔接，大力发展公铁、公水联运，充分发挥不同运输方式的组合优势，提高货物集装率和运输效率。积极探索发展甩挂运输等先进组织模式，鼓励物流园区之间、企业联盟之间开展跨区域甩挂运输。

推进城市货运配送体系发展。加快推进城市物流分拨中心、公共配送中心、末端配送网点基础设施建设，逐步形成布局合理、通行有序、绿色环保的城市配送网络体系。鼓励商贸流通企业、生产制造企业和货运配送企业发展多种形式的统一配送、共同配送和夜间配送，提高储运工具的信息化水平，减少返空、迂回运输。

统筹城乡物流发展。加快完善市级物流中心、乡镇农村配送站、农村货运网点三级农村物流服务体系。拓宽农村客运场站物流服务功能，统筹交通、供销、邮政等服务设施资源，推广“多站合一、资源共享”的农村物流站场运营模式。积极推广农村“货运班线”和农村客运班车货舱承接小件快运服务模式。推进阿里巴巴农村淘宝济源服务中心物流网络建设，促进农村电子商务发展。

（三）不断加强邮政快递实力

提升邮政普遍服务水平。统筹城市和农村地区邮政普遍服务协调发展，积极推进邮政普遍服务均等化。进一步完善邮政基础设施网络，整合优化村邮站、邮政“三农服务站”等农村（社区）公共服务机构资源，打造农村社会化综合服务平台。充分发挥邮政平台和网络优势，努力扩大邮政经营服务范围，不断推进农资下乡和农产品进城，全面提升村邮站“普遍服务+农村邮政物流配送+代理代办业务”服务功能。推进邮政与交通联合发展，打造综合服务平台。

促进快递服务快速发展。加强资源整合力度，推动快递基础设施与枢纽场站建设。鼓励快递业与电子商务等产业融合发展。积极推进涉农电子商务平台建设，构建农产品快递网络，服务产地直销、订单生产等农业生产新模式。加快快递网络向下拓展，持续推进“快递下乡”工程，实现村村通快递。积极探索和推广智能投递，推动快递技术装备和从业人员素质提升。

五、加快推进智慧绿色交通发展

（一）着力提升科技信息水平

提升科技支撑能力。建立健全交通科技成果引进、推广、应用机制，完善科技成果推广与服务体系，进一步提升科技成果转化率。扎实全市科技创新资源及基础条件，加强与学校、企业、科研院所的合作，积极推进西安交大济源科技园建设，建立信息资源的开放共享机制，开展交通科技技术人才交流、培训，为建设现代化交通培养更多建设人才。

打造“互联网+交通”新模式。积极推动互联网产业与传统交通运输业有机融合，促进形成“互联网+”背景下的交通运输新业态和新模式。积极探索“互联网+高效物流”发展模式，建设智能物流信息平台，形成集物流信息发布、在线交易、智能分析等功能为一体的物流信息服务中心。积极推进驾校智能管理系统建设，实现驾校提高管理效率及规范化运营。加快推进信息资源整合与服务工程，实现全行业跨区域、跨部门协同应用和更好服务群众。积极采用“大数据、云计算”等新技术，推动数据中心项目建设，实现行业内数据资源的互联互通，提升资源利用效率。加快推进济源与全省公交“一卡通”建设。“十三五”期间，全市交通信息化建设总投资1亿元。

（二）大力开展绿色交通建设

继续推动“交通运输部绿色循环低碳交通运输体系试点城市”建设，不断加强绿色基础设施建设、推广绿色交通运输装备应用、提高资源综合循环利用、强化生态保护，大力推动交通运输业绿色发展，加快建成绿色循环低碳交通运输体系。

加快推进绿色交通基础设施建设。加大全市“3+1”工作推进力度，大力开展造林绿化、农田水利基本建设、土地开发整理和改善农村人居环境工作，全面提升济源城乡形象。加快推进公路通道碳汇林建设。积极推进绿色施工，加大力度实施施工扬尘治理。大力推进资源回收和废弃物综合利用，加强能源资源节约循环利用。积极开展交通基础设施的绿化美化工程建设，严格落实环境保护、水土保持等措施。

加快推广绿色交通运输装备应用。强化营运机动车环保管理，加强在用机动车年度检验，加大运营机动车污染源头检查力度。合理控制运营机动车保有量，积极推广使用环保节能车辆，鼓励发展混合动力和纯电动汽车，提高环保节能车辆所占比例，同时加快推进市域LNG加气站、电动汽车充电桩和输配电网络等配套设施建设；加快淘汰高能耗、低效率的老旧车辆，淘汰黄标车。

加强资源节约利用。贯彻集约节约利用资源的理念，统筹利用综合运输通道线位资源、运输枢纽资源等。推行适应节约土地要求的交通工程技术，提高铁路、公路、机场建设用地的利用效率。加快发展绿色循环低碳公路养护技术和工艺，加大温拌沥青路面施工技术、乳化沥青厂拌冷再生技术等资源综合利用和循环利用技术推广力度，继续推进废旧材料的循环利用；强化公路服务区、枢纽场站等水资源综合循环利用。

强化生态保护和污染防治。推进生态工程技术在公路设计、建设、养护和运营等全过程的综合应用。加强公路生态恢复关键技术研究，减少公路建设对生态脆弱区、环境敏感区等的影响。加强大气污染防治技术研发和成果推广应用。

六、持续推进平安交通建设

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，大力开展“平安交通”创建活动，建设“设施更齐全、服务更优质、监管更智能、运营更安全、管理更规范”的平安交通体系，将济源建设成为国内领先的“平安交通”示范城市，较好的满足广大人民群众的对出行的安全需求。

（一）开展体制机制先导工程

完善体制机制体系，增强工作推力。按照国务院、交通运输部和河南省有关法规、规定要求，开展制度标准体系建设研究，建立责任分工制度，同时建立跨部门、跨行业的安全生产和应急工作协调与信息共享机制、安全监管联合检查和应急救援联动机制。积极推进安全责任体系建设，实现按责分工，各负其职，提高安全生产管理工作效率。开展风险防控制度及安全评价制度研究，建立各类交通运输企业安全生产隐患分类分级标准。加大安全生产宣传教育体系建设，探索研究编制《济源市交通运输系统从业人员安全宣教制度》，加快研究构建安全生产远程教育考核系统，提升从业人员安全素质。

（二）开展基础设施装备工程

积极推广互联网+、云存储等技术在传统工程建设中的应用，为实现“智慧公路”、“零风险交通”积累基础条件，进一步凸显“平安交通”示范建设的作用与成效。抓住国家开展公路安全生命防护工程建设的机遇，全面推进全市所辖国省干线公路及农村公路的安保设施改造、升级与换代，安保工程覆盖所有急弯陡坡、临水临崖等危险路段。积极推进平安车站示范站、平安码头示范站建设，改造升级现有落后设施，全面提升场站本质安全水平。强化全市高风险路段监控及预警，重点推进市辖区内交通易拥堵段、地质灾害区、危桥病隧等监控及预警系统建设，实现全市重点路段运行监测覆盖率达到100%。大力推进全市“两客一危”车辆主动安全预警防控系统建设，实现对监管车辆的动态监控和风险预警。

（三）开展服务保障工程

为增强交通管理者、参与者应对突发事件的应急决策支持能力，进一步加大互联网+、物联网、云存储等新技术推广力度，提升保障系统服务水平。大力推进济源市交通重点区域恶劣气象监控预警及信息发布平台建设，力争实现交通事故多发地段、库区旅游景点、重点航线等关键气象点24小时动态监控全覆盖，为交通管理者提供实时的决策科学依据，为运行车辆提供预警信息。推进济源市水上应急搜救指挥中心建设，进一步增强济源市水上应急救援能力。

（四）开展从业人员监管工程

充分利用济源市“智慧城市”建设成果，运用互联网+、云存储等信息技术建立健全运输企业安全生产诚信管理体系，推进车辆（船舶）与驾驶员（船员）“一卡通”管理系统和安全生产诚信信息管理平台等建设，打通工商、税务、交警等系统的信息联通渠道，实现交通运输企业的信用记录可记、可存、可查、可共享。加大交通运输相关从业人员教育培训，适当扩大安全监管人员规模，实现对一线从业人员教育培训全覆盖，基层安全监管人员与需要监管车船数量比例提升至5%。

（五）开展交通环境提升工程

依托现代信息技术，加快完善基础设施状态感知体系，积极开展桥梁、隧道等交通重点基础设施的远程安全实时监控系统建设，重点推进交通重点基础设施智能物联网监控与管理系统建设，增强道路、桥梁等信息采集传输的时效性，提高预测和预报的及时性、准确性，实现对桥梁、隧道安全状况的远程实时监控。

（六）开展特色示范工程

加大交通信息资源整合力度，力争建成济源市平安交通管理中心，实现对各种平安交通信息资源进行统一存储、统一维护、统一管理。积极推进“互联网+”理念的平安交通管理信息系统建设，实现平安交通安全信息“一张图”，有效提高信息传递、处理决策的工作效率。积极探索建立以事故预防为导向的道路运输承运人保险新机制。

七、增强现代综合交通治理能力

（一）全面提升依法治交能力水平

深入构建治超长效管理体系。全面落实政府治超工作考核机制、责任倒查机制以及治超工作奖惩制度。加强源头治超，从根本上规范车辆装载行为；实行固定治超和流动治超相结合，严厉查处车辆超限超载运输。推广信息化在执法过程中的应用，加快推进超限超载非现场执法系统建设。

全面加强执法队伍和装备建设。巩固行政执法体制改革成果，严格执法人员的准入和退出管理。强化执法行为规范化和执法队伍建设，提升交通运输执法形象。加强执法装备和基层执法站所标准化建设，逐步建成管理规范、形象统一、保障有力的基层执法体系。

（二）全面深化体制机制改革

推进行政审批制度改革。加大简政放权力度，对目前交通运输部门的行政审批事项，按照“能放尽放”的原则，实行权力清单网上公示；全面清理行政审批事项，重点取消行政相对人反映强烈、影响社会创造力和市场自主调节作用发挥的事项；强化市场监管职责，加强事中事后监管。

加快道路运输市场化改革。完善道路班线经营权配置机制，发挥市场在线路资源配置中的决定性作用。推进出租汽车行业市场化改革，进一步规范出租汽车发展。深化道路货运市场改革，完善市场准入、退出和监管机制。深化汽车维修业市场化改革，促进公平竞争。

深化投融资体制机制改革。按照中央财税体制改革和事权划分的要求，建立与事权相匹配的支出责任体系和管理制度。规范融资平台运作方式，对现有投融资平台进行整合、重组，实现“投、建、管”三分离，盘活城乡公共资源、公用事业资产和行政事业资产。拓宽融资渠道，完善社会资本参与交通建设机制，通过特许经营、政府购买服务、PPP等方式吸引社会资本参与交通基础设施建设投资与运营。

八、投资匡算

“十三五”期间全市综合交通建设匡算投资约292.9亿元。其中：铁路105亿元，公路155亿元（高速公路98.5亿元，干线公路40.1亿元，农村公路5.4亿元，城市断头路9.8亿元，旅游交通1.2亿元），运输场站22.7亿元，水运1.2亿元，通用航空机场1亿元，支持保障系统8亿元（绿色低碳4亿元，科技信息化1亿元，安全应急3亿元）。

九、保障措施

（一）强化组织领导，推动规划落实

政府各有关部门进一步提高认识，精心组织，明晰职责，落实责任。市发改委部门做好衔接平衡需求申请中央、省、市政府投资，安排好项目专项规划、完成项目审批工作；市财政部门做好本级政府性投资项目的财政拨款进行管理和监督；市国土部门要确保全市重点项目建设用地需求，加快项目用地审批和土地供应步伐；交通运输主管部门要抓好重点项目、重点工程和重大决策的执行，并高度重视规划实施过程中与发改、财政、国土等相关部门的协调，确保规划各项目标和任务有序推进。规划实施过程中，要正确处理好政府与市场的关系，做到政府不越位、不错位、不缺位。同时，加大宣传力度，形成全社会关心交通发展、参与规划实施和共同做好监督的良好氛围。

（二）拓展融资渠道，强化资金保障

在积极争取中央和省在交通建设资金和政策上的支持基础上，市政府加大公益性交通基础设施建设投入，完善“政府主导、分级负责、多元融资”的投融资体制。

1.加强与河南铁路投资有限责任公司沟通合作，鼓励有实力的企业投资铁路建设，吸引信贷资金、民间资本和外商投资，多渠道筹措建设和运营资金，推进呼南高铁豫西走廊、焦济洛城际铁路建设。

2.积极推动济源至洛阳西高速公路、沿太行高速公路、通用航空机场采用PPP模式，引导和鼓励具有相应管理经验、专业能力、融资实力的社会资本，通过招标、竞争性谈判等竞争方式参与公路交通基础设施建设、养护和运营。

3.积极研究普通干线公路“基金+PPP”融资建设模式，充分利用河南省PPP开发基金融资平台优势，加快推进S230南太行旅游公路等普通干线公路建设。

4.对于城市断头路、农村公路、航道等公益性基础设施，积极争取省政府代发地方债券融资。

5.实行公共交通、农村客运的多元化经营模式，积极推行“政府购买服务”。

6.对枢纽用地的地上、地下空间及周边区域，在切实保证交通运输功能的前提下，鼓励土地综合开发，收益用于补贴枢纽设施建设和运营。

（三）提升行业软实力，营造良好发展环境

深入实施“人才强交”战略，以高层次人才及重点领域急需紧缺人才为重点，加强优秀人才和创新团队建设与培养。加强交通运输教育培训的软硬件建设，积极推进教育培训工作制度创新和管理创新。加强执法队伍建设，提升交通运输执法形象。加强行业廉政建设，健全惩治和预防腐败体系，完善权力运行监督制约机制。培育践行交通运输行业核心价值体系，加强行业精神文明和诚信体系建设。加强交通新闻宣传体系建设，完善信息公开机制。

（四）加强规划衔接，建立动态调整机制

本规划是指导“十三五”期济源市交通运输发展的纲领性文件。要始终坚持“多规合一”，加强本规划与城乡总体规划、土地利用规划、产业布局规划等的衔接，留足发展空间，统筹协调发展；规划实施过程中，强化动态跟踪，及时把握交通运输发展中出现的新情况、新问题，根据发展问题适时调整规划和相关政策，增强规划的指导性和操作性。

附表：附表1.济源市“十三五”铁路规划项目表

附表2.济源市“十三五”高速公路规划项目表

附表3.济源市“十三五”普通干线公路规划项目表

附表4.济源市“十三五”农村公路规划项目表

附表5.济源市“十三五”内河水运规划项目表

附表6.济源市“十三五”客运场站规划项目表

附表7.济源市“十三五”货运枢纽（物流园区）规划项目表

附表8.济源市“十三五”通用航空规划项目表

附表9.济源市“十三五”信息、绿色交通建设项目表

附表10.济源市“十三五”平安交通建设项目表

附图：附图1.济源市区域运输通道示意图

附图2.济源市综合交通规划图

附图3.济源市铁路网规划示意图

附图4.济源市普通干线公路网规划示意图

附图5.济源市普通干线公路建设项目图

附图6.济源市公路客货场站规划图

附图7.济源市航道及客货码头规划示意图

附图8.济源市城市断头路建设项目图

- 附表1

- 济源市“十三五”铁路规划项目表

| 项目名称 | 建设性质 | 建设里程（公里） | 建设起止年限 | 总投资（亿元） | 十三五投资（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | - | 89.1 | - | 119.95 | 104.95 | - |
| 呼南高铁豫西走廊 | 新建 | 25 | 2018-2022 | 30 | 15 | 研究路线 |
| 焦济洛城际铁路焦济段 | 新建 | 13.4 | 2016-2020 | 16.02 | 16.02 | - |
| 焦济洛城际铁路济洛段 | 新建 | 10.7 | 2016-2020 | 13.93 | 13.93 | - |
| 黄河北岸空轨工程 | 新建 | 40 | 2017-2019 | 60 | 60 |  |
| 济源至运城铁路 | 新建 | - | 2020-2025 | - | - | 研究路线 |
| 城市轨道交通 | 新建 | - | 2020-2025 | - | - | 研究路线 |

- 附表2

- 济源市“十三五”高速公路规划项目表

| 项目名称 | 建设性质 | 建设里程（公里） | 建设起止年限 | 总投资（亿元） | “十三五”投资（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | - | 79 | - | 104.5 | 98.5 | - |
| 济源至阳城段高速公路 | 新建 | 19.8 | 2016-2020 | 30 | 30 | 省际出口路段 |
| 济源至洛阳西段高速公路 | 新建 | 18 | 2016-2020 | 24.7 | 24.7 | 内联路段 |
| 沿太行高速公路焦作至二广高速段 | 新建 | 11.2 | 2017-2020 | 13.3 | 13.3 | 旅游路线 |
| 沿太行高速公路二广高速至济阳高速段 | 新建 | 30 | 2018-2021 | 36 | 30 | 研究路线 |
| 伊川-偃师-孟州-济源高速公路济源段 | 新建 | - | - | - | - | 研究路线 |
| 邵原至新安高速公路济源段 — 45 — | 新建 | - | - | - | - | 研究路线 |
| 长济高速王屋站改造项目 | 扩容改造 | - | 2018-2020 | 5000 | 5000 |  |

附表3

— 46 —

- 济源市“十三五”普通干线公路规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 路线编号 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资（万元） | “十三五”投资（万元） | 建设里程（公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | - | - | - | 412356 | 401356 | 296.72 |
| （一）二升一项目 |  | - | - | - | 123726 | 123726 | 57.8 |
| 1 | S307（原S306）济源境改建工程 | S307 | 升级改造 | 2016-2017 | 47757 | 47757 | 25.3 |
| 2 | G327罡头至李八庄段改建工程 | G327 | 升级改造 | 2016-2017 | 38215 | 38215 | 29.8 |
| 3 | S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥及两侧引线工程 | S240 | 新建一级 | 2017-2019 | 37754 | 37754 | 2.7 |
| （二）低等级升级改造项目 |  | - | - | - | 256630 | 256630 | 209.42 |
| 4 | S310长邵线（原S245）邵原至下冶段改建工程 | S310 | 升级改造 | 2017-2018 | 14906 | 14906 | 28 |

| 5 | S230沿南太行线济沁界至九里沟改建工程 | S230 | 升级改造 | 2017-2020 | 60627 | 60627 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | S310长邵线吉利界至蓼坞段改建工程（小浪底北岸公路） | S310 | 升级改造 | 2017-2018 | 14558 | 14558 | 12.72 |
| 7 | S309长济线孟济界至寺郎腰改建工程 | S309 | 升级改造 | 2018-2020 | 99260 | 99260 | 53 |
| 8 | S230沿南太行线九里沟至豫晋界改建工程 | S230 | 升级改造 | 2019-2020 | 55000 | 55000 | 64 |
| 9 | S308武济线西二环至九里沟景区段改建工程 | S308 | 升级改造 | 2017-2019 | 12279 | 12279 | 16.7 |
| （三）省际、市际出口路项目 |  | - | - | - | 32000 | 21000 | 29.5 |
| 10 | S310长邵线（原S245）豫晋界至邵原改建工程 | S310 | 升级改造 | 2018-2020 | 16000 | 16000 | 20 |
| 11 | G327济沁界至罡头段改建工程 | G327 | 升级改造 | 2020-2023 | 16000 | 5000 | 9.5 |

— 47 —

附表4

— 48 —

- 济源市“十三五”打通城市断头路项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设年限 | 总投资 （万元） | “十三五”投资（万元） | 建设里程（公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | - | 107572 | 97572 | 39.565 |
| 1 | 黄河东路（河岔至G207国道段） | 2017-2018 | 9503 | 9503 | 2.15 |
| 2 | 济源大道（焦柳铁路至虎岭一号线）建设工程 | 2017-2018 | 10127 | 10127 | 1 |
| 3 | 黄河西路东张至虎岭段建设工程 | 2018-2019 | 9380 | 9380 | 6.5 |
| 4 | 济渎路西延至万洋大道 | 2018-2019 | 8500 | 8500 | 3.5 |
| 5 | 汤帝路南延至获轵路建设项目 | 2018-2019 | 3862 | 3862 | 1.615 |
| 6 | 东二环南延济孟快速通道（S309） | 2018-2019 | 3300 | 3300 | 2.2 |
| 7 | 东环南延 | 2018-2020 | 4500 | 4500 | 4.1 |
| 8 | 南环东延至G207 | 2018-2020 | 14500 | 14500 | 5.1 |
| 9 | 沁园路南延至吉利快速通道 | 2019-2021 | 43900 | 33900 | 13.4 |

- 附表5

- 济源市“十三五”服务全域旅游项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设年限 | 总投资 （万元） | “十三五”投资（万元） | 建设里程（公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | - | 12225 | 12225 | 14.7 |
| 1 | 郑坪至水洪池（豫晋界）段改造工程 | 2017-2018 | 5799 | 5799 | 11.9 |
| 2 | 济源市王屋山景区道路（林山隧道） | 2017-2018 | 6426 | 6426 | 2.8 |

— 49 —

- 附表6

- 济源市“十三五”农村公路建设需求表

| 类别 | 建设规模（公里/延米） | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 总计 | - | 53800 |
| （一）路网改善 | 600 | 41000 |
| 县乡道改造 | 250 | 25000 |
| 村道 | 350 | 16000 |
| （二）附属设施 | 1000 | 10000 |
| 农村公路安保工程 | 1000 | 10000 |
| （三）桥梁改造 | 800 | 2800 |
| 危桥改造 | 800 | 2800 |

- 附表7

- 济源市“十三五”内河水运规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | - | - | 12300 |
| （一）航道建设项目 |  | - | - | 1400 |
| 1 | 小浪底库区至三门峡Ⅳ级航道20公里 | 新建 | 2017-2020 | 1200 |
| 2 | 河口水库航道 | 新建 | 2017-2020 | 200 |
| （二）旅游航线建设项目 |  | - | - | 1250 |
| 3 | 小浪底桐树岭—孤三峡航线 | 新建 | 2017-2020 | 1000 |
| 4 | 孤三峡—洛阳黛眉山航线 | 新建 | 2017-2020 |  |
| 5 | 小浪底桐树岭—洛阳黛眉山航线 | 新建 | 2017-2020 |  |
| 6 | 河口水库航线 | 新建 | 2017-2020 | 250 |
| （三）码头建设项目 |  | - | - | 7650 |
| 7 | 河口客运码头 | 新建 | 2017-2020 | 600 |
| 8 | 桐树岭滚装码头 | 新建 | 2017-2020 | 1000 |
| 9 | 陆家岭客运码头 | 新建 | 2017-2020 | 650 |
| 10 | 明珠岛客运码头 | 新建 | 2017-2020 | 850 |
| 11 | 长泉客货运滚装码头 | 新建 | 2017-2020 | 2400 |
| 12 | 毛田客运码头 | 新建 | 2017-2020 | 850 |
| 13 | 张岭客运码头 | 升级改造 | 2017-2020 | 300 |
| 14 | 孤三峡滚装客运码头 | 升级改造 | 2017-2020 | 1000 |
| （四）配套设施建设项目 |  | - | - | 2000 |
| 15 | 河口村水库水上交通安全监管基础 设施建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 2000 |

- 附表8

- 济源市“十三五”客运场站规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 站级 | 建设 性质 | 项目位置 | 占地面积（亩） | 建设年限 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | - | - |  | 475 | - | 72100 |
| 1 | 济源市综合枢纽客运站（高铁枢纽站） | - | 新建 | 济东新区 | - | 2019-2021 | 44700 |
| 2 | 济源市客运南站（包含济源公交客运站项目） | 一级 | 新建 | 古轵路与汤帝路交叉口西北角 | 165 | 2017-2019 | 15400 |
| 3 | 济源市小浪底旅游汽车站 | 二级 | 新建 | 坡头镇 | 42 | 2018-2020 | 3000 |
| 4 | 王屋山旅游汽车站 | 二级 | 新建 | 王屋镇 | 38 | 2018-2020 | 3000 |
| 5 | 河口客运站 | 二级 | 新建 | 河口 | 30 | 2018-2020 | 3000 |
| 6 | 大峪寺郎腰客运站 | 二级 | 新建 | 大峪镇 | 30 | 2018-2020 | 3000 |

— 53 —

附表9

— 54 —

- 济源市“十三五”货运场站（物流园区）规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目位置 | 占地面积（亩） | 建设年限 | 总投资 （万元） | 十三五投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | - | - | 3810 | - | 215000 | 155000 |
| 1 | 柿槟综合枢纽物流园 | 新建 | 克井镇 | 800 | 2017-2020 | 80000 | 20000 |
| 2 | 自贸区（坤鑫） 物流园 | 新建 | 克井镇 | 1500 | 2017-2020 | 20000 | 20000 |
| 3 | 综合枢纽物流园 | 新建 | 轵城镇 | 1000 | 2018-2020 | 80000 | 80000 |
| 4 | 济源市东部农产品物流园 | 新建 | 梨林镇 | 200 | 2018-2020 | 20000 | 20000 |
| 5 | 五龙口沁北物流园 | 新建 | 五龙口镇 | 310 | 2017-2020 | 15000 | 15000 |

- 附表10

- 济源市“十三五”通用航空规划项目表

| 项目名称 | 建设 性质 | 项目 位置 | 占地面积（亩） | 建设年限 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济源市通用机场及附属设施 | 新建 | - | 600 | 2018-2022 | 10000 |

- 附表11

- 济源市“十三五”信息、绿色交通建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | - | - | 50000 |
| （一）交通信息化建设项目 |  | - | - | 10000 |
| 1 | 数据资源整合与 服务工程 | 新建 | 2016-2017 | 4000 |
| 2 | 驾校智能管理系统 | 新建 | 2017-2018 | 3000 |
| 3 | 数据中心项目 | 新建 | 2017-2019 | 3000 |
| （二）绿色交通建设项目 |  | - | - | 40000 |
| 4 | 低碳交通基础设施建设 | 新建 | 2016-2020 | 40000 |
| 5 | 公共交通示范工程 | 新建 | 2016-2020 |  |
| 6 | 节能环保运输装备 推广工程 | 新建 | 2016-2020 |  |
| 7 | 集约高效交通运输组织模式示范工程 | 新建 | 2016-2020 |  |
| 8 | 绿色循环低碳交通综合示范区建设工程 | 新建 | 2016-2020 |  |
| 9 | 绿色低碳交通能力建设工程 | 新建 | 2016-2020 |  |

- 附表12

- 济源市“十三五”平安交通建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设年限 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | - | - | 29829 |
| （一）体制机制先导工程建设项目 |  | - | - | 395 |
| 1 | 制度标准体系建设 | 新建 | 2016-2018 | 135 |
| 2 | 安全责任体系建设 | 新建 | 2016-2018 | 25 |
| 3 | 预防控制体系建设 | 新建 | 2016-2018 | 30 |
| 4 | 宣传教育体系建设 | 新建 | 2016-2018 | 205 |
| （二）基础设施装备工程建设项目 |  | - | - | 24474 |
| 5 | 农村公路平安交通 示范路建设项目 | 新建 | 2016-2020 | 6000 |
| 6 | 普通国省干线公路平安交通示范路建设项目 | 新建 | 2016-2020 | 10654 |
| 7 | 高风险路段监控及预警系统建设项目 | 新建 | 2016-2019 | 1520 |
| 8 | 平安车站示范站建设项目 | 新建 | 2016-2018 | 1150 |
| 9 | 平安码头示范站建设项目 | 新建 | 2016-2018 | 1250 |
| 10 | 全市“两客一危”车辆主动安全预警防控系统建设项目 | 新建 | 2016-2019 | 3900 |
| （三）服务保障工程建设项目 |  | - | - | 1450 |
| 11 | 济源市交通重点区域恶劣气象监控预警及信息发布平台建设项目 | 新建 | 2016-2018 | 450 |
| 12 | 济源市水上应急搜救 指挥中心建设 | 新建 | 2016-2018 | 1000 |
| （四）从业人员监管工程建设项目 |  | - | - | 220 |
| 13 | 济源市运输企业安全生产诚信管理系统建设 | 新建 | 2016-2018 | 220 |
| （五）交通环境提升工程建设项目 |  | - | - | 1100 |
| 14 | 交通重点基础设施智能物联网监控与管理系 | 新建 | 2016-2019 | 1100 |
| （六）特色示范工程建设项目 |  | - | - | 2190 |
| 15 | 济源市平安交通 管理中心建设 | 新建 | 2016-2020 | 1550 |
| 16 | 基于互联网+理念的平安交通管理信息系统建设 | 新建 | 2016-2018 | 630 |
| 17 | 建立以事故预防为导向的道路运输承运人保险新机制 | 新建 | 2016-2018 | 10 |