附表13—2

— 179 —

林业产业融合发展工程规划表

（森林旅游、森林康养、经济林产品加工、林业产业化集群培育）

| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设地点 | 建设内容 | 建设年度（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 森林旅游 |  |  |  |  |
| 1.1 | 省级森林公园建设 |  |  |  | 2018—2027 |
| 1.1.1 | 基础设施 | 南山森林公园 | 三林区 | 游步道、监控网络、生态停车场、生态厕所等基础设施建设，共计20个。 | 2018—2027 |
| 1.1.2 | 保护设施和保护工程 | 南山森林公园 | 三林区 | 森林环境质量检测、环境整治与生态修复、负氧离子监测、防灾减灾设施等保护设施和保护工程建设，共计20个。 | 2018—2027 |
| 1.1.3 | 游览服务与科普教育设施 | 南山森林公园 | 三林区 | 自然生态展示馆、游客中心、生态体验区、标示标牌系统、智慧旅游系统等科普教育与游览服务设施建设，共计20个。 | 2018—2027 |
| 1.1.4 | 野生动物驯化基地 | 南山森林公园 | 三林区 | 以梅花鹿基地建设为主，完成实验楼、猛禽馆、饲料仓库、监控设施、道路等基础设施建设。 | 2018—2022 |
| 1.2 | 太行山森林步道（济源段） | 济源 | 济源 | 根据自然与文化景观分布现状，建设太行山森林步道130km，起点位于河南省济源王屋镇天坛山林区，向北穿越济源诸多景区。沿线设置标志物、指示牌、标志牌、露营地、救援点、公共卫生间、观景平台等配套设施。 | 2018—2027 |
| 2 | 森林康养产业 |  |  |  |  |
| 2.1 | 国家级森林康养基地 | 济源 | 南山森林公园、王屋山森林康养基地、玉阳山核桃公园森林 康养基地 | 依托已被评为全国森林康养基地试点建设单位的王屋山世界地质公园、南山森林公园得天独厚的生态自然资源，打造以“生态、休闲、康养、度假”为核心竞争力的森林康养产业，加快生态优势向产业优势、经济优势和发展优势转变。建设王屋山、南山森林公园、云潭山庄等3处国家级森林康养基地。 | 2018—2027 |
| 2.2 | 省级森林康养基地 | 济源 | 济源西南部的沿黄地区 | 依托坡头、邵源、大峪、留庄、连地、双堂、泰山、陆家岭、张岭、桐树岭等村镇优越的森林资源、湿地资源、产业资源、生态文化资源等，建设10处省级森林康养基地，从而构建一条长30km宽10km的西南沿黄森林康养旅游带。 | 2018—2027 |
| 3 — 180 — | 经济林产品加工 | 济源 | 济源 | 新增年果品加工5万吨，新增果品储藏能力1万吨。 | 2018—2027 |
| 4 | 林业产业化集群培育 |  |  |  |  |
| 4.1 | 苗木花卉产业化集群 | 思礼镇、承留镇、梨林镇、克井镇、五龙口镇 | 3.5万亩苗木花卉产业化基地 | 建设1个种苗花卉产业化集群。 | 2018—2027 |
| 4.2 | 特色经济林产业化集群 | 济源 |  | 建设1个济源核桃产业化集群。 | 2018—2027 |

— 181 —