附表15

保障能力提升工程规划表

| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设地点 | 建设内容 | 建设年度（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 森林防火工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 预警监测系统建设 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 森林火险预警系统 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 森林火险因子综合监测站 | 济源 | 南山林场 愚公林场 | 建设2个森林火险因子综合监测站 | 2018—2027 |
| 1.1.2 | 森林防火瞭望监测系统 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 林火控制指挥系统 | 济源 | 国有南山林场卫佛安 林区管理中心 大沟河林区管理中心 邵原林区管理中心 赵圪塔林区管理中心 | 在现有林火视频监控系统基础上，提升改造林火控制指挥系统6套 | 2018—2027 |
| 1.1.2.2 — 184 — | 林火视频监控系统 |  |  | 新建森林防火视频监控前端30套、新建入山卡口视频监控前端40套，购置无人机5架 | 2018—2027 |
| 1.2 — 185 — | 通信与信息指挥系统建设 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 综合通讯系统 | 济源 | 南山林场 愚公林场 | 布设VSAT便携站；配备BGAN系统和海事卫星电话。购置通信指挥车、便携式中继设备，建设卫星链路机、通信塔等，构建无线卫星通讯网络和火场数字超短波通信网络 | 2018—2027 |
| 1.3 | 队伍与装备能力建设 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 森林消防队伍能力建设 |  |  | 把市森林专业消防队打造成河南一流、全国先进的专业森林消防队伍。 | 2018—2027 |
| 1.3.2 | 森林消防专业队设施设备 | 济源 | 重点林区 | 建设集队伍驻防、物资储备于一体的靠前驻防点及森林航空消防飞机野外停机坪、取水点，实现队伍靠前驻防和森林火灾“地空”配合灭火 | 2018—2027 |
| 1.3.3 | 以水灭火设施设备 | 济源 | 重点林区 | 购置扑火机具、扑救物资、应急车辆和科技含量高的“以水灭火”装备 | 2018—2027 |
| 1.4 | 河南省森林防火 野外实训基地 | 济源 | 南山林场南沟林区 | 教学用房、学员宿舍、学员餐厅、观摩台、体能训练场、拓展训练场、森林防火野外实训场、警用模拟训练场、直升机停机坪及附属工程；购置森林防火、教学、办公、生活等方面物资装备。 | 2018—2027 |
| 1.5 | 林火阻隔系统建设 | 济源 | 国有林场以及 济源重点林区 | 建设防火通道150km，生物防火林带400km，减少森林火灾蔓延区域，提升森林火灾扑救效率，降低森林火灾损失。 | 2018—2027 |
| 2 | 林业有害生物防治工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 林业有害生物监测预警 体系建设 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 完善省辖市 监测预警平台建设 | 济源 | 济源 | 建设监测预警平台1个：1.信息网络设备包括高性能服务器等各1套；2.信息管理设备包括视频设备等各1套；3.航空遥感监测设备含航空拍摄、遥感监测设备、交通工具等各1套；4.监测预警管理软件1套。 | 2018—2027 |
| 2.1.2 | 完善县（市、区） 测报站建设 | 济源 | 济源 | 建设测报站1个：1.调查实验设备包括显微镜、解剖镜、交通工具等各1套；2.信息网络设备包括高性能服务器等各1套；3.信息处理设备包括视频展示设备等各1套；4.测报管理软件1套。 | 2018—2027 |
| 2.1.3 — 186 — | 自动化监测点建设 | 济源 | 济源 | 建设自动化监测点10个：1.调查实验设备包括显微镜、解剖镜、交通工具等各1套；2.信息网络设备包括高性能服务器等各1套；3.信息处理设备包括视频展示设备等各1套；4.数据采集、传输与处理软件1套。 | 2018—2027 |
| 2.1.4 — 187 — | 乡村测报点建设 | 济源 | 济源 | 济源开展50个乡村测报点建设，对乡村兼职测报员培训，充实林业有害生物测报。 | 2018—2027 |
| 2.2 | 林业有害生物检疫御灾 体系建设 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 完善市级和重点县级检疫实验室建设 | 济源 | 济源 | 建设市级检疫实验室1个：1.实验仪器设备包括显微镜、解剖镜、PCR仪、检疫检验车等各1套；2.信息管理设备包括检疫设备、智能化昆虫鉴定设备等各1套；3.检疫信息管理软件等各1套。 | 2018—2027 |
| 2.2.2 | 普及型国外引种隔离试种苗圃建设 | 济源 | 济源 | 建设普及型国外引种隔离试种苗圃1个：1.检疫检验设备包括显微镜、解剖镜、X射线透视仪、PCR仪等各1套；2.隔离试种设备包括温湿调控设备、防逃逸设备等各1套；3.除害设备包括紫外灯、机动喷药装置、薰蒸箱、焚烧炉、药剂药械等各1套；4.辅助设备包括喷灌系统、工具车、水处理、机动耕作机械等各1套。 | 2018—2027 |
| 2.3 | 林业有害生物防治减灾 体系建设 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 区域性药剂药械库建设 | 济源 | 济源 | 建设区域性药剂药械库1个：1.功能性建筑300m2/库；2.防治设备包括防治作业车、车载打药机、喷雾（粉、烟）机、高压水泵等各1套；3.其它：消防器材、防治作业防护设备、警戒器材等。 | 2018—2027 |
| 2.3.2 | 县级应急防治专业队建设 | 济源 | 济源 | 建设县级应急防治专业队1个，防治专业队员培训，每年2名/县。 | 2018—2027 |
| 2.3.3 — 188 — | 简易机场（跑道）建设 | 济源 | 济源 | 简建设易机场（跑道）1个：1.防空基地功能性建筑（如机库、指挥高度厅等）5000m2/机场，功能性建筑400m2/机场，跑道2km /机场；2.信息管理设备包括服务器、监控设备等各1套；3.监测设备包括航空摄像设备等各1套；4.防治设备包括轻型固定翼和小型直升飞机、无人机，飞机防治喷雾器、运输车等各1套；5.指挥设备包括卫星电话、无线发射与接收装置等各1套；6.基础设备包括供水设备、消防设备、监控设备等各1套。 | 2018—2027 |
| 2.3.4 — 189 — | 建设和完善天敌繁育场 | 济源 | 济源 | 建设和完善天敌繁育场1个：1.生产管理功能性建筑700m2/场，天敌繁育功能性建筑（繁育用房、培养室、冷库等1000m2/场；2.繁育设备包括恒温恒湿培养箱、繁育箱、繁育架、寄生卵分离机等各1套；3.科研检测设备包括气相色谱仪、液相色谱仪、多功能提取器等各1套；4.仓储运输设备包括制冷设备、包装设备、运输车辆等各1套。 | 2018—2027 |
| 2.3.5 | 绿色防控技术示范区和 无公害园区建设 | 济源 | 济源 | 建设绿色防控技术示范区和无公害园区1个，购置防治设备包括防治作业车、车载打药机、喷雾（粉、烟）机、机动打孔机、车载药罐、打孔注射器、干部取样器、杀虫灯、诱捕器（诱心）高剪枝、发电机、高压水泵、输水管、手持风向风速仪等。 | 2018—2027 |
| 2.4 | 林业有害生物防控服务 保障体系建设 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 林业有害生物科普与 宣传标本馆建设 | 济源 | 济源 | 建设林业有害生物科普与宣传标本馆1个：1.功能性建筑1000m2，包括信息管理室、标本制作室和标本储存室，学员宿舍等；2.标本制作设备包括显微镜、解剖镜、标本制作工具、快速冲洗装置等；3.宣传展示设备包括照相机、摄像机、展板、展窗、多媒体互动展示系统、交通工具等各1套。 | 2018—2027 |
| 2.4.2 | 完善全省网络森林医院 及防治 | 济源 | 济源 | 建设网络森林医院1个，购置信息管理设备包括网络服务器、计算机、移动服务终端、音视频采集设备等各1套及防治费用。 | 2018—2027 |
| 2.4.3 | 林业有害生物数据库建设 | 济源 | 济源 | 建设林业有害生物数据库1个，购置数据管理设备包括网络服务器、数据服务器、大型存储器、移动存储器等各1套 。 | 2018—2027 |
| 2.4.4 | 省、市、县三级专家服务 体系建设 | 济源 | 济源 | 建设专家服务体系1个：1.培训设备包括摄像机、照相机、投影仪、影音设备、电教设备、培训桌椅、交通工具等。2.远程培训设备包括网络设备、视频设备，通讯设备等各1套。 | 2018—2027 |
| 2.4.5 | 培育一批社会化防治组织 | 济源 | 济源 | 培育社会化防治组织1个：购置防治设备如防治作业车、车载打药机、喷雾（粉、烟）机、机动打孔机、车载药罐、打孔注射器、干部取样器、杀虫灯、诱捕器、捕鼠夹、油锯、高剪枝、高压水泵、输水管、手持风向风速仪、防治作业防护设备、发电机等及防治费用。 | 2018—2027 |
| 2.5 — 190 — | 林业植物检疫检查站建设 | 济源 | 济源 | 建设林业植物检疫检查站1个：1.功能性建筑150m2；2.检疫设备：检疫工具、松材线虫快速检测仪、移动智能终端、专用打印机等各1套；3.检疫执法设备：现场执法仪等；交通工具：检疫执法车辆等各1套。 | 2018—2027 |
| 3 — 191 — | “互联网+”林业信息化 平台建设 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全保障与综合管理体系 | 以省厅为主，全省部署 | 济源 | 确保信息的机密性、完整性、不可抵赖性、可用性和可控性，以及信息系统主体（包括用户、团体、社会和国家）对信息资源的控制和系统运维的安全，提升自主可控水平和安全防护能力，预防和减少网络安全事件的发生，切实保障网络与信息系统的安全稳定运行，建设内容包括加强物理安全、网络安全、数据安全、系统安全、应用安全、运维安全等6项以及日常维护。 | 2018—2027 |
| 4 | 国有林场基础设施建设 |  |  |  |  |
| 4.1 | 危旧管护站点建设 | 济源 | 南山林场 愚公林场 | 国有南山林场：新建赵圪塔林区管理中心黄河三峡管护用房一座，面积380m2；新建卫佛安林区管理中心办公用房一座，面积380m2；新建卫佛安林区管理中心高谷堆管护用房一座，面积200m2；4、新建南山林场场部实验室一座，面积400m2。 国有愚公林场：新建封门林区管理中心办公用房一座，面积340m2；新建天坛山林区管理中心十方院管护用房一座，面积340m2；新建蟒河林区管理中心郭庄管护用房一座，面积180m2；新建蟒河林区管理中心圪针庄管护用房一座，面积180m2。 | 2018—2027 |
| 4.2 | 道路建设 | 济源 | 南山林场 | 新建林区巡护步道30km。 | 2018—2027 |
| 5 | 林业基层站所建设 |  |  |  |  |
| 5.1 | 林业技术推广站建设 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 市级 | 济源 | 济源 | 加强市林业技术推广站的基础设施建设，购置更新业务器械，积极开展人员培训。 | 2018—2027 |
| 5.1.2 | 乡镇林业工作站 | 济源 | 11个乡镇林业工作站 | 对乡镇林业工作站进行改扩建，改善办公设施、购置交通工具和业务器械，加强人员培训。 | 2018—2027 |
| 5.2 | 木材检查站建设 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 调整新建站 | 济源 | 重点林区 | 新建苗店木材检查站1处：新建综合办公楼500m2，新建违法物品暂扣场1处，建设指挥调度中心1处。地坪硬化，修建院墙、大门，配备执法车辆2辆、执法记录仪5个，计算机10台、数据采集平板10台、打印机1台、摄像机1台、办公设施一套等。 | 2018—2020 |
| 5.2.2 — 192 — | 原址提升改造 | 济源 | 重点林区 | 对虎岭木材检查站进行提升改造。配备执法车辆2辆、执法记录仪5个，计算机10台、数据采集平板10台、打印机1台、摄像机1台、办公设施一套等。 | 2018—2027 |
| 5.3 — 193 — | 林木种苗站建设 | 济源 | 种苗站 | 加强林木种苗站基础设施建设，配备必要的行政管理、林木种植资源普查评价、质量检验、种苗执法仪器设备，改善林木种苗行政执法和质量检测条件，整体提高林木种苗管理能力和水平等各1项，持续8年。 | 2018—2020 |
| 5.4 | 公益林管护站建设 |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 护林员巡护系统 | 济源 | 国家级和省级公益林区 | 建设公益林护林员巡护系统1套。 | 2018—2020 |
| 6 | 苗木种苗建设工程 |  |  |  |  |
| 6.1 | 国有苗圃生产条件改善 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 危旧生产用房改扩建 | 济源 | 国有苗圃所在地 | 改扩建国有苗圃场温室大棚1000m2 | 2018—2027 |
| 6.1.2 | 危旧生产设施建设 | 济源 | 国有苗圃所在地 | 对场区100亩试验地进行土壤改良，新修场区道路500m，对场区1500m围墙进行修整；新购种苗质量检验仪器设备1套。 | 2018—2027 |
| 7 | 森林公安建设 |  |  |  |  |
| 7.1 | 市级业务技术用房 | 济源 | 林业局 | 建设市级业务技术用房1处，建筑面积1100m2。 | 2018—2027 |
| 7.2 | 数据中心建设 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 数据中心 | 济源 | 林业局 | 建设数据中心1处，建筑面积50m2。 | 2018—2027 |
| 7.2.2 | 数据设备 |  |  | 新增数据设备1套。 | 2018—2027 |
| 8 | 人才队伍和职业教育建设 |  |  |  |  |
| 8.1 | 人才队伍建设 | 济源 | 林业系统 | 开展专业技术与管理人员培训2000人次、培养高端人才3名、引进高级人才5名。 | 2018—2027 |
| 9 | 智慧林业建设 |  |  |  |  |
| 9.1 | 后端平台建设 | 济源 | 济源 | 新建后端平台1套，包括资源管理共享平台、视频会议平台、视频联网管理平台、多媒体融合指挥调度平台、综合信息管理平台、核心数据库服务器及配套。 | 2018—2020 |
| 9.2 | 前端物联网系统建设 |  |  | 新建前端物联网系统1套，包括视频监控系统、监控设备、400MHZ4G—LTE传输系统、供电系统、防雷接地系统。 | 2018—2020 |
| 9.3 | 视频监控中心建设 |  |  | 新建视频监控中心1处，面积300m2，并配备相关设备。 | 2018—2020 |
| 9.3.1 | 视频监控中心 |  |  |  |  |
| 9.3.2 | 视频监控设备 |  |  |  |  |

— 194 —