附表17

营造林分年度规划表

| 序号 | 工程项目 | 建设规模（万亩） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 前期（年） |  |  |  |  |  | 后期（年） |
|  |  |  | 小计 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023—2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 |  | 102.3355 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 造林 | 61.0455 | 29.4905 | 5.4721 | 6.4421 | 6.0721 | 6.0321 | 5.4721 | 31.5550 |
|  | 新造 | 29.2005 | 14.4285 | 2.4597 | 3.4297 | 3.0597 | 3.0197 | 2.4597 | 14.7720 |
|  | 更新 | 9.5600 | 3.8140 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7628 | 5.7460 |
|  | 改培 | 3.6150 | 1.4460 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 2.1690 |
|  | 封山育林 | 4.6700 | 2.8020 | 0.5604 | 0.5604 | 0.5604 | 0.5604 | 0.5604 | 1.8680 |
| — 202 — | 飞播造林 | 14.0000 | 7.0000 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | 7.0000 |
| 1 | 山区生态林 | 46.0300 | 22.6660 | 4.5332 | 4.5332 | 4.5332 | 4.5332 | 4.5332 | 23.3640 |
| （1） | 人工造林 | 27.3600 | 12.8640 | 2.5728 | 2.5728 | 2.5728 | 2.5728 | 2.5728 | 14.4960 |
| — 203 — | 新造 | 19.2000 | 9.6000 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9200 | 9.6000 |
|  | 更新 | 8.1600 | 3.2640 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528 | 4.8960 |
| （2） | 封山育林 | 4.6700 | 2.8020 | 0.5604 | 0.5604 | 0.5604 | 0.5604 | 0.5604 | 1.8680 |
| （3） | 飞播造林 | 14.0000 | 7.0000 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | 7.0000 |
| 2 | 农田防护林 | 0.7000 | 0.3500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.3500 |
|  | 新造 | 0.7000 | 0.3500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.3500 |
| 3 | 廊道绿化 | 2.1300 | 2.1300 |  | 0.9700 | 0.6000 | 0.5600 |  |  |
|  | 新造 | 2.1300 | 2.1300 |  | 0.9700 | 0.6000 | 0.5600 |  |  |
| 4 | 森林城市建设 | 1.3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新造 | 1.3000 |  |  |  |  |  |  | 1.3000 |
| 5 | 乡村绿化美化 | 3.9000 | 1.5500 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3100 | 2.3500 |
|  | 新造 | 2.5000 | 1.0000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 1.5000 |
|  | 更新 | 1.4000 | 0.5500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.8500 |
| 6 | 木本油料 | 4.5009 | 1.8005 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601 | 2.7004 |
|  | 新造 | 1.9659 | 0.7865 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1573 | 1.1794 |
|  | 改培 | 2.5350 | 1.0140 | 0.2028 | 0.2028 | 0.2028 | 0.2028 | 0.2028 | 1.5210 |
| 7 | 特色经济林 | 2.4846 | 0.9940 | 0.1988 | 0.1988 | 0.1988 | 0.1988 | 0.1988 | 1.4906 |
|  | 新造 | 1.4046 | 0.5620 | 0.1124 | 0.1124 | 0.1124 | 0.1124 | 0.1124 | 0.8426 |
| — 204 — | 改培 | 1.0800 | 0.4320 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.6480 |
| 二 | 森林抚育 | 29.2900 | 17.5062 | 3.5580 | 3.5580 | 3.5580 | 3.4161 | 3.4161 | 11.7838 |
| 1 | 中幼林抚育 | 23.9900 | 14.8325 | 3.0169 | 3.0169 | 3.0169 | 2.8909 | 2.8909 | 9.1575 |
| 2 | 新造林抚育 | 5.3000 | 2.6737 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5252 | 0.5252 | 2.6263 |
| 三 | 退化林修复 | 12.0000 | 3.4296 |  |  |  | 1.7148 | 1.7148 | 8.5704 |