附件2

— 20 —

济源示范区创建国家生态园林城市指标台账

| 类型 | 序号 | 指标 | 考核要求 | 考核方式 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合管理（8） | 1 | 城市园林绿化管理机构 | ①按照各级政府职能分工的要求，设立职能健全的园林绿化管理机构，依照相关法律法规有效行使园林绿化行业管理职能； ②专业管理机构领导层至少有2—3位园林绿化专业（其中副省级以上城市3位）人员，并具有相应的城市园林绿化专业技术队伍，负责全市园林绿化从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理的全过程指导服务与监督管理。 |  | 提供园林绿化管理机构设置的相关文件资料。 | 机构编制 委员会 办公室 | 2021.5.31 |  |
|  |  |  |  |  | 专业管理机构领导层至少有2—3位园林绿化专业（其中副省级以上城市3位）人员，并具有相应的城市园林绿化专业技术队伍，负责全市园林绿化从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理的全过程指导服务与监督管理。 | 住房和城乡建设局 | 2021.5.31 |  |
| 一、综合管理（8） — 21 — | 2 | 城市园林绿化建设维护专项资金 | ①政府财政预算中专门列项“城市园林绿化建设和维护资金”，保障园林绿化建设、专业化精细化养护管理及相关人员经费； ②近3年（含申报年）园林绿化建设资金保障到位，与本年度新建、改建及扩建园林绿化项目相适应； ③园林绿化养护资金与各类城市绿地总量相适应，且不低于当地园林绿化养护管理定额标准，并随物价指数和人工工资增长而合理增加。 | 本项指标主要以资料审核和实地抽查结合为主 | 园林绿化建设和维护资金列入财政预算的相关文件、三年来园林绿化建设和养护投入情况、园林绿化养护资金定额标准制定及落实情况等。 | 财政金融局、 住房和城乡建设局、 各街道 办事处 | 2021.5.31 |  |
|  | 3 | 城市园林绿化科研 | ①具有以城市园林绿化研究、成果推广和科普宣传为主要工作内容的独立或合作模式的科研机构和生产基地，并具有与城市规模、经济实力及发展需求相匹配的技术队伍，且制度健全、管理规范、资金保障到位； ②近3年（含申报年）有园林科研项目成果在实际应用中得到推广。 | 本项指标主要以资料审核和实地抽查为主 | 市园林绿化科研机构及开展科研工作的资料、近三年园林绿化科研成果推广与应用的资料。 | 住房和城乡建设局、 林业局、 农科院 | 2021.5.31 |  |
| 一、综合管理（8） — 22 — | 4 | 《城市绿地系统规划》编制实施 | 《城市总体规划》审批后一年内完成《城市绿地系统规划》修订工作；与城市总体规划、控制性详细规划等相协调，并依法报批，实施情况良好。 | 本项指标主要以资料审核和实地抽查为主 | 提供《城市总体规划》、《城市绿地系统规划》及城市人民政府的批复文件，《城市绿地系统规划》实施评估情况。 | 自然资源和规划局 | 2021.5.31 |  |
|  |  |  |  |  | 城市绿地规划实施情况良好。 | 住房和城乡建设局 | 2021.5.31 |  |
|  | 5 | 城市绿线管理 | 严格实施城市绿线管制制度，按照《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）和《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163—2016）要求，根据修订后的《城市绿地系统规划》划定绿线，并在至少两种以上的媒体上向社会公布；现状绿地都已设立绿线公示牌或绿线界碑，向社会公布四至边界。 | 此项为否决项 本项指标主要以资料审核和实地抽查为主 | 批准的绿线划定文本、图件、公示资料等。 | 自然资源和规划局 | 2020.8.31 |  |
|  |  |  |  |  | 严格实施城市绿线管制制度，编制《济源市绿线管理办法》现状绿地都已设立绿线公示牌或绿线界碑，向社会公布四至边界。 | 住房和城乡建设局 | 2020.8.31 |  |
| 一、综合管理（8） — 23 — | 6 | 城市园林绿化制度建设 | 建立健全绿线管理、建设管理、养护管理、城市生态保护、生物多样性保护、古树名木保护、义务植树等城市园林绿化法规、标准、制度。 | 本项指标主要以资料审核为主进行考核 | 提供城市生态保护等城市法规、标准、制度的相关资料。 | 住房和城乡建设局、 生态环境局 | 2021.5.31 |  |
|  |  |  |  |  | 提供生物多样性保护、古树名木保护、义务植树等城市法规、标准、制度的相关资料。 | 林业局 | 2021.5.31 |  |
|  |  |  |  |  | 提供绿线管理、建设管理、养护管理等城市园林绿化法规、标准、制度的相关资料。 | 住房和城乡建设局 | 2021.5.31 |  |
|  | 7 | 城市数字化管理 | ①已建立城市园林绿化专项数字化信息管理系统并有效运转,可供市民查询，保障公众参与和社会监督； ②城市数字化管理信息系统对城市建成区公共区域的监管范围覆盖率100%。 | 本项指标主要以实地核查和资料审核为主 实地考察指对信息管理中心进行实地考察，包括城市园林绿化数字化信息管理系统的覆盖范围、使用情况以及园林绿化网上审批和同公众互动交流平台的运行情况 | 提供包括城市园林绿化数字化信息管理系统的建设方案、公众参与和社会监督等实施情况说明的相关资料。 城市数字化管理信息系统建设、实施情况说明。 | 住房和城乡建设局、 政务服务和大数据 管理局 | 2021.5.31 |  |
| 一、综合管理（8） — 24 — | 8 | 公众对城市园林绿化的满意率（%） | ≥90% | 本项指标以专家组实地考察中现场调查为主 | 提供调查方案、报告。 | 住房和城乡建设局 | 2021.5.31 |  |
| 二、绿地建设（10） | 9 | 建成区绿化覆盖率（%） | ≥40% | 本项指标评价考核以遥感测评为准 | 提供城市绿化覆盖面积统计台账和城市建成区面积资料。 | 住房和城乡建设局 | 2020.8.31 |  |
|  | 10 | 建成区绿地率（%） | ≥35% | 此项为否决项 本项指标评价考核以遥感测评为准 | 城市相关部门应提高城市建成区绿地面积统计台账和城市建成区面积资料。 | 住房和城乡建设局 | 2020.8.31 |  |
|  | 11 | 人均公园绿地面积（㎡/人）： 人均建设用地大于等于105㎡的城市 | ≥12.0㎡/人 | 本项指标评价考核以遥感测评为准 | 提供城市建成区公园绿地面积统计台账和同年城市建成区人口资料。 | 住房和城乡建设局、 公安局 | 2020.8.31 |  |
| 二、绿地建设（10） — 25 — | 12 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） | ≥90%； 5000㎡（含）以上公园绿地按照500m服务半径考核，2000（含）—5000㎡的公园绿地按照300m服务半径考核；历史文化街区采用1000㎡（含）以上的公园绿地按照300m服务半径考核。 | 此项为否决项 本项指标评价考核以遥感测评为准，5000㎡（含）以上公园绿地按照500m服务半径考核，2000（含）—5000㎡的公园绿地按照300m服务半径考核；历史文化街区采用1000㎡（含）以上的公园绿地按照300m服务半径考核 | 提供现状公园绿地分布图（用不同颜色分别标注2000（含）～5000㎡,5000㎡以上公园绿地）、城市居住用地分布图（规划口径）。 | 自然资源和规划局 | 2020.8.31 |  |
|  |  |  |  |  | 提供建成区公园绿地统计表。 | 住房和城乡建设局 | 2020.8.31 |  |
|  | 13 | 建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率（%） | ≥70% | 本项指标评价考核以遥感测评为准 |  | 住房和城乡建设局 | 2021.5.31 |  |
| 二、绿地建设（10） — 26 — | 14 | 城市各城区绿地率最低值（%） | ≥28% | 考核范围为城市建成区本项指标评价考核以遥感测评为准 未设区城市按建成区绿地率进行评价 |  | 住房和城乡建设局、 民政局 | 2020.8.31 | 民政局提供我市未设区证明 |
|  | 15 | 城市各城区人均公园绿地面积最低值（㎡/人） | ≥5.50㎡/人 | 此项为否决项 考核范围为城市建成区 本项指标评价考核以遥感测评为准 未设区城市按城市人均公园绿地面积进行评价 |  | 住房和城乡建设局、 民政局 | 2020.8.31 | 民政局提供我市未设区证明 |
|  | 16 | 园林式居住区（单位）、达标率（%）或年提升率（%） | 达标率≥60%或年提升率≥10% | 本指标以遥感测评和现场抽查相结合方式 | 提供城市园林式居住区（单位）建设情况，居住区（单位）和园林式居住区（单位）统计台账。 | 住房和城乡建设局、 自然资源和规划局、 各街道 办事处 | 2020.8.31 |  |
| 二、绿地建设（10） | 17 | 城市道路绿地达标率（%） | ≥85% | 考核范围为城市建成区 本项指标评价考核以遥感测评为准 | 提供城市道路和达标道路统计台账。 | 住房和城乡建设局、 自然资源和规划局 | 2020.8.31 |  |
|  | 18 | 城市防护绿地实施率（%） | ≥90% | 考核范围为城市建成区 本项指标评价考核以遥感测评为准 | 提供城市规划防护绿地及现状建成区内的防护绿地统计表。 | 住房和城乡建设局、 自然资源和规划局 | 2020.8.31 |  |
| 三、建设管控（8） — 27 — | 19 | 城市园林绿化建设综合评价值 | ≥8.00 | 本项指标由实地考察专家组负责，按抽样统计法现场考查、评估、打分、核算，最终结果以住房城乡建设部专家组的综合评价值为准 | 城市园林绿化建设综合评价值自评表。 | 住房和城乡建设局 | 2021.5.31 |  |
| 三、建设管控（8） — 28 — | 20 | 公园 规范化 管理 | ①公园管理符合公园管理条例等相关管理规定； ②编制近3年（含申报年）城市公园建设计划并严格实施； ③公园设计符合《公园设计规范》等相关标准规范要求； ④对国家重点公园、历史名园等城市重要公园实行永久性保护； ⑤公园配套服务设施经营管理符合《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》等要求，保障公园的公益属性。 | 本指标采取实地抽查和资料核查结合的方式考核 | 提供城市公园管理的法规制度，期限两年以上公园建设方案及执行情况，国家重点公园（城市重要公园）、历史名园永久保护措施，公园配套服务设施管理情况等。 | 住房和城乡建设局、 各街道 办事处 | 2021.5.31 |  |
|  | 21 | 公园免费开放率（%） | ≥95% | 考核范围为城市建成区 本指标采取实地抽查和资料核查结合的方式考核 | 提供公园免费开放的相关文件或说明，免费公园相关情况等。 | 住房和城乡建设局、 各街道 办事处 | 2021.5.31 |  |
| 三、建设管控（8） — 29 — | 22 | 城市绿道规划建设 | ①编制城市绿道建设规划，以绿道串联城乡绿色资源，与公交、步行及自行车交通系统相衔接，为市民提供亲近自然、游憩健身、绿色出行的场所和途径。通过绿道合理连接城乡居民点、公共空间及历史文化节点，科学保护和利用文化遗产、历史遗存等； ②绿道建设符合《绿道规划设计导则》等相关标准规范要求； ③绿道及配套设施维护管理良好。 | 本指标以实地抽查和资料核查结合方式考核 | 编制城市绿道建设规划。 | 自然资源和规划局 | 2021.5.31 |  |
|  |  |  |  |  | 绿道建设符合《绿道规划设计导则》等相关标准规范要求。 提供城市绿道建设和管理情况说明，城市绿道基本情况资料、台账等。 | 住房和城乡建设局、 交通运输局、 水利局、 林业局 |  |  |
|  | 23 | 古树名木和后备 资源保护 | ①严禁移植古树名木,古树名木保护率100%； ②完成树龄超过50年（含）以上古树名木后备资源普查、建档、挂牌并确定保护责任单位或责任人。 | 本指标以资料核查和实地抽查结合方式考核 | 提供古树名木名称、位置、种植时间、管理机构、长势状况（复壮说明）、管理措施、责任单位及建档挂牌时间等。 | 林业局 | 2021.5.31 |  |
|  |  |  |  |  | 完成建成区范围内树龄超过50年（含）以上古树名木后备资源普查、建档、挂牌并确定保护责任单位或责任人。 | 林业局、 各街道 办事处 | 2020.8.31 |  |
| 三、建设管控（8） — 30 — | 24 | 节约型 园林绿化 建设 | ①园林绿化建设以植物造景为主，以栽植全冠苗木为主，采取有效措施严格控制大树移植、大广场、喷泉、水景、大人工水面、大草坪、大色块、雕塑、灯具造景、过度亮化等； ②合理选择应用乡土、适生植物，优先使用本地苗圃培育的种苗，严格控制行道树树种更换、反季节种植等； ③制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案，立体绿化面积逐年递增且效果良好； ④因地制宜推广海绵型公园绿地建设。 | 本项指标以现场检查结合资料核查进行考核 | 提供城市开展节约型园林绿化文件、城市立体绿化建设和鼓励性措施、海绵型公园设计施工图纸等相关文件，城市节约型绿地、立体绿化的面积统计台账等。 | 住房和城乡建设局、 自然资源和规划局 | 2021.5.31 |  |
|  |  |  |  |  | 住建局每年完成立体绿化5000m2，各街道办事处 每年完成立体绿化2000m2。 教育体育局完成愚公路小学屋顶花园示范项目。 | 住房和城乡建设局、 各街道 办事处、 教育体育局 |  |  |
| 三、建设管控（8） — 31 — | 25 | 风景名胜区、文化与自然 遗产保护 与管理 | ①依法设立风景名胜区、世界遗产的管理机构，管理职能到位，能够有效行使保护、利用和统一管理职责； ②规划区内国家级、省级风景名胜区或列入世界遗产名录的文化或自然遗产严格依据《风景名胜区条例》和相关法律法规与国际公约进行保护管理； ③具有经批准的《风景名胜区总体规划》等规划，严格履行风景名胜区建设项目审批等手续。 | 考核范围为城市规划区 本指标评价考核以资料审查和实地考察相结合 | 提供管理机构设置批复文件以及相关保护的地方性法规。自然和文化遗产名录及保护利用情况，城市风景名胜区保护管理情况，《风景名胜区总体规划》《世界自然与文化遗产保护规划》。 | 林业局、 自然资源和规划局、 文化广电和旅游局 | 2021.5.31 |  |
|  | 26 | 海绵城市规划建设 | 因地制宜、科学合理编制海绵城市规划，并依法依规批复实施，建成区内有一定片区（独立汇水区）达到海绵城市建设要求。 | 本指标评价考核以资料审查和实地考察相结合 | 提供《海绵城市规划》以及相关批复实施的基础材料。 提供建成区内海绵城市规划实施建设试点工程的相关资料。 | 自然资源和规划局、 住房和城乡建设局 | 2021.5.31 |  |
| 四、生态环境（9） — 32 — | 27 | 城市生态空间保护 | ①城市原有山水格局及自然生态系统得到较好保护，显山露水，确保其原貌性、完整性和功能完好性； ②完成城市生态评估，制定并公布生态修复总体方案，建立生态修复项目库; ③有成功的生态修复案例及分析。 | 考核范围为城市规划区 本指标评价考核以资料审查、实地考察和问卷调查相结合实地考察，包括对城市规划区内的生态空间采取既定线路与随机抽查相结合的方式进行考查，查看生态空间的完整性、原貌性和和功能性完好性 | 提供城市生态评估，制定并公布生态修复总体方案，建立生态修复项目库。有成功的生态修复案例及分析等城市生态空间保护的相关资料。 | 自然资源和规划局、 百城办 | 2021.5.31 |  |
|  | 28 | 生态网络体系建设 | ①结合绿线、水体保护线、历史文化保护线和生态保护红线的划定，统筹城乡生态空间； ②合理布局绿楔、绿环、绿道、绿廊等，将城市绿地系统与城市外围山水林田湖等自然生态要素有机连接，将自然要素引入城市、社区。 | 设区城市考核范围为城市规划区，县级城市为市域范围 本指标评价考核以资料审查为主、实地调研为辅 | 提交绿线、蓝线、紫线、生态红线划定资料及生态网络体系构建图，其中城市生态空间分布图要充分结合城市绿线、水体保护线、历史文化保护线和生活空间、生活空间布局科学合理；生态网络体系—构件图要强化城乡大环境绿化、强化城乡之间绿色生态空间的联系。审查中通过遥感资料确定上述图纸的真实性和可行性。 | 自然资源和规划局、 住房和城乡建设局、 交通运输局、 水利局、 林业局 | 2021.5.31 |  |
| 四、生态环境（9） — 33 — | 29 | 生物多样性保护 | ①完成不小于市域范围的生物物种资源普查； ②已制定《城市生物多样性保护规划》和实施措施； ③有五年以上的监测记录、评价数据，综合物种指数≥0.6，本地木本植物指数≥0.80。 | 本指标评价考核以资料审查为主、实地抽查为辅 | 完成不小于市域范围的生物物种资源普查。 提供包括《城市生物资源本底调查报告》《生物多样性保护规划》及实施措施、五年以上的监测记录、评价数据。 | 林业局 农业农村局 | 2021.5.31 |  |
|  |  |  |  |  | 本地木本植物指数≥0.80。 | 住房和城乡建设局 |  |  |
|  | 30 | 城市湿地资源保护 | ①完成城市规划区内的湿地资源普查； ②已编制《城市湿地资源保护规划》及其实施方案，并按有关法规标准严格实施。 | 考核范围为城市规划区 本指标评价考核以资料审查为主、实地抽查为辅 | 资料包括《湿地资源普查报告》、《城市湿地资源保护规划》及其实施方案。城市湿地资源的普查报告，内容包括城市湿地资源的名称、位置、面积、生物资源、历史文物价值、初次调查时间、现状情况。《城市湿地资源保护规划》及其实施方案，是在湿地普查基础上，对城市规划区范围内的湿地进行统筹保护，并根据现状出现的问题制定保护实施方案。 | 林业局、 水利局 | 2021.5.31 |  |
| 四、生态环境（9） — 34 — | 31 | 山体生态修复 | ①完成对城市山体现状的摸底与生态评估； ②对被破坏且不能自我恢复的山体，根据其受损情况，采取相应的修坡整形、矿坑回填等工程措施，解决受损山体的安全隐患，恢复山体自然形态。保护山体原有植被，种植乡土、适生植物，重建山体植被群落； ③破损山体生态修复率每年增长不少于10个百分点或修复成果维护保持率≥95%。 | 设区城市考核范围为城市规划区，县级城市为市域范围 本指标评价考核以遥感监测发现问题，实地复核为准，主要考核是否完成城市山体现状的普查与生态评估、是否对以破坏山体进行修复（至少修复到山体覆绿）生态修复是否继续 | 包括城市山体现状评估报告、北破坏山体分布图及修复情况介绍资料、历年上体修复范围图表。 | 自然资源和规划局、 林业局 | 2021.5.31 |  |
|  | 32 | 废弃地生态修复 | ①科学分析城市废弃地的成因、受损程度、场地现状及其周边环境，运用生物、物理、化学等技术改良土壤，消除场地安全隐患。选择种植具有吸收降解功能、抗逆性强的植物，恢复植被群落，重建生态系统； ②废弃地修复再利用率每年增长不少于10个百分点或修复成果维护保持率≥95%。 | 考核范围为城市规划区 本指标评价考核以资料审查和实地考查为主 | 《废弃地生态修复规划》（含废弃地分布图、废弃地修复手段及效果评估）、废弃地修复率再利用逐年统计表或修复成果逐年评估情况介绍。 | 自然资源和规划局 | 2021.5.31 |  |
| 四、生态环境（9） — 35 — | 33 | 城市水体修复 | ①在保护城市水体自然形态的前提下，结合海绵城市建设开展以控源截污为基础的城市水体生态修复，保护水生态环境，恢复水生态系统功能，改善水体水质，提高水环境质量，拓展亲水空间； ②水体岸线自然化率≥80%，城市河湖水系保持自然连通； ③地表水Ⅳ类及以上水体比率≥60%； ④建成区内消除黑臭水体； ⑤《室外排水设计规范》（GB50014）规定的内涝防治重现期以内的暴雨时，建成区内未发生严重内涝灾害。 | 考核范围为城市规划区 本指标评价考核以资料审查和实地考查为主 | 由地级以上（含地级）环境保护行政主管部门或其授权的环境监测站发布的数据统计。 地表水Ⅳ类及以上水体比率≥60%。 | 生态环境局 | 2021.5.31 |  |
|  |  |  |  |  | 提供水体岸线自然化率统计表；建成区内消除黑臭水体。 《室外排水设计规范》（GB50014）规定的内涝防治重现期以内的暴雨时，建成区内未发生严重内涝灾害。 | 住房和城乡建设局、 水利局 |  |  |
| 四、生态环境（9） — 36 — | 34 | 全年空气质量优良天数（天） | ≥292天 | 本指标评价考核以资料审查为主 | 由地级以上（含地级）环境保护行政主管部门或其授权的环境监测站发布的数据统计，最终以环境质量公报数据为准。 城市关于空气质量管控方面的规范性文件、管控情况。 | 生态环境局、 发展改革和统计局、 公安局、 住房和城乡建设局、 交通运输局、 市场监督 管理局 | 2021.5.31 |  |
|  | 35 | 城市热岛效应强度（℃） | ≤2.5℃ | 本指标评价考核以资料审查为主 | 提供资料包括城市各气象监测点统计数据等相关资料。 | 气象局 | 2021.5.31 |  |
| 五、市政设施（6） | 36 | 城市容貌评价值 | ≥9.00 | 本项指标数据最终由验收专家组实地抽查后评估确定 | 提供城市容貌建设、管理方面的法规、日常管理情况。城市容貌评价值自评表。 城市风貌保护、城市总体设计方面的说明。 | 住房和城乡建设局、 自然资源和规划局 | 2021.5.31 |  |
|  | 37 | 城市管网水检验项目合格率（%） | 100% | 本指标以资料核查和现场抽查为主 | 提供包括上报地方和国家的监测统计数据，城市供水运行、水质管理等情况。 管网水水质监测统计表等相关资料。 | 住房和城乡建设局、 卫生健康委员会 | 2021.5.31 |  |
| 五、市政设施（6） — 37 — | 38 | 城市污水处理 | ①城市污水应收集全收集； ②城市污水处理率≥95%； ③城市污水处理污泥达标处置率100%； ④城市污水处理厂进水COD浓度≥200mg/L或比上年提高10%以上。 | ②为否决项 本项指标以实际抽查和资料审核结合方式考核。 本项指标以资料 审核为主 | 提供包括城市环境质量公报（污水处理）、污水处理厂污泥处置台账等相关资料。 | 住房和城乡建设局 | 2020.8.31 |  |
|  | 39 | 城市垃圾处理 | ①城市生活垃圾无害化处理率达到100%； ②生活垃圾填埋场全部达到Ｉ级标准，焚烧厂全部达到2A级标准； ③生活垃圾回收利用率≥35%； ④建筑垃圾和餐厨垃圾回收利用体系基本建立。 | ①为否决项 本项指标主要以现场检查和资料核查相结合方式考核 | 提供包括上报地方和国家检测统计数据，最终以城市建设统计年报数据为准。基础资料包括城市生活垃圾处理情况、生活垃圾处理场（厂）管理情况、建筑垃圾和餐厨垃圾回收利用情况、生活垃圾分类情况、按月垃圾处理统计台账等相关资料。 | 住房和城乡建设局、 发展改革和统计局 | ①、②项2020.8.31 ③、④项 2021.5.31 |  |
|  | 40 | 城市道路建设 | ①城市道路完好率≥95%； ②编制城市综合交通体系规划及实施方案，确保2020年达到城市路网密度≥8公里/平方公里和城市道路面积率≥15% | 本项指标主要以现场检查和资料核查相结合方式考核 | 提供包括城市综合交通体系规划及实施情况，城市道路维护管理情况，城市道路统计台账等相关资料。 | 住房和城乡建设局 | 2021.5.31 |  |
| 五、市政设施（6） — 38 — | 41 | 城市地下管线和综合管廊建设管理 | ①地下管线等城建基础设施档案健全； ②建成地下管线综合管理信息平台； ③遵照相关要求开展城市综合管廊规划建设及运营维护工作，并考核达标。 | 本项指标主要以现场检查和资料核查相结合方式考核 | 提供包括城市城市综合管廊规划、地下管线的档案台账，地下管线综合管理信息平台建设情况。 综合管廊建设及运营情况等相关资料。 | 住房和城乡建设局、 自然资源和规划局、 政务服务和大数据 管理局 | 2021.5.31 |  |
| 六、节能减排（5） | 42 | 城市再生水利用率（%） | ≥30% | 本项指标以资料核查和现场抽查为主 | 提供包括上报地方和国家的监测统计数据，城市再生水利用情况等相关资料。 | 住房和城乡建设局、 工业和科技创新委员会 | 2021.5.31 |  |
|  | 43 | 北方采暖地区住宅供热计量收费比例（%） | ≥40% | 现场抽查和资料核查相结合 | 提供主要有城市供热计量方面的文件，城市住宅供热面积、计费收费证明资料等相关资料。 | 住房和城乡建设局 | 2021.5.31 |  |
|  | 44 | 林荫路推广率（%） | ≥85% | 此项为否决项 考核范围为城市建成区 本项指标评价考核以遥感测评为准 | 提供宽度大于12m的道路及总长度，同级别道路自行车道和人行道绿化覆盖面积大于90%以上道路长度统计台账等。 | 住房和城乡建设局 | 2020.8.31 |  |
| 六、节能减排（5） | 45 | 步行、自行车交通系统 | ①制定步行、自行车交通体系专项规划，获得批准并已实施； ②建成较为完善的步行、自行车系统。 | 本项指标以现场检查为主，结合资料审核的方式考核 | 提供已经批准的城市步行、自行车交通体系专项规划。 | 自然资源和规划局 | 2021.5.31 |  |
|  |  |  |  |  | 规划实施的情况等相关资料。 | 住房和城乡建设局 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共自行车建设布点方案。 | 交通运输局 |  |  |
|  | 46 | 绿色建筑和装配式建筑 | ①近3年（含申报年）新建建筑中绿色建筑比例≥50%； ②节能建筑比例：严寒寒冷地区≥65%，夏热冬冷地区≥60%，夏热冬暖地区≥55%； ③制定推广绿色建材和装配式建筑政策措施。 | 本项指标主要以资料审核结合现场抽查方式考核 | 提供城市绿色建筑、节能建筑、装配式建筑开展情况说明，两年来新建建筑总面积及其中绿色建筑面积统计台账，城市建成区建筑总面积及节能建筑面积台账，推进装备式建筑和推广绿色建材的相关政策文件等资料。 | 发展改革 和统计局、 自然资源和规划局、 住房和城乡建设局 | 2021.5.31 |  |
| 综合否决项 — 39 — | 47 | 对近3年内发生以下情况的城市，均实行一票否决： ①城市园林绿化及生态环境保护、市政设施安全运行等方面的重大事故； ②城乡规划、风景名胜区等方面的重大违法建设事件； ③被住房城乡建设部通报批评； ④被媒体曝光，造成重大负面影响。 |  |  |  |  |  |  |

附件3

— 40 —

遥感调查与测评基础材料责任分解表

| 序号 | 基础资料内容 | 要 求 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市地形图 | ①图件格式：dwg格式。 | 自然资源 和规划局 | 2020.8.31 |
|  |  | ②图件比例尺：1：5000或1：10000。 |  |  |
|  |  | ③地形图范围大于城市建成区范围。 |  |  |
| 2 | 城市规划区及建成区范围图 | ①建成区是城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的区域。城市建成区界线的划定应符合城市总体规划要求，不能突破城市规划建设用地的范围，且形态相对完整。 | 自然资源 和规划局 |  |
|  |  | ②城市规划区及建成区范围图纸一式两份，需同时由市人民政府和省级住房城乡建设（园林绿化）主管部门加盖公章。 |  | 2020.8.31 |
|  |  | ③电子图件格式：dwg格式。 |  |  |
|  |  | ④图件底图：总体规划图。 |  |  |
| 3 | 规划区及建成区面积、人口说明 | ①城市各城区的规划区及建成区面积，以及各城区建成区内的城区人口和暂住人口数量纸质说明材料；一式两份。 | 自然资源 和规划局、 公安局 | 2020.8.31 |
|  |  | ②需同时由市人民政府和省级住房城乡建设（园林绿化）主管部门加盖公章。 |  |  |
| 4 | 城市总体规划（文本、说明书及附图集） | ①经审批正在实施的《城市总体规划》。 | 自然资源 和规划局 | 2020.8.31 |
|  |  | ②同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |
| 5 | 城市绿地系统规划（文本及附图集 | ①经审批、正在实施的《城市绿地系统规划》。 | 住房和城乡 建设局 | 2020.8.31 |
|  |  | ②同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |
| 6 | 城市步行道、自行车道、林荫路位置图 | ①包括步行道、自行车道、林荫路位置分布图。 | 自然资源 和规划局、 住房和城乡 建设局 | 2020.8.31 |
|  |  | ②同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |
| 7 | 城市绿线位置图 | ①城市划定并公布的绿线位置及范围，并有明确坐标。 | 自然资源 和规划局、 住房和城乡 建设局 | 2020.8.31 |
|  |  | ②同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |
| 8 | 城市蓝线位置图 | ①城市划定并公布的蓝线位置及范围，并有明确坐标。 | 自然资源 和规划局、 水利局 |  |
|  |  | ②同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |
| 9 — 41 — | 建成区内公园绿地分布图 | ①依据《城市绿地分类标准》，标明各类公园绿地名称、位置及面积。 | 自然资源 和规划局、 住房和城乡建设局 | 2020.8.31 |
|  |  | ②同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |
| 10 — 42 — | 建成区内历史文化街区位置及分布范围图 | ①国家历史文化名城的历史文化街区范围图。 | 自然资源 和规划局 | 2020.8.31 |
|  |  | ②图件底图：城市地形图。 |  |  |
|  |  | ③同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |
| 11 | 建成区内2002年（含）以来新建、改建居住区（小区）位置及分布范围图 | ①图件底图：城市地形图。 | 自然资源 和规划局 | 2020.8.31 |
|  |  | ②同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |
| 12 | 建成区内园林式居住区（单位）位置及分布范围图 | ①图件底图：城市地形图。 | 自然资源 和规划局、 住房和城乡 建设局 | 2020.8.31 |
|  |  | ②同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 |  |  |

济源产城融合示范区管理委员会办公室       2020年8月3日印发