附  件

— 4 —

济源示范区2021年基础设施及公共服务十大重点工程

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设 起止年限 | 建设规模及主要建设内容 | 2021年建设目标 | 总投资 | 2021年度计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（10个） |  |  |  |  |  | 3195900 | 204000 |
| 1 | 人民医院 东院区项目 | 卫生健康委员会 城投建设发展 有限公司 玉泉街道办事处 | 2021.05— 2023.12 | 项目占地约370亩，拟设置2000余张床位，按照三级甲等综合医院规划建设，为市民提供高质量医疗服务。 | 确定建设主体、资金来源，前期手续办理结束，开工建设。 | 200000 | 3000 |
| 2 | 产教融合园区 建设项目 （职业技术学院 新校区） | 投资集团有限公司 职业技术学院 轵城镇人民政府 | 2021.10— 2024.12 | 占地1600亩，总建设面积55万平米，满足2万名本科生办学要求。 | 完成土地征收、规划编制等前期手续，开工建设。 | 260000 | 11000 |
| 3 | 文化小镇项目 | 住房和城乡建设局 城投建设发展 有限公司 轵城镇人民政府 | 2021.04— 2024.12 | 一期规划占地400亩，重点开发以运动、文化、旅游、商业、教育、休闲观光等产业，打造以篮球运动和中原文化体验为核心的特色小镇。 | 开工建设基础设施。 | 350000 | 20000 |
| 4 | 城市综合体项目 | 住房和城乡建设局 城投建设发展 有限公司 沁园街道办事处 | 2021.06— 2023.12 | 规划占地333亩，建设集商业、娱乐、体育、文化于一体的综合性服务设施。 | 完成基础施工。 | 400000 | 60000 |
| 5 | 清源古街项目 | 住房和城乡建设局 城投建设发展 有限公司 轵城镇人民政府 | 2021.10— 2023.12 | 建设济源文化博物馆、文化展示街区，配套建设酒店、休闲广场等设施。 | 完成项目招商、规划、用地等手续办理工作，开工建设。 | 300000 | 4000 |
| 6 | 沿太行高速等 4条高速公路 建设工程 | 交通运输局 交通投资集团 有限公司 相关镇办 | 2021.06— 2024.12 | 项目建设总里程69公里，建设沿太行高速公路焦作至济源段、沿太行高速公路西延、济新高速、沿黄高速等4条高速公路，全力打造“三纵三横一环”的市域高速公路网。 | 沿太行高速焦作至济源段、济源至新安高速、沿黄高速6月底前开工，沿太行高速西延9月底前开工。 | 1080000 | 50000 |
| 7 — 5 — | 客运枢纽及黄河大道西延工程 | 交通运输局 交通投资集团 有限公司 轵城镇人民政府 承留镇人民政府 | 2020.05— 2023.12 | 客运南站占地156亩，道路长19.76公里。建设客运南站、汤帝路南延、黄河大道西延等项目。 | 黄河大道西延工程道路主体工程贯通，汤帝路南延完工通车，客运南站开工。 | 101100 | 24000 |
| 8 — 6 — | 引黄调蓄工程 | 水利局 水利建设投资有限责任公司 轵城镇人民政府 | 2019.10— 2022.10 | 占地630亩，蓄水量78万立方米，为城市生态用水和农业灌溉发挥重要作用。 | 完成湖体开挖、蟒河备用输水管道、退水工程，具备蓄水条件。 | 54800 | 12000 |
| 9 | 中国白银城国际时尚产业园项目 | 虎岭高新片区 管理办公室 | 2021.07— 2022.12 | 规划用地131亩，打造集总部办公、工业旅游、餐饮服务、产品展示于一体的高品质工业旅游目的地。 | 一期厂房主体基本建成。 | 50000 | 15000 |
| 10 | 济源小浪底荣盛一品原乡项目 | 小浪底北岸旅游 度假区发展中心 自然资源和规划局 坡头镇人民政府 | 2021.10— 2025.12 | 总规划面积约4.2平方公里，规划建设集生态廊道、高端会议会晤、健康旅居、休闲度假、养生康健、生态田园等多种业态为一体的高端文旅项目。 | 完成项目各类规划编制、专项债发行和前期手续办理工作，开工建设。 | 400000 | 5000 |