附件1

— 28 —

乡村住房领域恢复重建集中安置项目明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 总投资（万元） | 任务完成期限 | 主要建设内容 | 新增用地规模（亩） | 项目类别 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住房套数（套） | 总建筑面积（平方米） |
| 1 | 逢掌村居民安置项目 | 下冶镇逢掌村 | 1110 | 2022年6月30日 | 37 | 5500 | 30 | 乡村住房 | 住房和城乡建设局 |
| 2 | 和平村灾后集中安置项目 | 王屋镇和平村 | 315 | 2022年5月30日 | 21 | 3500 | 15 | 乡村住房 | 住房和城乡建设局 |
| 3 | 郑坪集中安置项目 | 思礼镇郑坪村 | 1530 | 2022年12月30日 | 41 | 11500 | 39 | 乡村住房 | 住房和城乡建设局 |
| 4 | 长院村集中安置项目 | 邵原镇长院村 | 1300 | 2022年5月31日 | 67 | 3380 | 42 | 乡村住房 | 住房和城乡建设局 |
| 9430 |
| 5 | 刘沟村集中安置项目 | 邵原镇刘沟村 | 260 | 2022年5月31日 | 13 | 700 | 48 | 乡村住房 | 住房和城乡建设局 |
| 1020 |

附件2

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——市政基础设施

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资（万元） | 任务完成期限 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 总计6个项目 |  | 47742 |  |  |  |
| （一） | 基础设施灾后恢复重建项目 |  |  | 46042 |  |  |  |
| 1 | 城市河道 | 应急抢险救灾项目（龙河河道紧急维护、加固工程） | 原河道两侧损毁挡墙拆除、修复挡墙、清淤、垃圾清运、驳岸修复、栏板修复、人行道修复、绿化修复。 | 1500 | 2021年8月—2022年8月 | 住房和城乡建设局城投公司 | 李富海左 鹏 |
| 2— 29 — | 城市道路 | 应急抢险救灾项目（市区路灯、公园游园基础设施维修、橡皮坝维护等工程） | 市区被淹游园内淤泥、垃圾清理外运，因灾损毁道路改造维修，人行道地砖维修，广场维修；庭院灯、座椅、垃圾箱等设施维修更换；苗木清理；蟒河愚公桥下游橡皮坝破损更换；对市区道路倒损路灯更换。 | 1000 | 2021年9月—2022年4月 | 住房和城乡建设局城投公司 | 李富海左 鹏 |
| 350 | 2021年9月—2022年12月 | 住房和城乡建设局城投公司 | 李富海左 鹏 |
| 3637 | 2021年9月—2023年5月 | 住房和城乡建设局城投公司 | 李富海左 鹏 |
| 3— 30 — | 城市河道 | 应急抢险救灾项目（河道损坏修复、市区公厕维修、立交桥积水维修等工程） | 蟒河东一环至济源大道栏杆维修，湨河部分下河台阶栏杆维修；七座桥梁栏杆维修；市区部分中转站及公厕屋面防水及部分设施维修；济源大道维修D800雨水管道；湨河、蟒河河道清淤，河道护坡修复，拦水坝修复，人行台阶、过河步汀、河道挡墙勾缝、绿化修复、垃圾箱坐凳拆除；蟒河天坛桥至汤帝桥全长1.7公里，两侧挡墙、护坡维护加固。 | 100 | 2021年9月—2022年5月 | 住房和城乡建设局城投公司 | 李富海左 鹏 |
| 370 | 2021年9月—2022年12月 | 住房和城乡建设局城投公司 | 李富海左 鹏 |
| 200 | 2021年9月—2022年2月 | 住房和城乡建设局城投公司 | 李富海左 鹏 |
| 600 | 2021年8月—2022年4月 | 住房和城乡建设局城投公司 | 李富海左 鹏 |
| 4000 | 2021年8月—2022年5月 | 住房和城乡建设局城投公司 | 李富海左 鹏 |
| 4 | 城市道路 | 应急抢险救灾项目（城区道路雨污管道积水路面维修等工程） | 维修市区损坏路面，维修市区雨污分流管道等工程 | 33800 | 2021年8月—2023年5月 | 住房和城乡建设局城投公司 | 李富海左 鹏 |
| 5 | 供气管网 | 供气管网抢险救灾工程 | 对受汛情损毁的供气管网进行维修 | 485 | 2021年8月—2022年12月 | 住房和城乡建设局城投公司 | 李富海左 鹏 |
| （二） | 基础设施灾后能力提升项目 |  |  | 1700 |  |  |  |
| 6 | 市政供水管网 | 应急抢险救灾项目（第三水厂备用水源管网工程） | 玉阳湖至三水厂DN1000供水管道约1100米、DN1200管道约1100米，维护泵站，供电工程等。 | 1700 | 2021年8月—2022年6月 | 住房和城乡建设局 | 李富海 |

— 31 —

附件3

— 32 —

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——水利基础设施

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目数 | 总投资(万元） | 计划竣工时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  | 113 | 12479.67 |  |  |  |
| （一） | 水库工程修复 |  | 7 | 1646.36 |  |  |  |
| 1 | 王屋山水库 | 1.挡土墙水毁修复；2.迎水面C30钢筋砼防渗面板修复；3.消力池、水库管理设施水毁修复。 |  | 500.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 2 | 天坛山水库 | 浆砌块石挡墙、监控电缆、浆砌块石护坡、闸阀、水渠等水毁修复。 |  | 183.36 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 3 | 鳌背山水库 | 混凝土坝、上坝路水毁修复。 |  | 217.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 4 | 蟒河口水库 | 1.挡墙水毁修复。2.管理设施水毁修复；3.上坝防汛道路水毁修复。 |  | 496.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 5 | 山口水库 | 溢洪道水毁修复。 |  | 30.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 6 | 南姚下水库 | 坝顶及溢洪道水毁修复。 |  | 30.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 7 | 南姚上水库 | 坝体裂缝修复、溢洪道侧墙和底板喷水修复等 |  | 190.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| （二） | 河道工程修复 |  | 34 | 4415.31 |  |  |  |
| 1 | 大峪河 | 砌筑挡墙，修建排洪渠。 |  | 1355.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 2 | 逢石河 | 岸坡修复，堤防加固。 |  | 150.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 3 | 蟒河 | 修复河道右岸，长度20米，观景台东地面塌陷10CM,观景台地面塌陷3CM |  | 22.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 4 | 蟒河 | 修复护坡800米 |  | 750.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 5 | 蟒河 | 修复白涧村东涝河河床 |  | 22.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 6 | 蟒河 | 修复河道冲毁50米长，3米高 |  | 4.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 7 | 塌七河 | 塌七河堤塌方80米（修复） |  | 60.45 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 8 | 塌七河 | 塌七河堤河堤下方吊起、60米（修复） |  | 11.25 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 9— 33 — | 塌七河 | 河帮塌毁、25米（修复） |  | 6.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 10— 34 — | 塌七河 | 河帮吊起、30米（修复） |  | 5.25 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 11 | 塌七河 | 河帮吊起、20米（修复） |  | 3.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 12 | 塌七河 | 河帮冲毁、50米（修复） |  | 12.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 13 | 蟒河 | 石头护坡冲毁4×6米（修复） |  | 1.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 14 | 蟒河 | 西河岸边河邦冲毁、5米（修复） |  | 0.75 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 15 | 塌七河 | 护提塌方，20米（修复） |  | 3.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 16 | 塌七河 | 河帮冲塌，80米（修复） |  | 63.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 17 | 塌七河 | 河堤根基吊起，150米（修复） |  | 13.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 18 | 塌七河 | 河堤根基吊起，100米 |  | 9.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 19 | 塌七河 | 河堤根基吊起，200米（修复） |  | 12.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 20 | 塌七河 | 河帮冲塌，200米（修复） |  | 135.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 21 | 塌七河 | 河堤根基吊起，150米（修复） |  | 7.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 22 | 塌七河 | 河堤根基吊起，50米（修复） |  | 4.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 23 | 塌七河 | 冲毁河道30米，护坡悬空30米（修复） |  | 45.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 24 | 塌七河 | 河道堵塞200米（修复） |  | 45.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 25 | 塌七河 | 河道悬空150米（修复） |  | 45.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 26 | 塌七河 | 河堤悬空250米（修复） |  | 120.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 27 | 塌七河 | 河堤悬空100米（修复） |  | 45.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 28 | 塌七河 | 河道冲毁50米，河堤悬空250米。 |  | 240.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 29 | 塌七河 | 河道冲毁300米（修复） |  | 120.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 30 | 塌七河 | 河堤冲塌（修复） |  | 6.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 31— 35 — | 潴龙河 | 修复河岸。 |  | 150.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 32— 36 — | 蟒河 | 修复河岸。 |  | 162.71 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 33 | 蟒河下游 | 河道护岸修复。 |  | 724.40 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 34 | 东阳河 | 卲原镇河道水毁修复900米（1处） |  | 60.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| （三） | 灌排工程修复 |  | 2 | 656.00 |  |  |  |
| 1 | 王屋山灌区建筑物及机电设施 | 砌堰、回填、铺设管道、更换水表、阀门井建设 |  | 63.00 | 2022.5.15 | 水利局 | 赵中兴 |
| 2 | 王屋山灌区排水工程 | 对2.7米左右宽度不等的明渠共5.5km进行拱圈加固。 |  | 593.00 | 2022.5.15 | 水利局 | 赵中兴 |
| （四） | 供水工程修复 |  | 65 | 5134.00 |  |  |  |
| 1 | 天坛山供水工程水源地水毁修复 | 管道维修，房屋维修，设备维修、防汛路维修 |  | 1000.00 | 2022.5.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 2 | 王屋山供水工程水源地水毁修复 | 管道维修，房屋维修，设备维修、防汛路维修 |  | 2000.00 | 2022.5.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 3 | 布袋沟供水工程 | 管道维修，房屋维修，设备维修、防汛路维修，消力设施维修 |  | 1500.00 | 2022.5.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 4 | 太洼村供水工程 | 冲毁φ50PE管道180m，φ32PE管道90m； |  | 1.10 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 5 | 乔庄村供水工程 | 冲毁φ50PE管道25m； |  | 0.10 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 6 | 毛洼村供水工程 | 冲毁φ50PE管道20m，φ40PE管道80m，φ25PE管道70m； |  | 0.60 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 7 | 和沟村供水工程 | 冲毁φ70PE管道12m，φ50PE管道80m，φ40PE管道30m，φ32PE管道101m；φ50阀门损坏2个。 |  | 0.80 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 8 | 茶坊村供水工程 | 冲毁φ90PE管道60m，φ32PE管道8m；冲出φ32PE管道60m，φ20PE管道30m。 |  | 0.70 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 9 | 韩旺村供水工程 | 冲毁φ40PE管道200m，φ20PE管道100m。 |  | 1.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 10— 37 — | 燕庄村供水工程 | 冲毁φ50PE管道340m，φ32PE管道150m；冲出φ50PE管道30m。 |  | 2.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 11— 38 — | 前刘沟供水工程 | 冲毁φ20PE管道30m；冲出φ60PE管道10m。 |  | 0.10 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 12 | 庭芳村供水工程 | 冲毁φ40PE管道750m，φ25PE管道2300m，φ80钢管50m；蓄水池淤积约25m³；10m³蓄水池加固。 |  | 10.30 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 13 | 大店村供水工程 | 冲毁φ90钢管30m，φ75钢管320m；冲出φ32PE管道1100m；原有水源地水毁，需新建机井3眼，深25m。 |  | 14.30 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 14 | 石匣村供水工程 | 冲毁φ75PE管道150m； |  | 1.20 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 15 | 汤洼村供水工程 | 冲毁φ25PE管道600m，φ32PE管道1450m；冲出φ50PE管道1500m；3m³蓄水池水毁10座。 |  | 24.40 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 16 | 西坪村供水工程 | 冲毁φ60钢管1000m，φ63PE管道1200m，φ50PE管道300m，φ40PE管道1000m，φ32PE管道2900m；3m³蓄水池水毁10座；1个15m³，2个10m³，2个277m³蓄水池淤积严重，深度1m；需更换水泵30m扬程水泵1个，50m扬程水泵1个。 |  | 36.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 17 | 林山村供水工程 | 冲毁φ40PE管道13000m，φ25PE管道12700m；蓄水池水毁严重，需新建30m³蓄水池1座，50m³蓄水池1座，3m³蓄水池5座； |  | 102.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 18 | 麻院村供水工程 | 冲毁φ25PE管道1148m；冲出φ25PE管道500m；50m³蓄水池漏水需治漏； |  | 5.70 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 19 | 东西山村供水工程 | 冲毁φ32PE管道605m；水毁1m³蓄水池1座，7.5m³蓄水池1座。 |  | 6.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 20 | 和平村供水工程 | 冲毁φ63PE管道5600m，φ50PE管道600m；φ32PE管道420m；φ25PE管道5900m；水毁12m³蓄水池5座。 |  | 73.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 21 | 上官庄村供水工程 | 冲毁φ63PE管道750m，φ40PE管道850m；冲出φ40PE管道200m；φ40PE管道堵塞850m；冲毁φ63钢管80m过河；30m³蓄水池清淤，淤泥深1m； |  | 10.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 22 | 大路村供水工程 | 300m³蓄水池清淤，淤泥深1m； |  | 0.20 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 23 | 铁山村供水工程 | 冲毁φ80PE管道80m；冲出φ40PE管道380m。 |  | 1.60 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 24 | 西门村供水工程 | 冲毁φ63PE管道300m，φ25PE管道3250m；水源地水毁，需新建机井1眼，井深20m，直径0.5m；30m³蓄水池1座，40m³蓄水池1座。 |  | 14.16 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 25— 39 — | 竹泉村供水工程 | 冲毁φ50PE管道300m；冲出φ40PE管道380m；原有水源地水毁，需新建机井2眼，井深20m，直径0.5m；7.5m³蓄水池水毁2座。 |  | 7.90 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 26— 40 — | 迎门村供水工程 | 冲毁φ75PE管道2100m，φ25PE管道700m，φ40PE管道100m，φ20PE管道80m；18m³蓄水池清淤，清淤深度1m；沉淀池（长3m，宽4m，高1.5m）冲毁1座；机井房（长3m，宽4m，高3m）冲毁1座；水表井冲毁11座。 |  | 12.50 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 27 | 商庄村供水工程 | 冲毁φ50PE管道800m，φ40PE管道700m； |  | 5.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 28 | 寨岭村供水工程 | 冲毁φ50PE管道5m，φ40PE管道4m，φ32PE管道3m，φ25PE管道700m；阀门井水毁2座。 |  | 2.50 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 29 | 桃花洞村供水工程 | 冲毁φ50PE管道50m，φ32PE管道210m，φ25PE管道50m；冲出φ40PE管道8m。 |  | 1.20 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 30 | 桥后村供水工程 | 冲出φ32PE管道15m。 |  | 0.10 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 31 | 上二里供水工程 | 冲出φ32PE管道25m。 |  | 0.10 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 32 | 罗庄村供水工程 | 冲毁φ25PE管道80m； |  | 0.30 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 33 | 神沟村供水工程 | 冲毁φ90PE管道35m；冲出φ63PE管道2500m；10m³蓄水池淤积，淤积深1.5m；150m³蓄水池淤积，淤积深1m； |  | 6.40 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 34 | 崔家庄供水工程 | 冲毁φ75PE管道242m。 |  | 1.60 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 35 | 杏树凹供水工程 | 冲毁φ32PE管道30m；冲出φ32PE管道400m； |  | 1.10 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 36 | 小沟背供水工程 | 冲毁φ50PE管道800m；冲出φ50PE管道250m； |  | 4.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 37 | 七沟河供水工程 | 冲毁φ25PE管道170m；冲出φ25PE管道360m；蓄水池帮掏空3m。 |  | 2.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 38 | 刘下沟供水工程 | 冲毁φ80PE管道100m； |  | 0.80 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 39 | 黄背角供水工程 | 冲出φ250PE管道3m；挡墙冲毁20m长，6m高，0.8m宽。 |  | 7.20 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 40 | 牛庄村供水工程 | 冲毁φ50PE管道100m；5m³蓄水池冲毁；冲毁2m长挡墙，2m高，0.5m宽 |  | 3.60 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 41 | 黄楝树供水工程 | 冲毁φ50PE管道300m，φ63PE管道1000m； |  | 6.40 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 42 | 葛山村供水工程 | 1.恢复原有冲毁φ40PE管道80m；需破路80m长，宽0.3m，厚0.15m。 |  | 1.20 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 43 | 张洼村供水工程 | 1.恢复原有冲毁φ63PE管道80m； |  | 0.50 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 44— 41 — | 红院村供水工程 | 冲毁φ25PE管道70m； |  | 0.30 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 45— 42 — | 茶坊村供水工程 | 冲毁φ50PE管道380m；新建4m³蓄水池。 |  | 3.30 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 46 | 东阳村供水工程 | 冲毁φ50PE管道120m；冲毁挡墙120m长，高4m。 |  | 27.40 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 47 | 玉皇庙村供水工程 | 管网损毁11000m，其中φ75PE管道2000m，φ32PE管道9000m。一处水井井管倾斜，泵房塌陷 |  | 85.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 48 | 张河村供水工程 | 原有φ32PE引水管道损毁1600m。 |  | 10.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 49 | 山坪村供水工程 | 原有φ90PE管道冲毁260m，φ110管道冲毁30m，共计260m。 |  | 3.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 50 | 栗子村供水工程 | 原有DN100钢管损毁100m，25m为过河段。 |  | 3.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 51 | 仓房庄村供水工程 | 第三组饮水管道裸露150米，第五组水管裸露120米，六七组1500米水管內有淤泥，水池裂缝。 |  | 10.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 52 | 交地村供水工程 | 管网损坏9300，已临时铺设2000m管道，需重新填埋。 |  | 45.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 53 | 闫营村供水工程 | 水泵烧坏，电缆报废50m |  | 1.50 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 54 | 中樊村供水工程 | φ110PE引水管道冲毁长度200m，其中100m为过桥段，外部采用DN125钢管进行套管。 |  | 4.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 55 | 枣庙村供水工程 | 西干渠渠道被冲毁1000m，淤堵3000m |  | 0.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 56 | 泥沟河供水工程 | 无 |  | 0.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 57 | 宏泉供水工程 | 1.路面恢复90处；2.院墙恢复；3.改造阀门井1座。 |  | 0.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 58 | 赵庄供水工程 | 原有45KW，扬程120，3寸水泵损坏，配套DN75井管损坏120m。原有泵房冲塌。φ75PVC饮水管道冲毁500m。 |  | 10.34 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 59 | 山口村供水工程 | φ90PE管道因洪水损毁4000m |  | 50.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 60 | 贺坡村供水工程 | 原有φ90管道被冲毁80m，φ50管道被冲毁20m |  | 0.50 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 61 | 缝掌村供水工程 | 冲毁φ50PE管道512m； |  | 2.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 62 | 前洼村供水工程 | 冲毁φ50PE管道50m；冲出φ50PE管道50m。 |  | 0.40 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 63 | 王树沟村供水工程 | 冲毁φ50PE管道30m，φ25PE管道150m。 |  | 0.60 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 64— 43 — | 上石板供水工程 | 冲毁φ63PE管道200m；冲出φ110PE管道250m，φ160PE管道50m；φ63接头损坏1个。 |  | 2.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 65— 44 — | 杨木洼供水工程 | 冲毁φ50钢管130m，φ40PE管道1500m。 |  | 6.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| （五） | 山洪沟工程修复 |  | 1 | 50.00 |  |  |  |
| 1 | 济源 | 山洪灾害监测预警设施水毁修复。 |  | 50.00 | 2022.5.15 | 水利局 | 李会霞 |
| （六） | 淤地坝工程修复 |  | 3 | 528.00 |  |  |  |
| 1 | 济源淤地坝灾后恢复重建 | 山口淤地坝恢复重建 |  | 295.00 | 2022.5.15 | 水利局 | 崔丙伟 |
| 2 | 牛王庙淤地坝恢复重建 |  | 93.00 | 2022.5.15 | 水利局 | 崔丙伟 |
| 3 | 王沟淤地坝恢复重建 |  | 140.00 | 2022.5.15 | 水利局 | 崔丙伟 |
| （七） | 中央水利发展资金项目 |  | 1 | 50.00 |  |  |  |
| 1 | 山洪灾害防治非工程措施建设 | 预警设施设备补充 | 1 | 50.00 | 2022.12.31 | 水利局 | 赵中兴 |

附件4

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——交通基础设施

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 完成期限 | 总投资（万元） | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里程（公里） | 桥梁（延米） |
|  |  |  |  |  | 12253 |  |  |
| （一） | 农村公路灾后恢复重建项目 |  |  |  | 7276 |  |  |
| 1 | 林山至王母洞 | 12 |  | 2022年 | 2640 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 2 | 王韩线铁山—东西山 | 12 |  | 2022年 | 1800 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 3 | 立城桥 |  | 85 | 2022年 | 488 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 4 | 中樊桥 |  | 85 | 2022年 | 448 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 5 | 北樊东桥 |  | 85 | 2022年 | 442 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 6 | 西坪桥 |  | 85 | 2022年 | 619 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 7— 45 — | 和平冷沟桥 |  | 69 | 2022年 | 420 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 8— 46 — | 济源示范区第一批通村公路恢复重建项目 | 1.5 |  | 2022年 | 93 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 9 | 济源示范区第二批通村公路恢复重建项目 | 3.87 |  | 2022年 | 326 | 交通运输局 | 胡保证 |
| （二） | 较大水毁恢复重建项目 |  |  |  | 4875 |  |  |
| 10 | S230林山至小有河段灾毁重建工程 | 12.6 |  | 2022年 | 4875 | 交通运输局 | 刘志科 |
| （三） | 桥梁恢复重建项目 |  |  |  | 87 |  |  |
| 11 | G208二淅线白涧河3号桥水毁抢修工程 |  | 45 | 2022年 | 87 | 交通运输局 | 刘志科 |
| （四） | 内河水运恢复重建项目 |  |  |  | 15 |  |  |
| 12 | 码头泊位3个 |  |  | 2022年 | 15 | 交通运输局 | 胡正铁 |

附件5

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——教育基础设施

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资（万元） | 任务完成期限 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总计58个项目 | 3183.76 |  |  |  |
| （一） | 修缮加固类 | 小计项目49个 | 1059.76 |  |  |  |
| 1 | 济源轵城镇第三中学 | 投资10万元，修缮围墙390平方米。 | 10 | 2021—11—12 | 教育体育局 | 李会林 |
| 2 | 济源轵城中王小学 | 投资7万元，修缮长7米围墙175平方米。 | 7 | 2021—11—18 | 教育体育局 | 李会林 |
| 3 | 济源轵城绮里小学 | 修缮17米长围墙425平方米。 | 17 | 2021—10—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 4 | 济源轵城东留养小学 | 修缮师生厕所100平方米。 | 2 | 2021—10—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 5 | 济源王屋镇愚公学校 | 投资44万元修缮，操场围墙、楼梯、下水道和校园、围墙下水道及围墙外下水道2350平方米。 | 44 | 2021—11—15 | 教育体育局 | 李会林 |
| 6— 47 — | 济源大路小学 | 投资30万元，修缮操作滑坡及校园内围墙倾斜1855平方米。 | 30 | 2021—10—30 | 教育体育局 | 李会林 |
| 7— 48 — | 济源庭芳小学 | 投资0.8万元，修缮围墙倾斜50平方米 | 0.8 | 2021—9—30 | 教育体育局 | 李会林 |
| 8 | 济源河苑街路小学 | 投资5万元，修缮综合楼700平方米 | 5 | 2021—12—2 | 教育体育局 | 李会林 |
| 9 | 济源王屋镇成人学校 | 修缮围墙及地基处理650平方米 | 12 | 2021—10—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 10 | 济源天坛路幼儿园 | 修缮屋面，墙体防水，治漏1932平方米。 | 30 | 2021—10—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 11 | 济源市第一幼儿园 | 投资400万元，修缮加固教学楼5622平方米。 | 400 | 2022—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 12 | 济源克井镇西许小学 | 投资30万元，修缮围墙、保安室、储物室1880平方米。 | 30 | 2021—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 13 | 济源白涧小学 | 投资14万元，修缮教学楼、功能楼、餐厅1200平方米。 | 14 | 2021—8—26 | 教育体育局 | 李会林 |
| 14 | 济源原昌学校 | 投资6万元，修缮办公楼、餐厅900平方米。 | 6 | 2021—8—26 | 教育体育局 | 李会林 |
| 15 | 济源克井二小 | 投资60万元，修缮教学楼2016平方米。 | 60 | 2021—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 16 | 济源坡头初级中学 | 投资22万元，修缮教学楼散水坡出现裂缝并下沉8586.85平方米。 | 22 | 2021—9—30 | 教育体育局 | 李会林 |
| 17 | 济源坡头镇第一小学 | 投资1万元，修缮相邻居民民居拆迁450平方米。 | 1 | 2021—10—10 | 教育体育局 | 李会林 |
| 18 | 济源坡头镇第二小学 | 修缮围墙房顶2532平方米。 | 5 | 2021—10—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 19 | 济源坡头镇第三小学苇园教学点 | 投资12万元，修缮校园护坡加固360平方米。 | 12 | 2021—9—6 | 教育体育局 | 李会林 |
| 20 | 济源大峪一中 | 投资12万元，修缮厕所680平方米。 | 12 | 2021—11—18 | 教育体育局 | 李会林 |
| 21 | 济源大峪五小 | 修缮大峪镇第五小学餐厅、图书室、厕所910平方米。 | 10 | 2021—8—20 | 教育体育局 | 李会林 |
| 22 | 济源南街学校 | 投资0.3万元，修缮教学楼、门岗2628平方米。 | 8 | 2022—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 23 | 济源济水东街学校 | 修缮东围墙120平方米。 | 2 | 2021—10—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 24 | 济源济水宣化学校 | 投资1万元，修缮门岗房100平方米。 | 1 | 2021—11—1 | 教育体育局 | 李会林 |
| 25 | 济源济水东庄幼儿园 | 投资1万元，修缮围墙400平方米。 | 8 | 2021—12—30 | 教育体育局 | 李会林 |
| 26 | 济源济水西关学校 | 1.投资0.5万元，修缮东教学楼楼顶防水1200平方米。2.投资0.4万元，修缮南教学楼楼顶防水800平方米。 | 13 | 2022—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 27— 49 — | 2022—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 28— 50 — | 济源济水西街学校 | 1.投资3.9万元，修缮学校房屋漏水600平方米。2.投资2.1万元，修缮教室受潮墙皮脱落2100平方米。3.投资2万元，修缮厕所化粪池向围墙底部渗水60平方米。 | 8 | 2021—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 29 | 2021—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 30 | 2021—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 31 | 济源北海路实验小学 | 投资10万元，修缮校园北围墙1000平方米。 | 10 | 2021—11—20 | 教育体育局 | 李会林 |
| 32 | 济源思礼镇初级中学 | 投资100万元，修缮南操场5400平方米。 | 100 | 2021—12—1 | 教育体育局 | 李会林 |
| 33 | 济源庆华小学 | 投资5.6万元，修缮塑胶操场440平方米。 | 16.2 | 2021—9—30 | 教育体育局 | 李会林 |
| 34 | 投资5.15万元，修缮教学楼800平方米。 | 2021—9—30 | 教育体育局 | 李会林 |
| 35 | 投资4.35万元，修缮西楼680平方米。 | 2021—9—30 | 教育体育局 | 李会林 |
| 36 | 投资1.1万元，修缮餐厅146平方米。 | 2021—9—30 | 教育体育局 | 李会林 |
| 37 | 济源郝坡小学 | 1.修缮围墙240平方米；2.修缮综合楼616平方米。 | 10 | 2021—10—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 38 | 10 | 2021—10—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 39 | 济源邵原一中 | 投资10万元，修缮邵原一中围墙580平方米。 | 10 | 2021—10—7 | 教育体育局 | 李会林 |
| 40 | 济源李洼小学 | 投资12.5万元，修缮操场及围墙1100平方米。 | 12.5 | 2021—8—30 | 教育体育局 | 李会林 |
| 41 | 济源段洼小学 | 投资9.3万元，修缮围墙维修165平方米。 | 6 | 2021—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 42 | 济源王庄小学 | 修缮维修围墙60平方米。 | 3 | 2021—11—15 | 教育体育局 | 李会林 |
| 43 | 济源五龙口尚二小学 | 投资13万元，修缮教学楼、办公楼2300平米。 | 13 | 2021—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 44 | 济源五龙口东逯寨小学 | 投资5万元，修缮北教学楼545.45平方米。 | 5 | 2021—9—20 | 教育体育局 | 李会林 |
| 45 | 济源特校 | 投资2.6万元，修缮围墙135平方米。 | 2.6 | 2021—8—14 | 教育体育局 | 李会林 |
| 46 | 济源职业技术学校 | 1.投资42.76万元，修缮职教园区学生餐厅2889平方米；2.投资25.9万元，修缮中心实训楼1750平方米。 | 42.76 | 2021—10—10 | 教育体育局 | 李会林 |
| 47 | 25.9 | 2021—10—10 | 教育体育局 | 李会林 |
| 48 | 济源北石小学 | 投资5万元，修缮学校围墙240平方米。 | 5 | 2021—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 49— 51 — | 济源承留三中 | 投资18万元，修缮围墙800平方米。 | 18 | 2021—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| （二）— 52 — | 校舍重建类 | 小计项目9个 | 2124 |  |  |  |
| 50 | 济源王屋一中 | 投资98万元，重建教师宿舍楼拆除重建，（已经鉴定为D级危房）490平方米。 | 98 | 2022—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 51 | 济源王屋小学 | 投资34万元，重建餐厅后围堰及校园围墙1750平方米 | 34 | 2022—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 52 | 济源韩旺小学 | 投资18万元，重建围墙及校园门口，沉降300平方米。 | 18 | 2021—11—19 | 教育体育局 | 李会林 |
| 53 | 济源大峪二中 | 投资33万元，重建大堰围墙680平方米。 | 33 | 2022—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 54 | 济源大峪三中 | 投资20万元，重建大峪三中围墙400平方米。 | 20 | 2021—9—30 | 教育体育局 | 李会林 |
| 55 | 济源大峪三小 | 投资35万元，重建厕所200平方米。 | 35 | 2021—11—19 | 教育体育局 | 李会林 |
| 56 | 济源花园小学 | 投资40万元，重建厕所200平方米。 | 40 | 2021—9—28 | 教育体育局 | 李会林 |
| 57 | 济源承留二小 | 投资10万元，重建大学校大门200平方米。 | 10 | 2022—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |
| 58 | 济源市实验幼儿园 | 投资1836万元，重建济源市实验幼儿园9810平方米。 | 1836 | 2022—8—31 | 教育体育局 | 李会林 |

附件6

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——农林业

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资（万元） | 任务完成时限 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 总计9个项目 | 4309 |  |  |  |
| 1 | 水毁农田恢复项目 | 修复重建高标准农田27747亩 | 2716 | 2022年6月 | 农业农村局 | 贾述娟 |
| 2 | 王屋山—黛眉山世界地质公园灾后恢复重建 | 修复地质遗迹科普宣传牌58块，修复消防供电设备2台及设施、地质遗迹保护监测线路1500m，其它基础设施修复。 | 51 | 2021年12月 | 林业局 | 李中央 |
| 3— 53 — | 济源市黄河湿地灾后恢复重建 | 修复房屋50㎡、道路200m、线路500m、监控设备一处，苗木510棵，其它基础设施修复。 | 65.5 | 2021年12月 | 林业局 | 卢战平 |
| 4— 54 — | 南山林场灾后恢复重建 | 管护用房重建650平方米，林区防火道路修复1300米，林区生活用水管道维修8300米、线路改造8200米，林区管护房加固改造1处，苗圃围墙重建500米，房屋治漏2800平方米，林区滑坡及护坡处理600米，新增监控设备3处、监控安装及调试20个，林区水池加固60立方米，林区净水处理设备3台。森林防火物资储备库塌方护坡及排水管道设施建设。 | 589 | 2022年12月 | 林业局 | 卢战平 |
| 5 | 愚公林场灾后恢复重建 | 修建房屋345平米，修复道路52350米，修复供水管道450米、输电线路1200米，修复通讯线路11.2千米，修复或重建其它基础设施。 | 497 | 2022年12月 | 林业局 | 栾 科 |
| 6 | 济源苗圃基础设施灾后恢复重建项目 | 修复文洛式阳光板智能温室1000㎡，其包含内外遮阳系统、通风降温系统、顶开窗、侧翻窗通风系统等基本配置，阳光板智能温室四周和屋面覆盖材料一般采用8mm中空板，其中阳光板必须具备防流滴、抗氧化涂层。 | 50 | 2022年12月 | 林业局 | 卢战平 |
| 7 | 济源林地灾后恢复重建项目 | 恢复重建因水灾损毁的林地3090亩。 | 240 | 2022年12月 | 林业局 | 贾长荣 |
| 8 | 济源市王屋镇林业工作站 | （1）林业工作站基础设施建设。需购置办公桌椅6套，档案柜5个，电脑3台，打印机2台。电路改造，电器购置。（2）林业工作站设施设备购置。房屋内外粉刷、上涂料。房屋防水500平米，道路修缮等。 | 50 | 2022年12月 | 林业局 | 贾长荣 |
| 9 | 济源市邵原镇林业工作站 | （1）林业工作站设施设备购置。办公配套设施空调20台；电脑5台、打印机5台；更换门窗30套；办公桌椅20套；档案柜10个。（2）林业工作站基础设施建设。房屋治漏560平米；墙体内外粉刷2500平米；水电维修；室内整修1600平米；道路维修100米。 | 50 | 2022年12月 | 林业局 | 贾长荣 |

— 55 —

附件7

— 56 —

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——文物保护

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资(万元） | 计划竣工时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 总计7个项目 | 315 |  |  |  |
| 1 | 阳台宫抢修工程 | 实地勘察，确定漏雨原因和地基安全情况，编制维修方案，对受损护坡、大罗三境殿漏雨、玉皇阁漏雨实施维修 | 90 | 2022年12月 | 文物局 | 高平丰 |
| 2 | 迎恩宫门前道路桥梁抢修工程 | 通过实地勘察，编制受损道路桥梁整修方案，实施抢修 | 40 | 2022年12月 | 文物局 | 高平丰 |
| 3 | 南姚关帝庙抢修工程 | 对大殿东侧坍塌老房编制抢修方案，实施维修 | 30 | 2022年12月 | 文物局 | 张诚忠 |
| 4 | 济渎庙抢修工程 | 对太清殿四个翼角望板漏水，药王殿室内椽头漏水，东、西碑亭两处漏水，天庆宫东侧垂花门整体倾斜等实施抢修 | 40 | 2022年12月 | 文物局 | 李保红 |
| 5 | 奉仙观抢修工程 | 对三清大殿漏雨、玉皇殿墙皮空鼓脱落处进行维修 | 15 | 2022年12月 | 文物局 | 张诚忠 |
| 6 | 赵家祠堂抢修工程 | 编制抢修方案，对已坍塌山门、东配殿进行维修，对大殿漏雨进行维修 | 50 | 2022年12月 | 文物局 | 张诚忠 |
| 7 | 秦家大院抢修工程 | 实地勘察，编制抢修方案，对损坏山门、二门及坍塌墙体进行维修 | 50 | 2022年12月 | 文物局 | 张诚忠 |

附件8

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——文化旅游基础设施

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资(万元） | 计划竣工时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 总计4个项目 | 17751.75 |  |  |  |
| 1 | 济源示范区文化馆灾后修复重建项目 | 舞蹈厅屋顶漏水，吊顶塌下一块，地板泡起 | 4 | 2022年12月 | 文化广电和旅游局 | 贾卫平 |
| 2 | 济源示范区王屋镇综合性文化站灾后修复情况 | 修复房体、地基、屋顶、地面 | 5 | 2022年12月 | 文化广电和旅游局 | 赵腾腾 |
| 3— 57 — | 济源示范区综合性文化服务中心灾后修复项目 | 房体维修加固、屋顶修复、墙体修复加固、地面修复加固、地基塌陷修复 | 62.47 | 2022年12月 | 文化广电和旅游局 | 赵立才 |
| 4— 58 — | 济源市文旅集团王屋山第一洞天及五龙口景区基础设施灾后恢复项目（王屋山、五龙口2个4A级景区） | 1.王屋山第一洞天产业园主要提升重建内容：栈道修复、景区道路修复提升、森林步道修复、地质公园教育基地修复 愚公移山红色教育基地修复、六孔窑洞、皮影戏馆、浮雕群、觉悟院、大窑洞、河道清理修复清淤杂石、河道加固、山体治理修复、山体护坡加固、山体除险、基础设施修复、应急避险设施、停车场修复、供水管道、供电管线、智能景区设备、绿化、标识标牌；2.五龙口景区：栈道修复、景区道路恢复提升、清淤杂石、河道加固、山体治理修复、山体护坡加固、山体除险、基础设施修复、休息点建设、观光电梯设备修复、供水管道、供电管线、应急避险设施、智慧景区设备、景区办公用房修复等。 | 17680.28 | 2023年8月 | 文化广电和旅游局 | 王 收 |

附件9

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——应急能力提升

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 新增用地规模（亩） | 总投资及分年度计划（万元） | 计划竣工时间 | 项目类别 | 责任单位 | 责任人 |
| 合计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|  | 气象项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气象防灾减灾能力提升工程 | 建设1个视程障碍现象仪，1个自动气象站，4个称重式降水传感器。 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 2022年12月 | 应急能力 | 气象局 | 黄玉超 |

— 59 —