〔2018〕27号

市委市政府督查局 2018年5月30日

关于对改进管理方式落实耕地占补平衡专项

集中整治进展情况的通报（三）

按照5月11日李拴根副市长召开的全市改进管理方式落实耕地占补平衡专项集中整治工作会议的要求，各责任单位7月31日前完成项目报备。

近日，市督查局、市国土资源局对专项集中整治项目实施情况进行了督查。截至目前，项目外业核实、可研编制、论证立项等工作已完成，正在进行规划设计。项目共计58个，合计9820.4715亩。（具体情况详见附件）

附件：济源市改进管理方式落实耕地占补平衡进展情况表

附件

济源市改进管理方式落实耕地占补平衡进展情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 任务数（亩） | 初定项目情况 | | 项目实施 | | | | 项目验收报备 | | 时间要求 | 备注 |
| 个数 | 亩 | 外业核实可研编制 | 论证  立项 | 规划  设计 | 招投标  实施 | 验收 | 报备 |
| 1 | 大峪镇 | 1000 | 20 | 5038.65 | 已完成 | 已完成 | 正在实施 |  |  |  | 7月31日 |  |
| 2 | 五龙口镇 | 900 | 7 | 912.9 | 已完成 | 已完成 | 正在实施 |  |  |  | 7月31日 |  |
| 3 | 梨林镇 | 900 | 3 | 399.369 | 已完成 | 已完成 | 正在实施 |  |  |  | 7月31日 |  |
| 4 | 坡头镇 | 300 | 1 | 500.4735 | 已完成 | 已完成 | 正在实施 |  |  |  | 7月31日 |  |
| 5 | 邵原镇 | 300 | 4 | 307.2 | 已完成 | 已完成 | 正在实施 |  |  |  | 7月31日 |  |
| 6 | 下冶镇 | 300 | 3 | 416.55 | 已完成 | 已完成 | 正在实施 |  |  |  | 7月31日 |  |
| 7 | 王屋镇 | 300 | 5 | 717.3 | 已完成 | 已完成 | 正在实施 |  |  |  | 7月31日 |  |
| 8 | 轵城镇 | 300 | 4 | 447.6495 | 已完成 | 已完成 | 正在实施 |  |  |  | 7月31日 |  |
| 9 | 承留镇 | 300 | 2 | 508.1385 | 已完成 | 已完成 | 正在实施 |  |  |  | 7月31日 |  |
| 10 | 思礼镇 | 200 | 3 | 359.541 | 已完成 | 已完成 | 正在实施 |  |  |  | 7月31日 |  |
| 11 | 克井镇 | 200 | 6 | 212.7 | 已完成 | 已完成 | 正在实施 |  |  |  | 7月31日 |  |
| 合计 | | 5000 | 58 | 9820.4715 |  |  |  |  |  |  |  |  |