附  件

2020年济源产城融合示范区生态环境保护工作意见任务分解台账

| 序号 | 工作任务 | 具体事项 | 牵头单位 | 配合单位 | 工作或时限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 打好三大保卫战 |  |  |  |  |
| （一） | 坚决打赢 蓝天保卫战 |  |  |  |  |
| 1 | 实施工业企业 污染深度治理 | 实施工业窑炉提标改造，完成霖林环保生活垃圾焚烧发电项目提标治理、济源钢铁和中联水泥全流程超低排放改造等项目建设，开展二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和氨逃逸专项整治，引领企业绿色发展 | 生态环境局 | 工业和科技创新委员会、住房和城乡建设局相关片区管理办公室、镇人民政府（街道办事处）和有关企业配合推进（以下均需属地和企业配合，不再列出） | 4月底前制定专项治理方案，按计划推进实施 |
| 2 — 13 — | 加强挥发性 有机物综合治理 | 开展污染物溯源调查，采取源头替代、高效治理等方式遏制实现污染减排，遏制臭氧污染加剧态势 | 生态环境局 | 工业和科技创新 委员会 | 4月底前制定专项治理方案，按计划推进实施 |
| 3 — 14 — | - 调整优化 - 产业结构 | 强力实施产业转型“十大工程”，扎实推进豫光股份再生铅循环利用及高效清洁生产技改和柿槟厂区分阶段停产、华能沁北工业供汽管网建设等根本性环保治理工程 | 发展改革和统计局 | 生态环境局 工业和科技创新 委员会 | 定期召开专题会议，及时掌握进展情况，协调解决有关问题，确保项目扎实推进。 |
|  |  | 加快建成区内重污染企业分类就地改造、退城入园或关闭退出 | 工业和科技创新 委员会 | 示范区重污染工业 企业搬迁改造领导 小组成员单位 | 定期召开专题会议，研究确定具体事项，12月底前完成年度目标任务。 |
|  |  | 30万千瓦以下煤电机组原则上全部关停淘汰 | 发展改革和统计局 | 住房和城乡建设局 供电公司 | 按照省有关规定积极推进 |
|  |  | 制定耐火行业产业集群综合整治方案，引领集群转型升级 | 生态环境局 | 工业和科技创新 委员会 发展改革和统计局 | 10月底前 |
| 4 | 调整优化 能源结构 | 全年煤炭消费总量控制在1190万吨以内 | 发展改革和统计局 | 节能减排领导小组 成员单位 | 12月底前 |
|  |  | 尽快完成燃用高污染燃料工业炉窑燃煤设施清洁能源替代 | 生态环境局 | 工业和科技创新 委员会 | 5月底前完成工作方案并积极推进 |
|  |  | 尽快完成农业生产、畜禽养殖、烤烟、食用菌等行业燃煤设施清洁能源替代 | 农业农村局 | 烟草公司 财政金融局 | 6月底前完成全面排查和替代方案制定，12月底前全面完成 |
| 4 | 调整优化 能源结构 | 推进山区镇“双替代”改造，全年完成双替代0.55万户 | 发展改革和统计局 | 相关镇人民政府 | 结合年度“双替代”整体方案统筹推进，12月底前完成年度目标任务 |
|  |  | 新增集中供热面积50万平方米，城市建成区集中供热普及率达到85%以上 | 住房和城乡建设局 |  | 10月底前 |
| 5 | 调整优化 交通运输结构 | 以豫光股份再生铅循环利用及高效清洁生产技改工程铁路专用线等项目建设为重点，加快推进铁路运能提升、公路货运治理、城乡绿色配送工程。完善城市充电（加气）站（桩）建设。年底前示范区铁路货运量（含到达和发送）较2017年增加600万吨，多式联运货运量较上年增长25% | 发展改革和统计局 交通运输局 | 推进运输结构调整 工作领导小组 各成员单位 | 12月底前 |
| 6 | 调整优化 用地结构 | 全年完成造林6.65万亩 | 林业局 | 绿化委员会 各成员单位 | 12月底前 |
|  |  | 新增城市绿地面积3.9公顷以上，城市建成区绿地率达37.91% | 住房和城乡建设局 |  |  |
| 7 — 15 — | 深入推进 “三散”治理 | 建立健全“散乱污”企业、散煤污染、扬尘污染全面排查和动态清零工作机制 | 污染防治攻坚办、散烧办、控尘办按照职责分工牵头负责 | 各相关成员单位 | 4月底前制定专项排查整治方案，持续推进“动态清零” |
| 7 — 16 — | 深入推进 “三散”治理 | 推进露天矿山综合整治，力争年底前所有在产矿山全部完成绿色矿山创建 | 自然资源和规划局 | 各相关成员单位 | 12月底前 |
|  |  | 强化秸秆禁烧 | 农业农村局 | 各相关成员单位 | 紧盯夏收、秋收关键时段，强化禁烧日常管理，力争零火情发生 |
|  |  | 推进餐饮油烟治理 | 住房和城乡建设局 | 生态环境局 市场监督管理局 | 按年度大气污染防治攻坚战实施方案推进 |
|  |  | 继续实施烟花爆竹全域禁燃禁放管控 | 应急管理局 公安局 | 各相关成员单位 | 提前宣传发动，强化源头控制，重点时段加大巡查力度 |
| 8 | 强化柴油货车 污染治理 | 开展柴油货车路检路查和入户执法 | 生态环境局 | 交通运输局 公安局 | 各牵头单位4月底前制定专项治理方案，按计划推进实施 |
|  |  | 强化在用车检测机构和非道路移动机械执法监管 | 市场监督管理局 生态环境局 | 公安局 交通运输局 住房和城乡建设局 |  |
|  |  | 开展柴油机（车）船舶和矿山移动源专项整治 | 生态环境局 | 交通运输局 自然资源和规划局 公安局 |  |
|  |  | 持续加强油气排放和油品质量日常监督管理 | 发展改革和统计局（商务局） | 市场监督管理局 |  |
| 9 | 提升重污染天气应急应对水平 | 紧扣秋冬季PM2.5空气质量目标，做好空气质量、重点污染源排放量和用电量指标精准分析研判，动态更新污染源减排清单，积极应对重污染天气，实行季节性生产调控，落实重点民生保障企业和绿色环保引领企业差异化应急管控要求 | 生态环境局 | 气象局 工业和科技创新 委员会 | 9月底前完成减排清单及季节性生产调控方案，10月15日后严格施行 |
| 10 | 控制温室 气体排放 | 开展低碳城市试点建设，制定和实施重点企业的年度碳排放报告、核查及监测计划，推进绿色低碳发展 | 生态环境局 | 市节能减排 （低碳城市建设） 领导小组成员单位 | 持续开展 |
| （二） | 全力打好碧水 保卫战 |  |  |  |  |
| 11 — 17 — | 全力推进黄河 流域生态环境 问题排查整治 | 完成黄河干流、蟒河、沁河和东阳河三条一级支流入河排污口，大堤内或河岸500米区域工业企业、畜禽养殖、固体废物及危险废物堆存点、采矿采砂场为主的污染问题排查，健全入河排污口登记审批管理制度，持续开展河流“清四乱”、河湖（库）“三污一净”等活动，高标准落实环境问题整治。健全完善长效机制，实现“长治久清”，切实保障母亲河生态安全 | 生态环境局 水利局 | 河长办相关成员单位 | 按照既定方案扎实推进 |
| 12 — 18 — | 消除城市 黑臭水体 | 持续对盘溪河、苇泉河、解放河、桑榆河、蟒河、上堰河等6条河流持续开展生态综合整治，确保2020年底建成区全面消除黑臭水体 | 水利局 住房和城乡建设局 按照职责分工 牵头推进 | 河长办 各相关成员单位 | 12月底前 |
|  |  | 推进污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，城中村、老旧城区和城乡结合部要尽快实现管网全覆盖 | 住房和城乡建设局 | 自然资源和规划局 | 4月底前制定专项实施方案，按计划推进实施 |
|  |  | 加快平原区域增设延伸市政污水主管网60千米，尽快实现平原区域生活污水收集处理全覆盖 | 住房和城乡建设局 | 生态保护局 | 按照既定方案扎实推进 |
|  |  | 完成第二污水处理厂提标改造项目建设，推进第二污水处理厂、坡头镇污水处理厂尾水人工湿地项目建设 | 住房和城乡建设局 | 生态保护局 | 12月底前完成第二污水处理厂提标改造项目建设（排放口变更工程积极推进）；第二污水处理厂、坡头镇污水处理厂尾水人工湿地项目积极推进 |
|  |  | 同步规划和建设济东新区管网和污水处理设施 | 自然资源和规划局 | 住房和城乡建设局 | 根据济东新区建设进度同步规划、同步实施 |
| 13 | 强化水源地保护 | 持续推进城市集中水源地规范化建设，抓好河口村水库饮用水水源地勘界立标及环境保护工作 | 生态环境局 | 住房和城乡建设局 | 8月底前完成河口村水库饮用水水源地勘界立标；其他工作持续推进 |
|  |  | 开展“千吨万人”集中式饮用水水源保护区内环境问题整治工作，开展集中式地下水型饮用水源补给区等区域周边地下水基础环境状况调查评估 | 生态环境局 |  | 10月底前 |
|  |  | 初步建立地下水环境监测体系，切实保障饮水安全 | 生态环境局 |  | 12月底前 |
| 14 — 19 — | 开展河流 清洁行动 | 全面落实河（湖）长制，加快河湖综合治理和水生态修复力度。重点实施黄河、蟒河、湨河、盘溪河、五指河、虎岭河、小沙河、万阳湖、玉阳湖、曲阳湖、东湖等一批河湖综合治理工程和生态湿地项目，进一步提升水生态功能 | 水利局 | 河长办相关成员单位 | 按照专项方案规定计划积极推进 |
|  |  | 全面开展入河排污口污染隐患排查整治活动，落实“查、测、溯、治”四项要求，梳理问题，精准施治 | 生态环境局 | 水利局 住房和城乡建设局 农业农村局 | 5月底前完成隐患排查，制定整治方案扎实推进 |
| 14 — 20 — | 开展河流 清洁行动 | 完善水资源配置体系，以水资源科学合理节约利用和水环境质量稳定达标为导向，确保黄河引水流量，推进沁河引水工程，保障蟒河、济河生态流量。加快东湖、玉阳湖改造工程进度，实施济水西源、蟒河、苇泉河补水工程 | 水利局 | 生态环境局 黄河河务局 | 立即实施，持续健全完善 |
|  |  | 摸清大峪河王屋山水库坝址、蟒河西石露头、沁河五龙口、小浪底水库桐树岭4个“十四五”新增考核断面水质情况，分类施策溯源整治 | 生态环境局 | 水利局 | 11月底前 |
| 15 | 做好农村环境 综合整治 | 健全完善农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理体制机制 | 生态环境局 | 农业农村局 住房和城乡建设局 | 5月底前 |
|  |  | 加快推进农村污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率 | 生态环境局 | 农业农村局 住房和城乡建设局 | 按照年度计划积极推进 |
|  |  | 启动农村地区黑臭水体排查整治 | 农业农村局 | 生态环境局 水利局 | 5月底前完成排查和整治方案制定，按照整治方案积极推进 |
|  |  | 提升畜禽养殖污染防治水平 | 农业农村局 | 生态环境局 | 按照专项治理方案持续推进 |
| 16 | 统筹推进其他 水污染防治工作 | 以铊、锑等重金属污染因子为整治重点，持续加大涉重金属企业外排废水治理力度 | 生态环境局 |  | 制定专项整治方案，严防因重金属超标导致的突发环境事件 |
|  |  | 加快推进医疗机构污水处理设施建设，规范设施运行管理 | 卫生健康委员会 | 生态环境局 | 10月底前 |
| （三） | 扎实推进净土 保卫战 |  |  |  |  |
| 17 | 推进农用地土壤分类管理 | 开展全域农用地分类管理，严格保护优先保护类耕地，积极推进受污染耕地安全利用，完成严格管控类耕地种植结构调整或退耕还林还草 | 农业农村局 | 生态环境局 自然资源和规划局 林业局 | 立即执行，持续开展；12月底前完成现有严格管控类耕地种植结构调整或退耕还林还草任务 |
| 18 | 抓好建设用地 土壤污染 风险管控 | 依法开展污染地块和用途变更地块的土壤污染状况调查，建立健全污染地块信息共享、联动监管体制机制，实行严格的用地准入政策 | 生态环境局 自然资源和规划局 |  | 10月底前健全完善相关制度，按规定持续推进 |
|  |  | 建立在产企业土壤污染隐患排查制度，强化在产企业土壤污染预防 | 生态环境局 | 工业和科技创新 委员会 | 立即执行，持续开展 |
| 19 — 21 — | 推进企业用地 调查工作 | 实施企业用地调查布点采样、检测分析及全程质控，明确企业地块风险等级，开展企业用地调查成果集成工作，完成现有疑似污染地块调查，确定污染地块优先管控名录 | 生态环境局 | 工业和科技创新 委员会 自然资源和规划局 | 11月底前完成工作任务并动态更新 |
| 20 — 22 — | 加强土壤污染 源头治理 | 深化重金属污染综合防治，严格落实重点重金属等量或减量置换规定，持续推进危险废物综合利用处置项目建设 | 生态环境局 | 工业和科技创新委员会发展改革和统计局 | 按照年度计划持续推进 |
|  |  | 加快推进生活垃圾分类工作 | 住房和城乡建设局 |  | 按照年度计划积极推进 |
| 21 | 加快推进土壤污染治理与修复技术应用试点项目 | 完成500亩农田污染治理与修复技术应用试点项目考核验收，扎实推进土壤修复项目二期工程。在受污染地块安全利用方面出成效、出经验、出模式，为全省土壤污染防治提供经验借鉴 | 生态环境局 | 农业农村局 | 500亩农田污染治理与修复技术应用试点项目年底前完成考核验收，土壤修复项目二期工程按计划推进 |
| 二 | 抓好十项 重点工作 |  |  |  |  |
| 22 | 推动黄河流域 生态环境保护 | 坚持统筹协调，科学谋划，高起点编制黄河流域生态保护和高质量发展规划，全力推进既定项目建设。聚焦生态保护、污染治理等重点领域，主动加强与国家和省重大专项规划的对接联系，确定实施一批具有引领性、示范性的标志性项目，推动传统产业转型升级，为高质量发展提供环境保障 | 发展改革和统计局 | 示范区黄河流域生态保护和高质量发展领导小组各成员单位 | 按照年度工作要点和领导小组有关要求积极推进 |
| 23 | 谋划推进国家 生态文明建设 示范市创建 | 对照《国家生态文明建设示范区管理规程（试行）》和《国家生态文明建设示范县、市指标（试行）》的创建要求，查不足、补短板，重点破解优良天数比例、单位地区生产总值能耗水耗等瓶颈性指标问题。建立创新推进机制，尽快启动创建“国家生态文明建设示范市”前期工作，以创建工作为抓手，全面推动示范区生态文明建设再上新水平。 | 生态环境局 | 根据创建工作 实际确定 | 立即着手对照创建指标全面自查，根据示范区部署积极推进创建工作 |
| 24 — 23 — | 抓好上级督察 和专项审计 问题整改 | 对中央和省环保督察及专项审计交办问题逐项核查，建立“一单式”整改任务台账 | 生态环境局 | 污染防治攻坚办相关成员单位 | 5月底前完成“一单式”整改任务台账梳理 |
|  |  | 实施小韩村整体搬迁 | 示范区专项搬迁 领导小组 | 发展改革和统计局 住房和城乡建设局 财政金融局 生态环境局 自然资源和规划局 虎岭高新片区 管理办公室 投资集团 天坛街道办事处 | 按照示范区管理委员会办公会议纪要〔2019〕3号规定积极推进 |
| 24 — 24 — | 抓好上级督察 和专项审计 问题整改 | 全力推进各项整改任务，整改一项，销号一项，坚决避免虚假整改、拖延整改、敷衍整改 | 生态环境局 | 污染防治攻坚办相关成员单位 | 按照“一单式”整改任务台账明确的时限和标准扎实推进 |
|  |  | 深入推进自然保护区、风景名胜区、水源保护区等重点领域、区域突出环境问题，配合做好中央第二轮生态环境保护督察和省委黄河流域沿线环境保护专项督察 | 污染防治攻坚战 领导小组办公室 | 各相关成员单位 | 按照各专项整治方案积极推进 |
| 25 | 服务企业 绿色发展 | 对符合环评审批正面清单内的项目实施豁免或告知承诺制审批，支持项目及早建成投用。积极推行生态环境执法“五步工作法”和环境信用修复制度。加大资金扶持力度，对重点污染防治减排项目进行表彰奖励。以“企业服务日”等活动为载体，坚持和完善支持服务企业绿色发展长效机制 | 生态环境局 | 工业和科技创新 委员会 发展改革和统计局 市场监督管理局 财政金融局 | 立即执行，持续推进 |
| 26 | 加快构建以排污许可制为核心的固定污染源 监管体系 | 按照“摸、排、分、清”四个工作步骤，力争9月底前将所有固定污染源全部纳入排污许可管理，做到“核发一个行业、清理一个行业、规范一个行业、达标一个行业”。严格依证监管，规范排污行为，全面完成固定污染源排污许可清理整顿和登记发证任务 | 生态环境局 |  | 9月底前 |
| 27 — 25 — | 加强固体废物 处置管理 | 编制一般工业固体废物、涉重金属危险废物处置与管理规划 | 生态环境局 | 发展改革和统计局 工业和科技创新 委员会 | 11月底前 |
|  |  | 全面启动煤矸石、磷石膏等大宗固废综合治理和综合利用工作，加快推进豫光锌业、中亿科技、中联水泥、中辰环境等危险废物处理处置项目建设 | 生态环境局 | 发展改革和统计局 工业和科技创新 委员会 | 12月底前 |
|  |  | 完善医疗废物分类收集、无害化处置、焚烧处理体制机制 | 住房和城乡建设局 | 生态环境局 霖林环保 | 6月底前 |
|  |  | 完成危险废物监控系统建设 | 生态环境局 | —— | 12月底前 |
|  |  | 建成餐厨垃圾无害化处理项目，完善城市生活垃圾处理系统，推进白色垃圾治理，规范农业垃圾管理 | 住房和城乡建设局 | 发展改革和统计局 市场监督管理局 农业农村局 生态环境局 | 12月底前建成餐厨垃圾无害化处理项目，其余事项扎实推进 |
| 28 — 26 — | 规范生态环境 执法监管 | 健全以”双随机一公开”为基本模式，以上级交办、群众投诉核查为补充，强化环境信用评价体系运用的监管机制。推行执法监督正面清单制度，实施一体化执法和无人机航查，强化信息化手段应用，减少现场检查频次。构建环境执法监督和守法互通平台，聚焦排污者环境意识和守法能力提升，形成“违法者利剑高悬、守法者无事不扰”的生态环境执法新格局 | 生态环境局 |  | 立即开展，持续推进 |
| 29 | 构建环境管理 大数据平台 | 加快生态环境保护“互联网+监管”系统建设。补齐挥发性有机污染物监测监控和溯源分析能力短板，完善河流、工业企业、机动车、施工工地等污染源监控体系，完成大气颗粒物组分监测、河口村水库水源地水质自动监测等重点建设任务 | 生态环境局 | 住房和城乡建设局 财政金融局 | 12月31日前 |
|  |  | 不断夯实数据质量，构建防范和联合惩戒生态环境监测数据弄虚作假工作机制 | 生态环境局 | 市场监督管理局 | 5月底前制定年度专项工作方案并按计划实施，持续强化此项工作 |
| 29 | 构建环境管理 大数据平台 | 持续强化研判分析能力和数据应用，依托环境监管大数据平台和专家团队深入分析研究，为科学治污提供可靠技术支撑 | 生态环境局 | 气象局 | 持续推进 |
|  |  | 探索开展水环境质量考核和生态补偿机制 | 生态环境局 | 财政金融局 | 12月底前 |
| 30 — 27 — | 严格环境 风险防控 | 实施全域环境风险评估，依托重点企业分区域建立综合应急物资储备库，储备必要的环境应急物资。建立完善的跨市流域上下游突发水环境事件联防联控机制，重点对黄河干流及主要支流、饮用水源地开展突发水环境事件风险评估，编制完善的突发水环境事件应急处置方案，实现“一河一策一图”，避免发生重、特大跨界水污染事故 | 生态环境局 | 示范区突发环境事件应急指挥部 相关成员单位 | 10月底前完成风险评估和应急处置方案制定工作；持续强化应急物资储备库建设 |
|  |  | 加强辐射类建设项目事中事后监管和废旧金属熔炼企业辐射监测管理，强化核技术利用单位安全检查，确保废旧放射源送贮率100%，杜绝辐射环境事故发生 | 生态环境局 |  | 持续推进 |
| 31 | 编制“十四五”生态环保规划 | 科学评估“十三五”生态环保规划实施情况 | 生态环境局 | 自然资源和规划局 | 10月底前 |
|  |  | 完成土壤污染防治省级科研攻关项目验收，开展区域大气环境容量动态预测、平原区地下水及集中式饮用水污染风险防控等专项研究 | 生态环境局 | 工业和科技创新 委员会 | 12月底前 |
|  |  | 结合黄河流域生态保护和高质量发展要求，谋划建立重点生态环境保护项目储备库 | 生态环境局 | 污染防治攻坚战领导小组各成员单位 | 生态环境部明确的项目储备库申报时限前 |
|  |  | 基本完成“十四五”生态环保规划编制工作 | 生态环境局 | 污染防治攻坚战领导小组各成员单位 | 12月底前完成初稿编制 |

— 28 —

济源产城融合示范区管理委员会办公室      2020年5月15日印发