附表7

— 162 —

森林城市建设工程规划表

| 序号 | 项目名称 | 建设 范围 | 建设 地点 | 建设内容 | 建设年度（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 国家森林城市建设 |  |  |  |  |
| 1.1 | 城郊造林绿化工程 | 济源 | 济源 | 按照“让森林走进城市、让城市拥抱森林”理念，着力推进森林进城，拓展城区生态空间，实现森林进城、森林围城，巩固国家森林城市创建成果，共计造林1.30万亩。 （1）在金利、万洋、豫光等重点企业周边1000m范围内，以种植高大乔木为主，积极营建生态防护林，着力推进森林环城，筑牢森林环城屏障。 （2）相关镇、街道对各自区域内的分散地块，按照一块地一种主题观赏树种的原则，建设休闲观赏林。主题树种应能体现乡镇文化特色，营造景观的同时宣传乡镇文化。 （3）在克井镇新庄村和北海街道庙后居委会周边，利用现有地块，分别建设2处高标准城郊森林公园，为居民提供休闲游乐、康养锻炼的场所。 | 2018—2027 |
| 1.2 | 空闲土地生态修复工程 | 济源 | 济源 | 在中心城区未开发利用、未开工建设的现状临时农用地、空地、荒地等空闲土地开展生态修复工作，进行城市森林、绿地、游园、健身活动场地等的建设。累计对59处空闲土地进行生态恢复，总用地面积约7097亩。 | 2018—2022 |
| 1.3 | 城市绿道工程 | 济源 | 济源 | 建设东环路绿道、东二环路绿道、南环路绿道、北环路绿道等道路型绿道，共计9.8km。建设珠龙河绿道、蟒河绿道、湨河绿道，共计26.7km，串联起城区内的公园绿地、广场、防护绿地和滨水空间，形成覆盖城区的绿道网络，绿道宽度控制为1.50～5.00m。配套建设绿道服务设施，包括绿道驿站、停车设施、接驳设施等。引导市民开展新型休闲生活方式，引领绿色出行和低碳生活。 | 2018—2022 |
| 2 | 森林特色小镇建设 | 济源 | 济源 | 规划建设10个森林特色小镇，重点开展绿化美化，打造乡风浓郁的山水田园，注重建设村镇公园和村镇成片森林，拓展乡村公共生态游憩空间。注重提升村旁、宅旁、路旁、水旁等“四旁”绿化和农田防护林水平，改善农村生产生活环境。 | 2018—2027 |

— 163 —