附表18

— 205 —

建设工程投资估算汇总表

| 序号 | 工程项目 | 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  | 单位投资 |  | 投资规模（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 前期（年） |  |  |  |  |  | 后期（年） | 单位 | 单价 | 合计 | 前期（年） |  |  |  |  |  | 后期 （年） |
|  |  |  | 小计 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023—2027 |  | （万元） |  | 小计 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023—2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.00 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246094.44 | 113004.61 | 12349.07 | 15760.4 | 41193.39 | 19768.79 | 22277.99 | 128218.83 |
| 一 | 大规模国土绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72266.50 | 32562.7 | 6512.54 | 6512.54 | 6512.54 | 6512.54 | 6512.54 | 36082.8 |
| 1 | 山区生态林 | 46.03 |  |  |  |  |  |  |  | 万亩 |  | 67595.50 | 32037.7 | 6407.54 | 6407.54 | 6407.54 | 6407.54 | 6407.54 | 35557.8 |
| 1.1 | 人工造林 | 27.36 |  |  |  |  |  |  |  | 万亩 |  | 62928.00 | 29587.2 | 5917.44 | 5917.44 | 5917.44 | 5917.44 | 5917.44 | 33340.8 |
| 1.1.1 | 新造 | 19.2 | 9.6 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 9.6 | 万亩 | 2300 | 44160.00 | 22080 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 22080 |
| 1.1.2 | 更新 | 8.16 | 3.264 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528 | 4.896 | 万亩 | 2300 | 18768.00 | 7507.2 | 1501.44 | 1501.44 | 1501.44 | 1501.44 | 1501.44 | 11260.8 |
| 1.2 | 封山育林 | 4.67 | 2.802 | 0.5604 | 0.5604 | 0.5604 | 0.5604 | 0.5604 | 1.868 | 万亩 | 250 | 1167.50 | 700.5 | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 467 |
| 1.3 | 飞播造林 | 14 | 7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7 | 万亩 | 250 | 3500.00 | 1750 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1750 |
| 2 | 农田防护林 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  | 万亩 |  | 1050.00 | 525 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 525 |
| 2.1 | 新造 | 0.7 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 万亩 | 1500 | 1050.00 | 525 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 525 |
| 3 | 廊道绿化 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  | 万亩 |  | 3621.00 | 3621 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 新造 | 2.13 | 2.13 |  | 0.97 | 0.60 | 0.56 |  |  | 万亩 | 1700 | 3621.00 | 3621 |  | 1649 | 1020 | 952 |  |  |
| 3.1.1 | 道路廊道 | 1.93 | 1.93 |  | 0.90 | 0.53 | 0.50 |  |  | 万亩 |  | 3281.00 | 3281 |  | 1530 | 901 | 850 |  |  |
| 3.1.2 | 河流廊道 | 0.20 | 0.20 |  | 0.07 | 0.07 | 0.06 |  |  | 万亩 |  | 340.00 | 340 |  | 119 | 119 | 102 |  |  |
| 二 | 森林城市建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8534.55 | 5474.55 | 1086 | 1086 | 1096 | 1096 | 1110.55 | 330 |
| 1 | 森林城市建设奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8534.55 | 5474.55 | 1086 | 1086 | 1096 | 1096 | 1110.55 | 330 |
| 1.1 | 国家森林城市建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8434.55 | 5444.55 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1100.55 | 260 |
| 1.1.1 | 城郊造林绿化工程 | 1.3 |  |  |  |  |  |  | 1.3 | 万亩 | 2300 | 2990 |  |  |  |  |  |  | 260 |
| 1.1.2 | 空闲土地生态修复工程 | 0.7097 | 0.7097 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.1497 |  | 万亩 | 1500 | 1064.55 | 1064.55 | 210 | 210 | 210 | 210 | 224.55 |  |
| 1.1.3 — 206 — | 城市绿道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4380.00 | 4380 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |  |
| 1.1.3.1 — 207 — | 道路型绿道 | 9.8 | 9.8 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |  | km | 120 | 1176.00 | 1176 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 235.2 |  |
| 1.1.3.2 | 滨水型绿道 | 26.7 | 26.7 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |  | km | 120 | 3204.00 | 3204 | 640.8 | 640.8 | 640.8 | 640.8 | 640.8 |  |
| 1.2 | 森林特色小镇 | 10 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 个 | 10 | 100.00 | 30 |  |  | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 三 | 乡村绿化美化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22630.00 | 8395 | 1359 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 14235 |
| 1 | 新造 | 2.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 万亩 | 1700 | 4250.00 | 1700 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 2550 |
| 2 | 更新 | 1.4 | 0.55 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.85 | 万亩 | 1700 | 2380.00 | 935 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 1445 |
| 3 | 国家级森林乡村建设 | 20 | 8 |  |  |  |  |  | 12 | 个 | 200 | 4000.00 | 1600 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 |
| 4 | 省市县级森林乡村建设 | 150 | 52 |  |  |  |  |  | 98 | 个 | 80 | 12000.00 | 4160 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 7840 |
| 四 | 优质林果工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13848.75 | 5540.25 | 1108.05 | 1108.05 | 1108.05 | 1108.05 | 1108.05 | 8308.5 |
| 1 | 木本油料（核桃） | 4.5009 |  |  |  |  |  |  |  | 万亩 |  | 8717.25 | 3487.25 | 697.45 | 697.45 | 697.45 | 697.45 | 697.45 | 5230 |
| 1.1 | 新造 | 1.9659 | 0.7865 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1573 | 1.1794 | 万亩 | 2500 | 4914.75 | 1966.25 | 393.25 | 393.25 | 393.25 | 393.25 | 393.25 | 2948.5 |
| 1.2 | 改培 | 2.535 | 1.014 | 0.2028 | 0.2028 | 0.2028 | 0.2028 | 0.2028 | 1.521 | 万亩 | 1500 | 3802.50 | 1521 | 304.2 | 304.2 | 304.2 | 304.2 | 304.2 | 2281.5 |
| 2 | 特色经济林 | 2.4846 |  |  |  |  |  |  |  | 万亩 |  | 5131.50 | 2053 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 3078.5 |
| 2.1 | 新造 | 1.4046 | 0.562 | 0.1124 | 0.1124 | 0.1124 | 0.1124 | 0.1124 | 0.8426 | 万亩 | 2500 | 3511.50 | 1405 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 2106.5 |
| 2.2 | 改培 | 1.08 | 0.432 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.648 | 万亩 | 1500 | 1620.00 | 648 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 972 |
| 五 | 森林质量提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40482.00 | 16765.384 | 2139.115 | 2139.13 | 2639.13 | 4924.019 | 4924 | 23716.616 |
| 1 | 森林抚育 | 29.29 | 14.8200 | 3.7050 | 3.7050 | 3.7050 | 3.7050 | 3.7050 | 14.4700 | 万亩 |  | 20782.00 | 10520.9838 | 2139.115 | 2139.13 | 2139.13 | 2051.8194 | 2051.8 | 10261.0162 |
| 1.1 | 中幼林抚育 | 23.99 | 12.1485 | 2.4710 | 2.4710 | 2.4710 | 2.3678 | 2.3678 | 11.8415 | 万亩 | 800 | 19192.00 | 9718.8288 | 1976.776 | 1976.8 | 1976.8 | 1894.2504 | 1894.24 | 9473.1712 |
| 1.2 | 新造林抚育 | 5.3 | 2.6739 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5252 | 0.5252 | 2.6262 | 万亩 | 300 | 1590.00 | 802.155 | 162.339 | 162.33 | 162.33 | 157.569 | 157.56 | 787.845 |
| 2 | 退化林修复 | 12 | 3.4296 |  |  |  | 1.7148 | 1.7148 | 8.5704 | 万亩 | 1500 | 18000.00 | 5144.4 |  |  |  | 2572.2 | 2572.2 | 12855.6 |
| 3 | 林木良种基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 | 900 |  |  | 300 | 300 | 300 | 600 |
| 3.1 | 国家林木良种基地 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 处 | 600 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 3.2 | 省级林木良种基地 | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 处 | 300 | 900.00 | 900 |  |  | 300 | 300 | 300 |  |
| 4 — 208 — | 林木种子储备库 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 处 | 200 | 200.00 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| 六 — 209 — | 湿地资源 保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11800.00 | 11800 |  |  | 11250 | 550 |  |  |
| 1 | 湿地保护与建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000.00 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |
| 1.1 | 湿地公园保护管护能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| 1.1.1 | 省级湿地公园 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 个 | 1000 | 1000.00 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| 1.2 | 湿地公园基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000.00 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |
| 1.2.1 | 省级湿地公园 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 个 | 7000 | 7000.00 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |
| 2 | 湿地野生动植物保护 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800.00 | 3800 |  |  | 3250 |  |  |  |
| 2.1 | 湿地植被恢复工程 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 项 | 100 | 100.00 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 2.2 | 巡护系统建设 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 项 | 2600 | 2600.00 | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  |
| 2.3 | 湿地野生动物科研监测站建设 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 个 | 300 | 600.00 | 600 |  |  | 300 | 300 |  |  |
| 2.4 | 湿地野生动物疫源疫病监测点建设 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 个 | 250 | 500.00 | 500 |  |  | 250 | 250 |  |  |
| 七 | 森林资源保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16690.28 | 9521.87 | 144.37 | 846.87 | 6796.87 | 796.89 | 936.89 | 7168.42 |
| 1 | 野生动植物保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8890.00 | 3680 |  | 410 | 2410 | 360 | 500 | 5210 |
| 1.1 | 珍稀濒危野生动植物抢救性保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2170.00 | 1240 |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 930 |
| 1.1.1 | 建设和完善濒危野生动植物保护小区、保护点 | 3 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 个 | 310 | 930.00 | 620 |  | 310 |  | 310 |  | 310 |
| 1.1.2 | 建设和完善濒危野生动物保护动态监测站 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 个 | 310 | 620.00 | 310 |  |  | 310 |  |  | 310 |
| 1.1.3 | 建设和完善濒危野生动植物保护管理站 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 个 | 310 | 620.00 | 310 |  |  |  |  | 310 | 310 |
| 1.2 | 野生动物救护繁育站 建设 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 | 1150 | 1150.00 |  |  |  |  |  |  | 1150 |
| 1.3 | 野生动植物保护监管设施设备建设 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 | 1080 | 1080.00 |  |  |  |  |  |  | 1080 |
| 1.4 | 自然保护区能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 4000.00 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |
| 1.4.1 | 国家级自然保护区 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 管理局 | 2000 | 4000.00 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |
| 1.5 — 210 — | 野生动物疫源疫病监测防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490.00 | 440 |  | 100 | 100 | 50 | 190 | 50 |
| 1.5.1 — 211 — | 监测站监测设备 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 套 | 100 | 200.00 | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.5.2 | 远程视频监控中心建设 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 套 | 50 | 100.00 | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |
| 1.5.3 | 应急物资储备建设 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 套 | 190 | 190.00 | 190 |  |  |  |  | 190 |  |
| 2 | 公益林地（补偿）管护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3737.00 | 1885.225 | 143.045 | 435.545 | 435.545 | 435.545 | 435.545 | 1851.775 |
| 2.1 | 国家级管护 | 77.41 | 38.7050 | 7.7410 | 7.7410 | 7.7410 | 7.7410 | 7.7410 | 38.7050 | 万亩 |  | 980.45 | 490.225 | 98.045 | 98.045 | 98.045 | 98.045 | 98.045 | 490.225 |
| 2.1.1 | 国有 | 36.14 | 18.0700 | 3.6140 | 3.6140 | 3.6140 | 3.6140 | 3.6140 | 18.0700 | 万亩 | 10 | 361.40 | 180.700 | 36.140 | 36.140 | 36.140 | 36.140 | 36.140 | 180.700 |
| 2.1.2 | 非国有 | 41.27 | 20.6350 | 4.1270 | 4.1270 | 4.1270 | 4.1270 | 4.1270 | 20.6350 | 万亩 | 15 | 619.05 | 309.525 | 61.905 | 61.905 | 61.905 | 61.905 | 61.905 | 309.525 |
| 2.2 | 省级管护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 万亩 |  | 450.00 | 225 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| 2.2.1 | 新增（非国有） | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 万亩 | 15 | 450.00 | 225 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| 2.3 | 公益林管护设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2306.55 | 1170 |  | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 1136.55 |
| 2.3.1 | 新建管护围栏 | 327 | 164 |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 163 | km | 5 | 1635.00 | 820 |  | 205 | 205 | 205 | 205 | 815 |
| 2.3.2 | 新建管护宣传标牌 | 192 | 100 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 92 | 块 | 3 | 576.00 | 300 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 276 |
| 2.3.3 | 新建界桩 | 9555 | 5000 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 4555 | 块 | 0.01 | 95.55 | 50 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 45.55 |
| 3 | 古树名木保护 | 664 | 332 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 332 | 株 | 0.02 | 13.28 | 6.64 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 6.64 |
| 4 | 林木种质资源保护与良种培育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4050.00 | 3950 |  |  | 3950 |  |  | 100 |
| 4.1 | 林木种质资源普查 与创新 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 项 | 3600 | 3600.00 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  |
| 4.2 | 林木种质资源库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.00 | 350 |  |  | 350 |  |  | 100 |
| 4.2.1 | 林木种质资源原地保存库（区、地） | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 处 | 100 | 200.00 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 4.2.2 | 林木种质资源异地 保存库 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 处 | 250 | 250.00 | 250 |  |  | 250 |  |  |  |
| 八 | 林业产业融合发展工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40148.36 | 12470.36 |  | 1682.3 | 4222.3 | 1682.3 | 2883.46 | 27678 |
| 1 | 林木种苗产业 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  |  | 万亩 | 4000 | 240.00 | 240 |  |  | 240 |  |  |  |
| 2 | 花卉产业 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 万亩 | 6000 | 1800.00 | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |
| 3 — 212 — | 森林旅游产业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5150.00 | 2650 |  |  |  |  | 650 | 2500 |
| 3.1 — 213 — | 省级森林公园建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3650.00 | 1150 |  |  |  |  | 650 | 2500 |
| 3.1.1 | 基础设施建设 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 处 | 150 | 150.00 | 150 |  |  |  |  | 150 |  |
| 3.1.2 | 保护设施和保护工程 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 处 | 2000 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 3.1.3 | 游览服务与科普教育 设施 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 处 | 500 | 1000.00 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500 |
| 3.1.4 | 野生动物驯化基地 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 处 | 500 | 500.00 | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
| 3.2 | 太行山森林步道 （济源段）建设 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 项 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 4 | 森林康养产业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 | 1000 |  |  | 500 |  | 500 | 500 |
| 4.1 | 国家级康养基地建设 | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 个 | 500 | 1500.00 | 1000 |  |  | 500 |  | 500 | 500 |
| 4.2 | 省级康养基地建设 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 个 | 300 | 3000.00 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| 5 | 经济林产品加工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23000.00 |  |  |  |  |  |  | 23000 |
| 5.1 | 果品加工能力 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 万吨 | 3000 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 5.2 | 果品储藏库建设 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 万吨 | 8000 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  | 8000 |
| 6 | 林下经济产业 | 22.2529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8358.36 | 6730.36 |  | 1682.3 | 1682.3 | 1682.3 | 1683.46 | 1628 |
| 6.1 | 林下种植 | 16.8249 | 12.7549 |  | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.1909 | 4.07 | 万亩 | 400 | 6729.96 | 5101.96 |  | 1275.2 | 1275.2 | 1275.2 | 1276.36 | 1628 |
| 6.2 | 林下养殖 | 5.428 | 5.428 |  | 1.357 | 1.357 | 1.357 | 1.357 |  | 万亩 | 300 | 1628.40 | 1628.4 |  | 407.1 | 407.1 | 407.1 | 407.1 |  |
| 7 | 林业产业融合发展奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |
| 7.1 | 新建林业产业化集群 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 个 | 50 | 100.00 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |
| 九 | 林业科技支撑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5090.00 | 2210 |  | 10 | 1580 | 310 | 310 | 2880 |
| 1 | 林业关键技术攻关、 应用与示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100.00 | 600 |  |  | 200 | 200 | 200 | 500 |
| 1.1 | 林木良种、新品种培育 与选育 | 5 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 项 | 100 | 500.00 | 300 |  |  | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 1.2 | 关键技术攻关、 应用与示范 | 5 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 项 | 100 | 500.00 | 300 |  |  | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 1.3 | 新装备研发与应用 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 项 | 100 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 — 214 — | 新成果、新技术、新品种试验和标准化示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.00 | 40 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 2.1 — 215 — | 试验示范基地 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 个 | 30 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 2.2 | 林业行业标准制（修）订 | 7 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 个 | 10 | 70.00 | 40 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2.3 | 林业标准示范基地建设 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 | 30 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 3 | 林木良种区域化试验基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300.00 |  |  |  |  |  |  | 1300 |
| 3.1 | 林木良种选育创新团队 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 | 300 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 3.2 | 林木良种区域化试验 基地 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 个 | 500 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 4 | 科研平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1960.00 | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 760 |
| 4.1 | 院士和博士后工作站、 重点实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.00 |  |  |  |  |  |  | 260 |
| 4.1.1 | 新建院士和博士后工作、重点实验室 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 | 260 | 260.00 |  |  |  |  |  |  | 260 |
| 4.2 | 工程技术研究中心建设 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 | 200 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 4.3 | 科研基地和中间试验网络基地建设 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 个 | 100 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 4.4 | 林业科技信息库 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 项 | 600 | 600.00 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |
| 4.5 | 林产品安全检测中心 建设 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 处 | 600 | 600.00 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |
| 5 | 科技推广示范基地建设 | 5 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 个 | 100 | 500.00 | 300 |  |  | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 6 | 科技推广培训（林农等） | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 万人次 | 350 | 70.00 | 70 |  |  | 70 |  |  |  |
| 十 | 保障能力提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14604.00 | 8264.5 |  | 616.5 | 4229.5 | 1030 | 2733.5 | 5089.5 |
| 1 | 森林防火工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6929.00 | 3503 |  | 576 | 1200 | 815.5 | 911.5 | 3426 |
| 1.1 | 预警监测系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.00 | 208 |  |  | 153 | 5 | 50 |  |
| 1.1.1 | 森林火险预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10 |  |  | 5 | 5 |  |  |
| 1.1.1.1 | 森林火险因子综合 监测站 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 个 | 5 | 10.00 | 10 |  |  | 5 | 5 |  |  |
| 1.1.2 | 森林防火瞭望监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.00 | 198 |  |  | 148 |  | 50 |  |
| 1.1.2.1 | 林火控制指挥系统 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 处 | 13 | 78.00 | 78 |  |  | 78 |  |  |  |
| 1.1.2.2 — 216 — | 林火视频监控系统 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70 |  |  | 70 |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 — 217 — | 森林防火视频监控前端 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 套 | 1 | 30.00 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 1.1.2.2.2 | 入山卡口视频监控前端 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 套 | 1 | 40.00 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |
| 1.1.2.3 | 火情侦查无人机 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 架 | 10 | 50.00 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| 1.2 | 通信与信息指挥系统 建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350.00 | 50 |  |  |  |  | 50 | 1300 |
| 1.2.1 | 综合通讯系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350.00 | 50 |  |  |  |  | 50 | 1300 |
| 1.2.1.1 | 无线卫星通信网络 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 项 | 500 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 1.2.1.2 | 火场数字超短波通信 网络 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 项 | 800 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 1.2.1.3 | 机动通信系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| 1.2.1.3.1 | 中型综合通信车 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 辆 | 50 | 50.00 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| 1.3 | 队伍与装备能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616.00 | 566 |  |  | 346 | 109.5 | 110.5 | 50 |
| 1.3.1 | 森林消防队伍能力建设 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 项 | 300 | 300.00 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
| 1.3.2 | 森林消防专业队设施 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.00 | 46 |  |  | 46 |  |  |  |
| 1.3.2.1 | 靠前驻防点 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 万m2 | 2300 | 46.00 | 46 |  |  | 46 |  |  |  |
| 1.3.2.2 | 野外停机坪 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 处 | 50 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 1.3.3 | 以水灭火设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.00 | 220 |  |  |  | 109.5 | 110.5 |  |
| 1.3.3.1 | 消防车用森防蓄水池 | 10 | 10 |  |  |  | 5 | 5 |  | 个 | 1.5 | 15.00 | 15 |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 1.3.3.2 | 消防储水罐 | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 3 |  | 个 | 1 | 5.00 | 5 |  |  |  | 2 | 3 |  |
| 1.3.3.3 | 森林消防车 | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 2 |  | 辆 | 35 | 140.00 | 140 |  |  |  | 70 | 70 |  |
| 1.3.3.4 | 高压水泵系统 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 套 | 4 | 8.00 | 8 |  |  |  | 4 | 4 |  |
| 1.3.3.5 | 高压细水雾 | 20 | 20 |  |  |  | 10 | 10 |  | 个 | 2 | 40.00 | 40 |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 1.3.3.6 | 脉冲水枪 | 10 | 10 |  |  |  | 5 | 5 |  | 个 | 1.2 | 12.00 | 12 |  |  |  | 6 | 6 |  |
| 1.4 — 218 — | 河南省森林防火野外实训基地 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 处 | 1500 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 1.5 — 219 — | 林火阻隔系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3255.00 | 2679 |  | 576 | 701 | 701 | 701 | 576 |
| 1.5.1 | 防火线建设 | 150 | 150 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | km | 2.5 | 375.00 | 375 |  |  | 125 | 125 | 125 |  |
| 1.5.2 | 生物防火林带建设 | 400 | 320 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | km | 7.2 | 2880.00 | 2304 |  | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 2 | 林业有害生物防治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3102.50 | 562 |  | 40.5 | 440.5 | 40.5 | 1040.5 | 1540.5 |
| 2.1 | 林业有害生物监测预警体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502.50 | 462 |  | 40.5 | 340.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 2.1.1 | 完善省辖市监测预警平台建设 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 个 | 200 | 200.00 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| 2.1.2 | 完善县（市、区）测报站 建设 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 个 | 100 | 100.00 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 2.1.3 | 自动化监测点建设 | 10 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 个 | 20 | 200.00 | 160 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.1.4 | 乡村测报点建设 | 50 | 40 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 个 | 0.05 | 2.50 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2.2 | 林业有害生物检疫御灾体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.2.1 | 完善市级和重点县级检疫实验室建设 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 个 | 100 | 100.00 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 2.2.2 | 普及型国外引种隔离试种苗圃建设 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 | 100 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.3 | 林业有害生物防治减灾体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400.00 |  |  |  |  |  |  | 1400 |
| 2.3.1 | 区域性药剂药械库建设 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 | 200 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 2.3.2 | 市级应急防治专业队 建设 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 | 100 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.3.3 | 简易机场（跑道）建设 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 | 500 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 2.3.4 | 建设和完善天敌繁育场 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 | 500 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 2.3.5 | 绿色防控技术示范区和无公害园区建设 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 | 100 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4 | 林业有害生物防控服务保障体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900.00 |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 2.4.1 | 林业有害生物科普与宣传标本馆建设 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 个 | 500 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 2.4.2 | 完善全省网络森林医院及防治 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 个 | 100 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2.4.3 — 220 — | 林业有害生物数据库 建设 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 个 | 100 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2.4.4 — 221 — | 省、市、县三级专家服务体系建设 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 个 | 100 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2.4.5 | 培育一批社会化防治组织及防治 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 个 | 100 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2.5 | 林业植物检疫检查站 建设 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 个 | 100 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 | “互联网+”林业信息化平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 3.1 | 安全保障与综合管理 体系 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 项 | 250 | 250.00 |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 4 | 国有林场基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932.00 | 1932 |  |  | 1932 |  |  |  |
| 4.1 | 危旧管护站点建设 | 0.24 | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  |  | 万m2 | 1800 | 432.00 | 432 |  |  | 432 |  |  |  |
| 4.2 | 道路建设 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | km | 50 | 1500.00 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |
| 5 | 林业基层站所建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843.00 | 843 |  |  | 633 | 150 | 60 |  |
| 5.1 | 林业技术推广站建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.00 | 210 |  |  |  | 150 | 60 |  |
| 5.1.1 | 市级 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 个 | 100 | 100.00 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 5.1.2 | 乡镇林业工作站 | 11 | 11 |  |  |  | 5 | 6 |  | 个 | 10 | 110.00 | 110 |  |  |  | 50 | 60 |  |
| 5.2 | 木材检查站建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| 5.2.1 | 调整新建站 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 个 | 100 | 100.00 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 5.2.2 | 原址提升改造 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 个 | 50 | 50.00 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 5.3 | 林木种苗站建设 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 个 | 30 | 30.00 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 5.4 | 公益林管护站建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.00 | 138 |  |  | 138 |  |  |  |
| 5.4.1 | 护林员巡护系统 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 套 | 138 | 138.00 | 138 |  |  | 138 |  |  |  |
| 6 | 林木种苗建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.00 | 315 |  |  | 315 |  |  |  |
| 6.1 | 国有苗圃生产条件改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.00 | 315 |  |  | 315 |  |  |  |
| 6.1.1 | 危旧生产用房改扩建 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 万m2 | 750 | 75.00 | 75 |  |  | 75 |  |  |  |
| 6.1.2 | 危旧生产设施建设 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 处 | 240 | 240.00 | 240 |  |  | 240 |  |  |  |
| 7 — 222 — | 森林公安建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447.50 | 447.5 |  |  |  |  | 447.5 |  |
| 7.1 — 223 — | 市级业务技术用房 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 |  | 万m2 | 3000 | 330.00 | 330 |  |  |  |  | 330 |  |
| 7.2 | 数据中心建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.50 | 117.5 |  |  |  |  | 117.5 |  |
| 7.2.1 | 数据中心 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  | m2 | 0.35 | 17.50 | 17.5 |  |  |  |  | 17.5 |  |
| 7.2.2 | 数据设备 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 套 | 100 | 100.00 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 8 | 人才队伍和职业教育 建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.00 | 72 |  |  | 24 | 24 | 24 | 123 |
| 8.1 | 人才队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.00 | 72 |  |  | 24 | 24 | 24 | 123 |
| 8.1.1 | 专业技术与管理人员 培训 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 万人次 | 150 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 8.1.2 | 高端人才培养 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 人 | 20 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 8.1.3 | 高级人才引进 | 5 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 人 | 24 | 120.00 | 72 |  |  | 24 | 24 | 24 | 48 |
| 9 | 智慧林业建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905.00 | 905 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 后端平台建设 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 套 | 400 | 400.00 | 400 |  |  | 400 |  |  |  |
| 9.2 | 前端物联网系统建设 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 套 | 300 | 300.00 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
| 9.3 | 视频监控中心建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.00 | 205 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | 视频监控中心 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | m2 | 0.35 | 105.00 | 105 |  |  | 105 |  |  |  |
| 9.3.2 | 视频监控设备 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 | 100 | 100.00 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |

— 224 —