附  件

济源产城融合示范区“十四五”公共服务和社会保障领域

重大项目建设清单

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 所属 行业 | 建设 性质 | 建设时间 | 建设规模和内容 | 总投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济源产教融合园区基础设施建设项目（一期） | 黄河大道以南，规划路以西，南环路以北，钟繇路以东 | 教育 | 新建 | 2023年2月—2025年6月 | 项目总建筑面积291000平方米，其中地上建筑面积270000平方米，地下建筑面积21000平方米。主要建设内容包括教学实训楼、宿舍、食堂、多功能厅、综合楼、创新创业服务中心、艺术中心，地下车库及人防工程。 | 187726 | 济源市 济康园区 服务 有限公司 |
| 2 | 济源一中附属初中项目 | 王屋路与致远路交叉口东南角 | 教育 | 新建 | 2022年11月—2023年12月 | 占地约90亩，总建筑面积约5.8万平方米，设计规模为20轨制初中和4轨制幼儿园。 | 32000 | 济源示范区教育体育局 |
| 3 | 济源四中迁建项目 | 位于古轵生态园南、文昌路东侧 | 教育 | 谋划 | 2024年启动 | 占地面积约286亩,拟设计规模为36轨108个班，可容纳5400名学生就读，主要建设内容包括教学楼、综合楼、餐厅、宿舍楼、运动场、污水管网等基础配套设施，总建筑面积约10万平方米。 | 50000 | 济源示范区教育体育局 |
| 4 | 高新学校新建项目 | 位于愚公路与科技大道交叉口西北角 | 教育 | 谋划 | 2024年启动 | 占地约157亩，为十二年一贯制学校，设计规模为幼儿园6规18班，小学8规48班，初中20规60班。 | 35000 | 济源示范区教育体育局 |
| 5 | 济源市人民医院东院区项目 | 济源大道以北、东三环以西、会展路以东、曲阳路以南 | 卫生健康 | 续建 | 2022年10月—2025年12月 | 规划总建筑面积318329平方米，其中地上建筑面积175828平方米，地下142501平方米（含地下车库、部分医技等），床位1800张（病床床均面积107平方米）。计划按综合三级甲等医院建设，其中医疗床位1500张，传染病区床位300张。 | 170544 | 济源示范区卫生健康 委员会 |
| 6 — 69 — | 济源市第二人民医院病房综合楼 项目 | 市第二人民医院院区内西北角，滨河北街以北、沁园路以西、恒泰街以南、翠园小区以东 | 卫生健康 | 续建 | 2021年9月—2024年3月 | 总建筑面积约5.4万平方米，设置床位400张，主要建设11层住院综合楼一栋，4层医技楼一栋，地下停车场2层。改造旧楼一处约1.2万平方米，配套给排水、电子、暖通、消防等工程。 | 25433 | 济源市 第二人民 医院 |
| 7 — 70 — | 济源市肿瘤医院病房楼改扩建项目 | 济源市天坛中路938号 | 卫生健康 | 改扩建 | 2023年8月—2026年5月 | 1.新建一栋7层病房综合楼，框架结构，建筑面积为14686.90平方米；地下建筑面积为8933.36平方米（含地下车库、人防工程、救护站等）；主要设置会议室、职工餐厅、预防保健科、消毒供应室、手术中心、重症监护室、妇产科、放疗科、肿瘤科病房、标准病房等，新增床位256张。2.对现有门诊医技楼进行提升改造，改造面积为7924.97平方米。 | 22779 | 济源市 肿瘤医院 |
| 8 | 济源市承留卫生院迁建项目 | 黄河大道与曲承东路交叉口东南角 | 卫生健康 | 续建 | 2022年4月—2024年6月 | 占地48亩，其中一期占地26亩，建设门诊病房综合楼一栋，南面为2层门诊楼，北面为7层病房楼，总建筑面积约2万平方米，设置床位126张。 | 9998 | 济源市 承留卫生院 |
| 9 | 济源重大疫情救治基地 | 市第三人民医院，承留镇李八庄S312南侧 | 卫生健康 | 续建 | 2022年1月—2023年12月 | 总建筑面积2万平方米，新增床位250张，改造原有建筑面积约0.9万平方米，新建住院部和配套用房建筑面积约1.1万平方米，同时增加负压病房、ICU和完善电梯、供氧、呼叫、水电气暖、消防、安防和室外配套设施。 | 8797 | 济源市 第三人民 医院 |
| 10 | 济源市五龙口卫生院迁建项目 | 五龙口镇区、广利街北、五龙路西 | 卫生健康 | 续建 | 2022年8月—2024年8月 | 总建筑面积13744.79平方米，其中地上建筑面积11635.91平方米，地下建筑面积2108.88平方米。建设内容包括门诊楼、病房综合楼、预防保健楼、门卫及室外箱变。 | 5900 | 济源市 五龙口 卫生院 |
| 11 | 济源市精神卫生服务中心改扩建项目（一期） | 承留镇卫河村、五指河南 | 卫生健康 | 续建 | 2022年6月—2023年4月 | 新建一栋四层综合楼，建筑面积约3700²；一栋三层多功能餐厅，建筑面积约2500平方米。 | 3900 | 济源市 精神卫生 服务中心 |
| 12 | 村卫生室改造提升项目 | 各相关镇（街道） | 卫生健康 | 改建 | 2023年 —2025年 | 改造提升100所村卫生室。 | 1000 | 各相关镇 人民政府 （街道 办事处） |
| 13 | 济源市第二人民医院综合服务能力提升项目 | 市第二人民医院院内 | 卫生健康 | 谋划 | 2024年5月—2026年5月 | 建设消毒供应中心，对手术部、住院病房楼及医技楼供水、强弱电、暖通进行改造提升，改造面积40040平方米，采购相关医疗设备等。 | 39000 | 济源市 第二人民 医院 |
| 14 — 71 — | 济源市公共卫生中心 项目 | 拟选址在济源东区 | 卫生健康 | 谋划 | 2024年5月—2026年5月 | 规划占地40亩，建筑总面积30000平方米，对疾控中心进行整体迁建，建设突发公共卫生事件应急指挥、应急救治、疾病预防控制、检验检测、物资储备、健康教育六大中心。 | 25000 | 济源示范区疾病预防 控制中心 |
| 15 — 72 — | 济源市中医院综合服务能力提升 项目 | 市中医院院内 | 卫生健康 | 谋划 | 2024年5月—2025年5月 | 包括科研实训楼基础设施，购置培训教学设备设施，对一期项目进行提升和对原门诊病房楼进行改造。 | 9000 | 济源市 中医院 |
| 16 | 济源市妇幼保健院互联网医院与一体化产房建设项目 | 妇幼保健院内 | 卫生健康 | 谋划 | 2024年5月—2025年5月 | 计划进行数字化医院、智慧化服务等建设，包括门诊预问诊、完善合理用药、CDR数据中心、智慧护理、智慧药房、临床路径、移动查房、智慧医技、远程医疗会诊、医院管理决策、全院办公OA、智慧PACS系统、临床辅助决策（CDSS）、重症监护管理、基于CA的无纸化管理、院感管理、输液管理、智慧病区管理等软件系统；购置相关信息设备和一体化产病床、医用移位车等设备。 | 1897 | 济源市 妇幼保健院 |
| 17 | 济源市梨林卫生院综合服务能力提升项目 | 梨林卫生院院内 | 卫生健康 | 谋划 | 2024年5月—2025年5月 | 对现有病房楼进行扩建，建设面积2500平方米，采购医疗设备。 | 1800 | 济源市 梨林卫生院 |
| 18 — 73 — | 济源养老服务设施建设 | 1.仁悦康养中心项目位于济源市汤帝路与南环路交叉口东北角，济源市妇幼保健院内北侧。 2.养老产业培训基地项目位于古轵东路南、东轵城村北，济源市社会福利院内东侧。 3.失能、残疾特困人员托养中心项目位于承留大街1号，承留镇敬老院内，丰之源饮品厂西侧。 4.日间照料中心位于玉泉、天坛、北海、济水、沁园等五个街道。 5.济源市第二中心敬老院项目位于坡头镇马住村，坡头镇敬老院现有地界范围内。 6.老年服务中心项目位于宣化东街。 | 养老服务 | 新建 改建 | 2022年 —2025年 | 1.仁悦康养中心项目总规划用地面积33.5亩，规划建设康养中心1栋，地上11层、地下2层结构，规划设计床位数500床。项目总建筑面积90996.00平方米，其中地上建筑面积66328.00，地下建筑面积24668.00平方米。 2.养老产业培训基地规划用地面积2000平方米，建筑面积10000平方米，新建一座综合养老实训大楼，5层框架结构，设置床位数150张。 3.失能、残疾特困人员托养中心项目计划提升改造承留敬老院，建设用地面积2000平方米，总建筑面积12000平方米，设置托养中心大楼1座，为六层框架结构。设计床位250张。 4.养老设施设备、服务提升改造项目规划用地面积78550平方米，项目总建筑面积47830.00平方米。其中:日间照料中心总用地面积67750平方米，总建筑面积40630平方米，共设置98处日间照料中心，均为2层框架结构，床位数1250张；农村幸福院改造涉及35处，占地面积10800平方米，改造面积7200平方米，床位数580张。 5.济源市第二中心敬老院项目占地面积11500平方米，总建筑面积17200平方米，设置床位数1000张。 6.老年服务中心项目对养老机构整体改造提升，项目占地1500平方米，建筑面积4500平方米，设置床位100张。 | 60074 | 济源市 仁悦医疗 健康产业 有限公司 |
| 19 — 74 — | 汇济康养苑建设项目 | 轵城镇 | 养老服务 | 新建 | 2023年12月—2025年12月 | 总建筑面积6.1万平方米，建设老年公寓一栋、高级康养护理中心三栋、康复诊疗中心一栋、康复娱乐活动中心一栋、员工宿舍及后勤保障仓库，设置床位1200张。 | 55487 | 济源市 汇济康养 有限公司 |
| 20 | 阳光综合养老服务中心 | 汤帝路与南环路交叉口东北侧、法律援助中心南侧 | 养老服务 | 新建 | 2023年9月 —2024年12月 | 占地面积约31.56亩，总建筑面积约57339平方米。地上面积为46339平方米，其中包括：新建7栋11层老年康养公寓，建筑面积为40136.97平方米；1栋11层多功能康养综合楼，建筑面积为6202.03平方米；地下面积为11000平方米。配套建设供排水、供电、道路及硬化、绿化、照明等公用工程。 | 23590 | 济源市 民政发展 有限责任 公司 |
| 21 | 济源卫河康养中心项目 | 济源市承留镇卫河村 | 养老服务 | 改建 | 2023年6月 —2025年6月 | 占地约50亩，计划投资23000万元；主要对卫北、卫南生活区建筑面积总计28400平方米的28栋楼实施高标准基础设施改造，房屋加固修缮装修。 | 23000 | 济源市 仁悦医疗 健康产业 有限公司 |
| 22 | 济源市仁悦滨湖康养中心（一期） | 济源市思礼镇政府北侧，卢仝路西侧 | 养老服务 | 改建 | 2022年6月 —2023年5月 | 一期项目主要对原济源市一职高院内10栋建筑进行改造，总改造面积约20960.33平方米，主要改造内容包括：路面改造、给水系统改造、污水系统改造、室外强弱电、更换所有门窗、地面内墙及顶棚翻新、增设卫生间、卫生间洁具修缮、各建筑物增设消防系统、室外增设地下消防水池及高位水箱更换、屋面防水修缮、外立面刷新、增设空调及电路改造、增加智慧化的系统等；主要设置相关用房不低于1000间。 | 7620 | 济源市 仁悦医疗 健康产业 有限公司 |
| 23 | 济源市仁悦滨湖康养中心（二期） | 济源市思礼镇政府北侧，卢仝路西侧 | 养老服务 | 改建 | 2023年4月 —2024年4月 | 二期项目占地面积约49.03亩，总建筑面积为16000平方米，主要设置高级老年公寓、康复诊疗中心、康复娱乐活动中心、高级康养护理中心、后勤综合楼，建成后可设置养老床位466张；配套建设供排水、供电、道路及硬化、绿化、照明等公用工程。 | 6290 | 济源市 仁悦医疗 健康产业 有限公司 |
| 24 — 75 — | 济源市综合养老服务中心(街道社区服务平台和设备购置）项目 | 济源市 | 养老服务 | 新建 | 2022年10月—2023年12月 | 一是建设街道、社区级智慧养老管理和服务平台；二是为6个街道综合养老服务机构、99个社区、17个养老机构采购监控系统、消防系统、门禁系统、周界防范系统等设施设备。 | 500 | 济源示范区民政局 |
| 25 — 76 — | 济源托育服务管理中心项目 | 济源市天坛中路1232号 | 托育服务 | 改扩建 | 2023年3月—2023年11月 | 利用原济源市人口和计划生育技术服务中心进行改建装修，总建筑面积约为4000平方米，采用整体改建装修（含室外场地700平方米）。主要建设内容为：拆除室外及室内现有装饰、外墙增加外保温并重新粉刷及亮化工程，屋面增加屋面保温并重新做防水层，室外窗户按照节能要求均更换为断桥铝合金窗，室内重新布局设计进行少许结构加固改造及室内整体装修，增设室外消防钢梯观光电梯，增设室外大型玩具，并在北楼屋面做种植屋面；室内强电、弱电、智能化、给排水、消防等系统改造；购置办公、餐厨设备设施等。 | 2503 | 济源市 妇幼保健院 |
| 26 | 济源城市公益性公墓 | 轵城镇枣树岭 | 殡葬服务 | 新建 | 2023年2月 —2024年12月 | 占地204亩，建设墓穴、骨灰寄存楼及停车场等配套设施。 | 150000 | 济源示范区民政局 |
| 27 | 济源市足球场建设项目 | 各相关镇（街道） | 体育 | 谋划 | 2023年 —2025年 | 新建社会足球场地、校园足球场地约18块。 | 927 | 各相关镇 人民政府（街道 办事处） |