附 件

今冬明春“3+1”工作台账

（市林业局）

| 序号 | 工作任务 | 概算投资（万元） | 市政府补助（万元） | 其他资金  (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 2952 | 782 | 2170 |  |
| 1 | 市级荒山造林：任务3500亩(每亩植树200株)，地点拟定于小沟背、小浪底库区沿线。 | 367 | 297 | 70 | 市政府每亩平均补助850元，争取上级资金70万元 |
| 2 | 镇级荒山造林：任务3000亩(每亩200株)，其中承留镇下观700亩，王屋麻院、铁山700亩，克井镇金水300亩、闫和200亩、柿槟200亩,大峪镇桥沟900亩。 | 315 | 75 | 240 | 市政府每亩补助250元，争取上级资金60万元 |
| 3 | 封山育林：任务1万亩，重点对浅山区、主干道沿线的新造有林地，通过设置围栏、标牌、补植、管护等措施，巩固绿化成果。其中：国有林5000亩，由大沟河、邵原、愚公、蟒河4个国有林场承建；集体林5000亩，由王屋镇、邵原镇、承留镇、大峪镇、五龙口镇承建。 | 150 | 100 | 50 | 市政府每亩补助100元，争取上级资金30万元，单位（镇）自筹20万元 |
| 4 | 直播造林（点橡造林）：任务8000亩(每亩点播200穴)，由项目所在单位（镇）组织实施。 | 120 | 80 | 40 | 市政府每亩补助100元，争取省级资金40万元 |
| 5 | 森林生态村建设：承留、梨林、五龙口、王屋、下冶、大峪、思礼、克井、邵原等镇，在干道沿线选择1—2个基础较好的村，着力提升绿化覆盖率和绿化档次，积极开展游园、入村道路、村内巷道的绿化提升，每个村植树5000株以上。按照标准检查评比，奖补前12名。 | 120 | 60 | 60 | 市政府平均每村奖补5万元，镇村自筹60万元 |
| 6 | 森林生态园建设：鼓励企业、个人、社会各界投资林业生态建设，以发展观光林业为载体，发展景观绿化、林果采摘、观光休闲为主导的森林生态园，培育林业生态建设新亮点。每个园区面积不少于200亩，当年建设投入不少于250万元，植树不少于1万株。 | 1000 | 30 | 970 | 市政府安排资金30万元，对检查评比前三名进行奖补。 |
| 7 | 义务植树：建成义务植树基地11处，其中市级基地1处（面积300亩），镇级基地11处。镇级植树基地须设立标志牌，建立完备的义务植树档案，对履行义务植树的镇直各单位建立义务植树登记卡；没有植树场地的街道，由街道办组织辖区居委会在市区开展树木认养、绿地认建等活动，完成植树任务相同的劳动量或投入。 | 750 | 10 | 740 | 补助资金用于购买市级义务植树苗木 |
| 8 | 济源市示范性综合实践基地绿化：栽植6-10公分全冠带土球油松、白皮松、樱花等苗木共2万株。 | 130 | 130 |  |  |

今冬明春“3+1”工作台账

（市交通运输局）

| 序号 | 工作任务 | 概算投资（万元） | 市政府投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 2427 | 1140 |
| 1 | 小浪底专用线二期绿化：中央花池栽植蜀桧、红叶石楠球等花灌木，铺设红花草、葱兰等地被；外侧栽植10米花灌木+20米通道绿化；外侧选取7处（9点）建设绿化小品；挖方段栽植爬墙虎、填方段栽植紫穗槐；边沟外平台栽植月季 | 980 |  |
| 2 | 温邵线二改一期绿化（西二环—羊毛衫市场）：温邵线段中央花池补栽法桐、满栽模纹图案，外侧栽植行道树；东二环—7号线段，外侧30米按照东西二环绿化模式，中央花池按照沁园路—文昌路段模式绿化 | 307 |  |
| 3 | 邵吉线绿化续建及景观提升：对剩余11公里（去年34公里）栽植行道树；挖方路段栽植爬山虎、常春藤等；沿线选择条件好的地段建设小品和临时停车点 | 65 | 65 |
| 4 | 新济线绿化提升改造：对堽头至207段损毁的两侧花池进行补栽提升；对207至沁阳市界路肩和局部通道绿化进行更新 | 30 | 30 |
| 5 | 风毁林带补植提升：对G207辛庄以北、获轵路等严重风毁林带进行补栽；对长济高速公路沿线水东、薛庄村、梨林、焦作市界至梨林段，二广高速济源东站至济源南站路段，补植补栽杨树。 | 80 | 80 |
| 6 | 荆华路绿化：全长6公里，两侧绿化用地各占15米。栽植方案：外侧3排杨树，杨树内侧套种1排柳树、女贞等，柳树与路肩之间点缀花灌木。 | 125 | 125 |
| 7 | 黄河东路与东二环交叉口景观绿化 | 143 | 143 |
| 8 | 通道绿化及景观绿化占地补偿 | 348 | 348 |
| 9 | 建成景观绿化管护费：新增文昌南路、沁园南路绿化，黄河东路景观 | 329 | 329 |
| 10 | 济邵高速邵原站绿化提升：三角花池、树池补植完善，路口节点小品提升。 | 20 | 20 |

今冬明春“3+1”工作台账

（市住房和城乡建设局）

| 项目 | 工作任务 | 概算投资  （万元） | 市政府投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 340 | 340 |
| 市  政  绿  化 | 1．北环南侧武警部队门前绿化：原林带保留，仅对大门两侧已砍伐区域进行绿化配置，其余林带稍作调整。 | 20 | 20 |
| 2．东环黄河科技大学西围墙外绿化：由于该段市政人行道配置还不到位，仅做简单场平，做好绿化和灌木点缀，消除黄土裸露。面积约8000平方米。 | 40 | 40 |
| 3．济水大街东段(东环—东二环)两侧林带改造提升：全长1.4公里，面积约20000平方米。 | 100 | 100 |
| 4．环城公路缺株断垄补植补栽：共补栽杨树4500棵，大叶女贞800棵，红叶李150棵，紫薇5600棵，木槿800棵，黄杨球240棵，国槐、法桐、碧桃、桂花等60棵，月季、黄杨篱、红王子锦带、洒金柏、小叶女贞等3000平方米 | 50 | 50 |
| 市  政  绿  化 | 5．职教园区东侧路（新建）绿化：全长500米，栽植10公分法桐行道树140棵，分车带绿化1000平方米。 | 15 | 15 |
| 6．汤帝中路（北海大道—济渎大道）（新建）绿化：全长300米，行道树拟栽植国槐100棵，分车带配置银杏86棵，红叶石楠球172棵，草坪300平方米。 | 20 | 20 |
| 7．部分绿化节点提升：湨河园节点提升，西侧（文昌路东侧）增加国槐行道树，同时对新建成公厕周边进行绿化景观改造；沁园路网通公司门前节点提升，包含园路改造，绿化调整等；黄河路质监局西侧黄河明珠建筑工地门前绿化。 | 20 | 20 |
| 8．济源市示范性综合实践基地绿化。 | 75 | 75 |
| 社会绿化 | 由住建局牵头，建立台账，制定标准，各单位自筹资金绿化，完成11个镇的小城镇、5个街道所辖居委会的绿化提升，完成机关事业单位、居住小区绿化提升。 | —— | 按评比结果予以表彰奖励 |

今冬明春“3+1”工作台账

（市教育局、市工业和信息化局、市旅游局）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 概算投资  （万元） | 备注 |
| 合计 |  | 830 |  |
| 1 | 学校绿化：完成克井一中、济源市六中、健康路小学、克井镇原昌学校、沁园中学、轵城镇实验中学、承留镇实验小学、邵原镇一中、太行路学校、玉泉二中、玉泉堽头学校等11所学校绿化，栽植乔木989棵，竹子340㎡，红叶石楠116㎡，草坪2500㎡。 | 50 | 各单位自筹资金绿化，按评比结果予以奖励。 |
| 2 | 企业绿化：完成河南豫光金铅股份有限公司、河南豫光锌业有限公司、中原特钢股份有限公司、河南金马能源有限公司、河南济源钢铁（集团）有限公司、河南联创化工有限公司、河南金利铅业有限公司、济源市欣欣实业有限公司等8家企业绿化提升，栽植苗木44085株，草坪13000平方米。  碳汇造林：试点推行企业碳汇造林，选择一批重点企业，开展碳汇造林1000亩。 | 580 |
| 3 | 景区绿化：王屋山景区完成道境广场、停车场绿化；五龙口景区完成荆浩文化苑、亲子游园、猕猴王国绿化，共栽植各类苗木2800株；小浪底景区栽植3米雪松130株、女贞340株、生态停车场1000平方米；黄河三峡景区完成停车场绿化15000平方米、野猪林漂流绿化、桃花岛补栽；九里沟景区补栽侧柏300株；小沟背景区对游客服务中心周边及山门周边、游线两侧、愚公村、娲皇庙周边进行全面绿化、美化,栽植苗木2000株，草坪1500平方米。 | 200 |

今冬明春“3+1”工作台账

（市高新、虎岭、玉川产业集聚区）

| 序号 | 工作任务 | 概算投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 1395 |  |
| 1 | 高新技术产业开发区：完成二号路及愚公路两侧空地绿化，绿化面积12000平方米；补植三号路、四号路、六号路、王屋路等道路行道树120棵；完成力帆冲压和力帆涂装项目厂区绿化9000平方米；完成ABB厂区绿化3000平方米。 | 252 | 由各集聚区管委会和企业自筹资金实施，按评比结果予以奖励。 |
| 2 | 虎岭产业集聚区：三湖嘉园1.5万平方米；金江炼化1万平方米；海湾实业公司栽植乔木850棵，小灌木2万株，草坪2.5万平方米；巨力钢丝绳有限公司绿化2500平方米。 | 860 |
| 3 | 玉川产业集聚区：玉川一号线北，坤鑫物流周边绿化5000平方米；对往年死亡、缺失苗木绿化补种更换；对11个村内绿化带进行集中绿化。 | 400 |

今冬明春“3+1”工作台账

（市水利局）

| 项目 | 工作任务 | 概算投资（万元） | 市政府补助  （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 2000 | 1218 |
| 市  级  工  程 | 1．天坛山供水站总干管维修三期：防腐维修DN800钢管3200米，修复镇墩20个 | 80 | 80 |
| 2．天坛山供水站南岭-赵老庄饮水改造工程：新建50方蓄水池3座，铺设Φ40-63UPVC管网1万余米 | 30 | 30 |
| 3．布袋沟供水站管网改造工程：改造阀门井37座、减压池4座 | 50 | 50 |
| 4．王屋山供水复线东干配套工程：涉及王屋、下冶2镇，计划新建蓄水池9座，复修蓄水池8座等 | 213 | 213 |
| 5．大峪镇偏看村塘坝工程：清淤2万余方，新建塘坝1座 | 80 | 80 |
| 6．思礼镇三河水库治漏工程：坝基及坝体防渗，整治坝坡，加固溢洪道 | 240 | 240 |
| 镇  级  工  程 | 1．梨林镇农村饮水改造工程：改造19个村5200余户。 | 140 | 市政府安排525万元用于奖补。工程按计划建设，验收合格后按工程决算价的50%予以补助。 |
| 2．梨林镇涝河清淤工程：熬坪、薛庄、裴城3村清淤涝河2785米3000余方。 | 15 |
| 3．五龙口镇西正村灌溉工程：新打80米深机井6眼，新修渠道1000余米，涝河清淤2600余米。 | 60 |
| 4．五龙口镇董庄村灌溉工程：复修渠道1000余米，新修排灌两用渠1000余米。 | 50 |
| 5．王屋镇竹泉村河道治理工程：开挖河道长2000米、宽30米、深1米，清运砂砾石6万余方。 | 80 |
| 6．邵原镇院科村灌溉工程：新建 500方蓄水池4座、提水设施4套等。 | 100 |
| 7．大峪镇王庄、方山村水源工程：王庄村新建塘坝3座、提灌站1座；方山村新建200方蓄水池1座。 | 80 |
| 8．大峪镇仙口村塘坝工程：清淤1万余方，新建塘坝1座。 | 70 |
| 9．坡头镇栗树沟村水源工程：新建塘坝2座。 | 110 |
| 镇  级  工  程 | 10．克井镇北辰灌溉工程：新建500方蓄水池2座，净化设施1处，铺设管网1.2万余米。 | 120 | 市政府安排525万元用于奖补。工程按计划建设，验收合格后按工程决算价的50%予以补助。 |
| 11．承留镇二道沟塘坝工程：新建塘坝2座，铺设管网2000余米等。 | 80 |
| 12．承留镇栲栳村灌溉工程：新建300方蓄水池1座、渠道500余米等。 | 30 |
| 13．思礼镇三教堂村塘坝工程：新建塘坝2座，治理排洪渠800余米等。 | 120 |
| 14．轵城镇战天村灌溉工程：新建提灌站1座、蓄水池1座等。 | 30 |
| 15．轵城镇南冢村灌溉工程：新建提灌站1座及配套等。 | 35 |
| 16．玉泉西水屯、南水屯涝河整治工程：新修栏杆1300余米、清淤涝河700余米等。 | 110 |
| 17．玉川大社村排洪渠工程：新建排洪渠长1000余米、宽0.8米、深1米。 | 40 |
| 18．高新区东轵城村灌溉工程：整治涝河1条，新建渠道1000余米等。 | 40 |

今冬明春“3+1”工作台账

（市国土资源局）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 概算投资  （万元） | 市政府补助  （万元） | 备注 |
| 合计 |  | 6200 | 120 |  |
| 1 | 邵原镇崔家庄等28个村土地整治项目：该项目整治面积4万余亩，主要工程土地平整、配套农田水利、田间道路以及电力设施等。 | 5800 | 省级资金 |  |
| 2 | 王屋镇土地整理：600亩 | 120 | 36 | 每亩补助600元 |
| 3 | 下冶镇土地整理：600亩 | 120 | 36 |
| 4 | 邵原镇土地整理：800亩 | 160 | 48 |

今冬明春“3+1”工作台账

（市一体办）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 责任单位 | 农村人居环境达标村（100个） | 农村人居环境示范村（50个） |
| 玉泉街道 | 南水屯、中马头、白沟、西郭路、西马头、刘庄（6个） | 白沟、西郭路、西马头、刘庄（4） |
| 克井镇 | 塘石、酒雾、北社、枣庙、河口、大郭富（6个） | 佃头村、任庄村、贾庄村（3） |
| 五龙口镇 | 尚前村、尚后村、河头、西逯寨、闫庄、谷堆头、古杨树庄、西坡、东逯寨（9个） | 闫庄、谷堆头、古杨树庄、西坡、贺坡（5） |
| 梨林镇 | 熬坪新村、北荣、屈东、萧庄、薛庄新村、裴城、屈西、小南庄、桃园（9个） | 裴城、东坡、屈西、小南庄、桃园（5） |
| 轵城镇 | 庚章、交兑、南李庄、东留养、岭头、庙后、西留养、宏泉、柏坪、宋沟（10个） | 西滩、金桥、新安（3） |
| 承留镇 | 栗子、玉阳、花石、北勋、南勋、虎岭、郑窑、南沟（8个） | 花石、北勋、南勋（3） |
| 思礼镇 | 北官桥、三河、三河寨、三教、史寨、姬沟、洛峪新村、竹园（8个） | 三河、三河寨、三教、高庄、柴庄、姬沟（6个） |
| 坡头镇 | 毛岭、双堂、留庄、清涧、连地（5个） | 留庄、清涧、泰山（3） |
| 大峪镇 | 寺郎腰、仙口、桐树岭、反头岭、偏看（5个） | 桐树岭、反头岭、偏看（3） |
| 王屋镇 | 大路、竹泉、封门、枣园、杨沟、桶沟、桃花洞、愚公（8个） | 乔庄、西门、愚公、清虚（4） |
| 下冶镇 | 吴村、上河、南吴、陶山、圪老圈（5个） | 南吴、陶山、圪老圈（3） |
| 邵原镇 | 白坡崖、北寨、张洼、崔家庄、杏树洼、小沟背（6个） | 杏树洼、小沟背（2） |
| 高新区 | 南孙、东轵城（2个） | 张岭新村（1） |
| 玉川区 | 莲东、水运、南庄、康村、大社（5个） | 石河（1） |
| 虎岭区 | 北杜、泽北、韩村（3个） | 韩村（1） |
| 天坛街道 | 西石露头、白涧（2） | 白涧（1） |
| 北海街道 | 药园、庙后（2） | 庙后（1） |
| 沁园街道 | 屯军（1） | 屯军（1） |

今冬明春“3+1”工作台账

（市一体办）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 责任单位 | 重点整治区域 | 整治内容 |
| 玉泉街道 | 207国道旧河庄至东郭路沿线、济新路、长济高速、东二环、济渎东路沿线 | 以“三无一规范一眼净”为目标，以清理乱堆乱放、垃圾杂物为重点，彻底清理视野范围内的生产生活垃圾、建筑垃圾、建筑材料、砖头瓦块、废旧物料，彻底清理市场沿线、入村路口等私搭乱建的棚厕圈舍、临时建筑等，并建立长效机制，做好后续管理，确保整治成效。 |
| 克井镇 | 西二环贾庄至逢南沿线、镇区新庄周边、渠马线河口段、侯月铁路沿线 |
| 五龙口镇 | 镇区、省庄周边、沁北电厂西侧、济晋高速、焦克路、焦枝铁路沿线 |
| 梨林镇 | 镇区、大东线、长济高速沿线、济新路 |
| 轵城镇 | 赵村周边、获轵路、济坡路、东二环东孙段、南小线河岔段、天浆市场、二广高速、济邵高速沿线 |
| 承留镇 | 水承线北石段、东张至小寨、羊毛衫市场、渠马线、西二环西官桥段、石曲路、济邵路沿线 |
| 思礼镇 | 镇区、水承线、羊毛衫市场至官桥市场、涧南庄与济邵路交叉口、荆华路涧北段、西二环荆王段 |
| 坡头镇 | 渠马线清涧至毛岭段、小浪底专用线 |
| 大峪镇 | 寺郎腰市场、邵吉线、石寺路沿线 |
| 王屋镇 | 黄孤线大路至西门段、阳下路韩旺至迎门段、济邵路、西寺路沿线 |
| 下冶镇 | 阳下路韩旺至上冶段、黄孤线上河至逢北段 |
| 邵原镇 | 镇区周边、高速引线、黄孤线沿线 |
| 高新区 | 获轵路中王至东轵城段，高新七号线沿线 |
| 玉川区 | 渠马线、玉川四号线、焦克路沿线 |
| 虎岭区 | 高速南站石板沟周边、梨虎路 |

今冬明春“3+1”工作台账

（市一体办）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任单位 | 垃圾中转站（座） | | 村级建筑垃圾临时转运场（个） | | 公厕（座） | | 区域性垃圾转运站（个） | |
| 数量 | 地点 | 数量 | 地点 | 数量 | 地点 | 数量 | 地点 |
| 轵城镇 | 2 | 卫沟、庙后（连体） |  |  |  |  |  |  |
| 梨林镇 | 2 | 牛社、程村（双箱） |  |  |  |  |  |  |
| 思礼镇 | 3 | 涧北、郑坪、羊毛衫市场 |  |  | 1 | 羊毛衫市场 |  |  |
| 克井镇 | 2 | 北社、大郭富 |  |  |  |  |  |  |
| 五龙口镇 |  |  | 4 | 西正、董庄、化村、逯村 |  |  | 1 | 贺坡 |
| 承留镇 | 1 | 大沟河（连体） |  |  |  |  |  |  |
| 大峪镇 |  |  |  |  | 3 | 东沟、乱石、寺郎腰 |  |  |
| 邵原镇 |  |  |  |  | 1 | 黄楝树 |  |  |
| 玉川区 | 2 | 石河（连体）、乔庄（连体） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 12 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  |

今冬明春“3+1”工作台账

（市一体办）

|  |  |
| --- | --- |
| 责任单位 | 台账任务 |
| 王屋镇 | 农村垃圾分类：一是为迎门村100户居民每户配备2个垃圾分类回收容器，共配备200个；二是在村庄选择合适位置，配建垃圾回收分拣站，对回收的垃圾进行分类；三是对可堆肥垃圾进行集中堆沤；四是建设村级建筑垃圾临时转运场，引导村内建筑垃圾集中堆放、转运；五是做好生活垃圾中转站的管理和维护。 |
| 五龙口镇 | 农村垃圾分类：在贺坡垃圾压缩转运站，对全镇生活垃圾进行统一分类，对可回收的进行回收，对不可回收的压缩后运往市级无害化处理场进行处理。 |
| 农村环卫市场化：采取政府购买社会服务的方式，在农村垃圾的收集或运输等环节探索市场化运作。 |
| 思礼镇 | 农村垃圾分类：一是为牛湾村110户居民每户配备2个垃圾分类回收容器，共配备220个；二是在村庄选择合适位置，配建垃圾回收分拣站，对回收的垃圾进行分类；三是对可堆肥垃圾进行集中堆沤；四是建设村级建筑垃圾临时转运场，引导村内建筑垃圾集中堆放、转运；五是把全村生活垃圾全部运至镇级压缩式中转站进行处理。 |
| 农村环卫市场化：采取政府购买社会服务的方式，在农村垃圾的收集或运输等环节探索市场化运作。 |