附件2

济源市黑臭水体整治工作台账

| 序号 | 河道名称 | 职责范围 | 牵头单位 | 责任单位 | 职责任务 | 完成截至时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湨河 | 水体治理 | 济源市住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设局、虎岭产业集聚区管委会、济水街道办事处、沁园街道办事处、天坛街道办事处 | 生活污水主管网建设、规划区内生活污水截流 | 2016.06 |
| 2 | 济源市环境保护局 | 环境保护局、工业和信息化委员会 | 污染源治理、工业污水排放及监管、水质监测 | 2016.06 |
| 3 | 济源市农牧局 | 虎岭产业集聚区管委会、济水街道办事处、沁园街道办事处、天坛街道办事处 | 养殖废水处理、达标排放 | 2016.06 |
| 4 | 河道治理（规划区内） | 济源市住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设局 | 建立河道管护机制、两岸生态绿化消除河面漂浮物、河道垃圾 | 2017.12 |
| 济水街道办事处、沁园街道办事处、天坛街道办事处 | 禁止河道倾倒垃圾并进行清理 | 2016.06 |
| 5 | 河道治理（规划区外） | 济源市水利局 | 水利局、虎岭产业集聚区管委会、济水街道办事处、沁园街道办事处、天坛街道办事处 | 建立河道管护机制、两岸生态绿化消除河面漂浮物 | 2018.12 |
| 6 | 济源市城乡一体化工作办公室 | 虎岭产业集聚区管委会、天坛街道办事处、承留镇人民政府 | 禁止河道倾倒垃圾并进行清理、农村污水支管网建设、沿河排污口截污 | 2016.06 |
| 7 | 蟒河 | 水体治理 | 济源市住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设局、济水街道办事处、北海街道办事处、天坛街道办事处、玉泉街道办事处 | 生活污水主管网建设、规划区内生活污水截流 | 2016.12 |
| 8 | 济源市环境保护局 | 环境保护局、工业和信息化委员会 | 污染源治理、工业污水排放及监管、水质监测 | 2016.12 |
| 9 | 济源市农牧局 | 济水街道办事处、沁园街道办事处、天坛街道办事处、玉泉街道办事处 | 养殖废水处理、达标排放 | 2016.12 |
| 10 | 蟒河 | 河道治理（规划区内） | 济源市住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设局 | 建立河道管护机制、两岸生态绿化消除河面漂浮物、河道垃圾 | 2017.12 |
| 济水街道办事处、北海街道办事处、天坛街道办事处、玉泉街道办事处 | 禁止河道倾倒垃圾并进行清理 | 2016.12 |
| 11 | 河道治理（规划区外） | 济源市水利局 | 水利局、济水街道办事处、沁园街道办事处、天坛街道办事处、思礼镇人民政府、轵城镇人民政府 | 建立河道管护机制、两岸生态绿化消除河面漂浮物 | 2018.12 |
| 12 | 济源市城乡一体化工作办公室 | 沁园街道办事处、天坛街道办事处、思礼镇人民政府、轵城镇人民政府 | 禁止河道倾倒垃圾并进行清理、农村污水支管网建设、沿河排污口截污 | 2016.06 |
| 13 | 珠龙河（盘溪河） | 水体治理 | 济源市住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设局、玉川产业集聚区管委会、北海街道办事处、玉泉街道办事处、克井镇人民政府 | 生活污水主管网建设、规划区内生活污水截流 | 2017.06 |
| 14 | 济源市环境保护局 | 环境保护局、工业和信息化委员会 | 污染源治理、工业污水排放及监管、水质监测 | 2017.06 |
| 15 | 济源市农牧局 | 玉川产业集聚区管委会、北海街道办事处、玉泉街道办事处、克井镇人民政府 | 养殖废水处理、达标排放 | 2017.06 |
| 16 | 河道治理（规划区内） | 济源市住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设局 | 建立河道管护机制、两岸生态绿化 | 2017.12 |
| 北海街道办事处、玉泉街道办事处 | 消除河面漂浮物、河道垃圾 | 2017.12 |
| 17 | 济源市水利局（沁园桥—济渎桥） | 水利局、北海街道办事处、玉泉街道办事处 | 建立河道管护机制、两岸生态绿化消除河面漂浮物、河道垃圾 | 2017.12 |
| 禁止河道倾倒垃圾并进行清理 | 2017.06 |
| 18 | 珠龙河（盘溪河） | 河道治理（规划区外） | 济源市水利局 | 水利局、济水街道办事处、沁园街道办事处、天坛街道办事处 | 建立河道管护机制、两岸生态绿化消除河面漂浮物 | 2018.12 |
| 19 | 济源市城乡一体化工作办公室 | 玉川产业集聚区管委会、北海街道办事处、克井镇人民政府 | 禁止河道倾倒垃圾并进行清理、农村污水支管网建设、沿河排污口截污 | 2017.06 |
| 20 | 苇泉河 | 水体治理 | 济源市环境保护局 | 环境保护局、工业和信息化委员会 | 污染源治理、工业污水排放及监管、水质监测 | 2016.12 |
| 21 | 济源市农牧局 | 高新技术产业开发区、沁园街道办事处、轵城镇人民政府 | 养殖废水处理、达标排放 | 2016.12 |
| 22 | 济源市住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设局、高新技术产业开发区、沁园街道办事处、轵城镇人民政府 | 生活污水主管网建设、规划区内生活污水截流 | 2016.12 |
| 23 | 河道治理（规划区内） | 济源市住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设局 | 建立河道管护机制、两岸生态绿化消除河面漂浮物、河道垃圾 | 2019.12 |
| 高新技术产业开发区、沁园街道办事处 | 禁止河道倾倒垃圾并进行清理 | 2017.12 |
| 24 | 河道治理（规划区外） | 济源市水利局 | 水利局、高新技术产业开发区、沁园街道办事处、轵城镇人民政府 | 建立河道管护机制、两岸生态绿化消除河面漂浮物 | 2019.12 |
| 25 | 济源市城乡一体化工作办公室 | 高新技术产业开发区、沁园街道办事处、轵城镇人民政府 | 禁止河道倾倒垃圾并进行清理、农村污水支管网建设、沿河排污口截污 | 2017.12 |