附件2

济源市城市河流清洁行动工作台账

| 序号 | 类别 | 重点工作任务 | 完成 时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾河清理整治工程 | 实现城区河面无漂浮物、河岸无垃圾 | 2014年 | 市住房和城乡建设局 | 市环境保护局 |
|  |  | 开展城区黑臭河段清淤疏浚，削减河道内源污染负荷，提高河道通水能力；同时开展人工湿地建设试点，形成河流生态系统，提高河流水质自我修复能力 | 2015年 | 市住房和城乡建设局 | 市环境保护局 |
|  |  | 彻底消除黑臭河 | 2016年 | 市住房和城乡建设局 | 市环境保护局 |
| 2 | 河流截污整治工程 | 完成污染源和河道直排口调查工作，制定污水接入城市污水管网工作方案 | 2014年 | 市住房和城乡建设局 |  |
|  |  | 完成城市建成区直排污染源截污纳管工作，消除污水直排现象，产业集聚区实现污水管网全覆盖 | 2015年 | 市住房和城乡建设局 | 市环境保护局 |
|  |  | 3年内新建、改扩建雨水管网80公里左右，完成建成区雨污分流改造任务，新增污水收集管网120公里左右 | 2016年 | 市住房和城乡建设局 |  |
| 3 | 城区工业污染源整治 工程 | 城市规划区内未实现达标排放的重点排放水污染物的工业企业要搬迁至产业集聚区或予以停产关闭 | 2016年 | 市环境保护局 | 市工业和信息化局 |
| 4 | 污水处理设施建设工程 | 完成城市污水处理厂一期提标改造工程 | 2014年 | 市住房和城乡建设局 |  |
| 4 | 污水处理设施建设工程 | 新建玉川污水处理厂B区，新增污水处理能力每日2万吨 | 2016年 | 市玉川产业集聚区管委会 |  |
|  |  | 城市生活污水处理率达到95%左右 | 2016年 | 市住房和城乡建设局 |  |
|  |  | 全市污水处理厂污泥无害化处理处置率达到100% | 2016年 | 市住房和城乡建设局 |  |
| 5 | 河道生态修复建设工程 | 重点推进电力、铅锌、钢铁、水泥等行业脱硫脱硝除尘改造工程，开展PM2.5监测预报 | 2014年 | 市住房和城乡建设局 |  |
|  |  | 完成桑榆河、湨河、蟒河河道治理 | 2015年 | 市住房和城乡建设局 | 市水利局 |
|  |  | 完成城市规划区内全部河流河道治理 | 2016年 | 市住房和城乡建设局 | 市水利局 |
|  |  | 完成城市规划区内河流沿线及支流200米范围内的畜禽养殖场（区）筛查和整治工作 | 2016年 | 市畜牧局 | 市环境保护局 |
|  |  | 城市规划区内所有河道实现有水有鱼的水质目标 | 2016年 | 市住房和城乡建设局 | 市环境保护局 |
|  |  | 再生水回用设施规模每日12万吨以上 | 2016年 | 市住房和城乡建设局 |  |
| 5 | 河道生态修复建设工程 | 取缔集中式饮用水水源保护区内排污口，拆除关闭一级、二级保护区内违规建设和准保护区内严重污染环境的项目 | 2015年 | 市环境保护局 |  |
|  |  | 将日废水排放量300吨以上或化学需氧量排放量30公斤以上的企业，以及重金属污染物排放企业、废水直接排入河流的企业和环评审批有明确要求的企业，作为安装在线监测设备实施自动监控的重点企业，分阶段在重点河流建设水质自动监测站 | 2016年 | 市环境保护局 |  |
| 6 | 河流沿岸景观建设工程 | 完成河道治理2公里，河岸绿化3万平方米 | 2014年 | 市住房和城乡建设局 |  |
|  |  | 完成河道治理4.6公里，河岸绿化18.6万平方米，污水管网5公里 | 2015年 | 市住房和城乡建设局 |  |
|  |  | 完成河道治理3.78公里，河岸绿化75.2万平方米 | 2016年 | 市住房和城乡建设局 |  |
|  |  | 力争建成3条河流生态景观廊道 | 2016年 | 市住房和城乡建设局 |  |